แผนพัฒนาสามปี
( พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ )
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ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
อำเภอเชียรใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดทำโดย  งานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
www.saerhung.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๗๕ - ๓๕๔๖๒๐
คำนำ


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม   โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
จักรไทย  พุทธศักราช   ๒๕๕๐   ที่สร้างกระบวนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น  


องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง    อำเภอเชียรใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนและรับรู้สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง    
แผนพัฒนาสามปี    เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็น
การกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี   และเป็นแผนในลักษณะแบบหนุนเวียน ( Rolling Plan ) ที่ต้องมีการทบทวนและจัดทำทุกปี  ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการจัดทำงบประมาณประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
ได้มีการบูรณาการร่วมของประชาคมหมู่บ้านเพื่อที่จะให้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในเขตตำบลเสือหึงให้มากที่สุดและองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการพิจารณาทบทวน  โครงการ กิจกรรม  มาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงมาสู่การปฏิบัติ  โดยมีการระบุรายละเอียดของโครงการ  กิจกรรม  อาทิเช่น วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  สถานที่  ลักษณะกิจกรรม  วิธีดำเนินงาน  ระยะเวลาดำเนินงาน  หน่วยงานที่รับผิดชอบ วงเงินงบประมาณ และที่มาของงบประมาณ
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  ได้พิจารณาเห็นแล้วว่าแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖ - 
๒๕๕๘)  สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อที่จะให้เงินงบประมาณที่มีอยู่ใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด   และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
[image: image27.png]



คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
         มิถุนายน  ๒๕๕๕
 สารบัญ
เรื่อง 










   หน้า                                                                                                                      

- ส่วนที่  ๑  บทนำ    







    ๕-๑๑                                                                                     

- ส่วนที่  ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
   ๑๒-๓๑         

- ส่วนที่  ๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 



    ๓๒-๔๓                                  



- ส่วนที่  ๔  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี              

   ๔๔- ๕๑                    


- ส่วนที่  ๕  รายละเอียดโครงการพัฒนา





   ๕๒-๑๔๓
- ส่วนที่  ๖  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล    
  ๑๔๔-๑๔๖
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๑.  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี   เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์  นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒.  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
              
๒.๑  เพื่อเป็นเครื่องมือให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงได้พิจารณาตัดสินใจ กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒.๒  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงการ/
กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อใช้เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ
๒.๔  เพื่อใช้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
๒.๕ เพื่อเป็นเอกสารที่แสดงความเชื่องโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ
งบประมาณ รายจ่ายประจำปี
๓.  ลักษณะกว้างๆของแผนพัฒนาสามปี   มีลักษณะดังนี้


๓.๑  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


๓.๒  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ


๓.๓  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการเป็นห้วงเวลาสามปี


๓.๔  เป็นเอกสารที่แสดงเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๔.  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  

ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  สามารถแบ่งได้ออกเป็น   ๗   ขั้นตอน   ดังสรุปได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑   การเตรียมการจัดทำแผน 
ขั้นตอนที่ ๒   การคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ ๓   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ ๔   การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ ๕   การจัดทำรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
ขั้นตอนที่ ๖   การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ ๗   การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาแผนสาม
๔.๑  รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ ๑   การเตรียมการจัดทำแผน 


๑)  หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนชี้แจงวัตถุประสงค์ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหาร และดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนสามปีห้วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘   ผ่านปลัดอบต.ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ


๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล    คณะกรรมการพัฒนาตำบล   หน่วยงานภายในของตำบลและประชาคมหมู่บ้าน
  ขั้นตอนที่ ๒   การคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา


๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาความต้องการของตำบลรวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อำเภอ  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาตำบล


๒) คณะกรรมการพัฒนาตำบล  จัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาตำบลและประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาโดยในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรกให้เวทีประชาคมร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่สมควรนำมาใช้เป็นแนวทางในแผนพัฒนาสามปีเพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำโครงการ / กิจกรรมที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้


๓) เวทีการประชุมร่วมกันจะร่วมพิจารณาว่ามีโครงการ / กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา


๔)  พิจารณานำโครงการ / กิจกรรม  จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดำเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  
๕)  จัดลำดับความสำคัญของโครงการ / กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี
อย่างเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ ๓   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล


๑)  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านแผนทำการเก็บรวบรวมข้อมูล     เพื่อดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอกองค์กร เพื่อนำมาวิเคราะห์  SWOT  analysis  ( ปัจจัยภายใน  คือ  S= จุดแข็ง  ,  W= จุดอ่อน / ปัจจัยภายนอก คือ  O= โอกาส ,  T= อุปสรรค )



๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ๔  กิจกรรมหลัก คือ   

                     - การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา       - การคัดเลือกยุทธศาสตร์   
                     - การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา  - การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี   

ขั้นตอนที่ ๔   การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา


๑) หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้วให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาช่วงสามปีโดยนำวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีและในขั้นตอนนี้ที่ประชุมจะต้องร่วมกันพิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้องดำเนินการตามแนวทางที่คัดเลือกโดยต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กำหนด  
พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม   และพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการดำเนินงานและในด้านของผลการดำเนินการโดยพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วน  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของตำบล และความเชื่อโยงของกิจกรรม  ระยะเวลาที่จะดำเนินการ
๒) ในการวิเคราะห์  SWOT  เชิงยุทธศาสตร์  นั้น  หน่วย  หรือขอบเขตในการวิเคราะห์  
ให้พิจารณาจากเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงเป็นหลัก  ดังนั้น  สิ่งต่างๆ ที่เป็นประเด็นที่ปรากฏหรือมีอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงเป็น  จะถือว่าเป็นปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์  ส่วนประเด็นที่ปรากฏหรือมีอยู่ที่อยู่นอกเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงเป็นจะถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก
๓) ส่วนการวิเคราะห์  SWOT   เชิงโครงการ / กิจกรรม  หน่วย  หรือเขตในการวิเคราะห์  
จะใช้หน่วยการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงเป็นเป็นหลัก  ดังนั้น  สิ่งที่เป็นทรัพยากรในการบริหาร  และ องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  สภาท้องถิ่น  ข้อบัญญัติ  หรือ สิ่งที่ปรากฏหรือมีอยู่ซึ่งอยู่ในเขตที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถควบคุม  กำกับ ดูแลได้  ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม  ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก
ขั้นตอนที่ ๕   การจัดทำรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา


๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทำรายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลาผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้

ขั้นตอนที่ ๖   การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี
              
๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา   จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี    โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย

                    ส่วนที่  ๑  
บทนำ

                    ส่วนที่  ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

                    ส่วนที่  ๓  
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

                    ส่วนที่  ๔  
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

                    ส่วนที่  ๕  
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

                    ส่วนที่  ๖  
บัญชีโครงการ / กิจกรรม

                    ส่วนที่  ๗  
การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา  จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบด้วย  
คณะกรรมการพัฒนาตำบล  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแล้วนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป
                    
๓) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา  นำร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาตำบลเพื่อพิจารณา
 ขั้นตอนที่ ๗   การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาแผนสาม


๑)  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ


๒) ผู้บริหารท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
๓) เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้วสภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งให้สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
๕.  การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี 

๕.๑.  การแก้ไขแผนพัฒนา เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
๕.๒.  การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  มีขั้นตอนการดำเนินการ  ดังนี้
๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๓)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
๖.  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี   เป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ท้องถิ่น  ได้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกันเพื่อให้ท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดและประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี   สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี / ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
๒. เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
๓. สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน
๔. สามารถบริหารงานและงบประมาณให้บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายตามที่ได้
ตั้งไว้ในแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางในการกำหนดอนาคตของชุมชนและแก้ไขปัญหาใน
ชุมชนได้
โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
ในปัจจุบัน
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แผนผังความสัมพันธ์ระหว่าง
แผนพัฒนาสามปี  กับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
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แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ  
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น
	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
( กำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา )
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	นโยบายรัฐบาล
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( นโยบายเร่งด่วน และนโยบายทั่วไป )

	นโยบายกระทรวง  กรม
( นโยบายรายสาขาตามภารกิจหน่วยงาน )

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
( ยุทธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัด )
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	ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ
( บูรณาการในมิติเชิงพื้นที่ )
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	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
( วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายการพัฒนา  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น )
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	แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ นำไปสู่การทำงบประมาณ )
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ส่วนที่  ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
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ส่วนที่  ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
๑. สภาพทั่วไป

๑.๑ ประวัติความเป็นมาของตำบลเสือหึง

ตำบลเสือหึง   เป็นท้องที่หนึ่งในอำเภอเชียรใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช   ที่มาของคำว่า   
“ เสือหึง ”  มีนิทานเล่าขานกันมาว่ามีเสือตัวผู้สองตัว  และตัวเมียหนึ่งตัว  อาศัยอยู่บนเขาพระบาทซึ่งเป็นแนวภูเขาตั้งเขตระหว่างอำเภอหัวไทรกับอำเภอเชียรใหญ่  เสือตัวผู้ทั้งสองมีความชอบพอกับเสือตัวเมียตัวเดียวกัน  จึงเกิดการทะเลาะกันถึงขั้นกัดกันจนได้รับบาดเจ็บทั้งคู่  แต่ไม่มีตัวใดแพ้หรือชนะ  ทั้งสองยอมที่จะแยกจากกันเอง เสือตัวผู้ตัวแรกไปนอนรักษาตัวที่บ้านระหว่างอำเภอเชียรใหญ่กับอำเภอหัวไทร  เรียกว่า  “บ้านเสือหึง”  จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้  เป็นอนุสรณ์ถึงความหึงหวงของเสือทั้งสองที่รักเสือ    ตัวเมียตัวเดียวกัน
ส่วนอีกตำนานหนึ่ง  คือ  มีเรื่องเล่าว่า  มีครอบครัวหนึ่งมีสมาชิก  ๓  คน คือ พ่อ แม่ และ
ลูกชาย  มีชื่อว่า  “เสือ”  เป็นครอบครัวผู้ดีมีฐานะ  ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมบางในเขตตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง  เมื่อ “เสือ” เป็นหนุ่ม  พ่อ  แม่ จึงได้ไปสู่ขอลูกสาวของผู้มีฐานะดีมีคนนับถือมากมาเป็นภรรยา  ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งบางที่เป็นเขตกั้นระหว่างอำเภอเชียรใหญ่กับอำเภอหัวไทร “เสือ”  จึงได้ย้ายมาอยู่กับภรรยาร่วมกับพ่อตาและแม่ยาย  “เสือ”  รักภรรยามาก  เพราะภรรยาเป็นคนสวย  น้ำใจดี  จากความรักจนถึงกับหึงหวงมาก  หากชายคนใดมาบ้าน  “เสือ”  จะแสดงอาการหึงหวงให้ปรากฏจนไม่มีใครติดต่อคบค้ากับ  “เสือ”  ความหึงหวงของ  “เสือ”  เป็นที่รู้กันและเล่าลือกันทั่วไปในหมู่บ้าน  จนชาวบ้านเรียกชื่อเสือว่า “เสือหึง” กันติดปาก  ฝ่ายแม่ยาย – พ่อตาของเสือซึ่งปกติจะเป็นคนกว้างขวาง คนนับถือชาวบ้านไปมาหาสู่ไม่ได้ขาด  แต่เมื่อเสือผู้เป็นลูกเขยมาอยู่ด้วยกลับไม่มีใครไปมาหาสู่เหมือนเดิมเพราะแรงหึงหวงของลูกเขย  จึงตัดสินใจขับไล่ “เสือ”  ออกจากบ้านกลับไปอยู่บ้านเดิมในเขตตำบลปากแพรก  อำเภอปากพนัง  โดยไม่ยอมให้พาภรรยาไปด้วย   “เสือ”  ต้องกลับบ้านเดิมมาอยู่กับพ่อแม่ แต่ไม่วายคิดถึงภรรยาจนถึงกับบางครั้งต้องปิดประตูแอบร้องให้อยู่คนเดียวโดยไม่ยอมบอกเหตุผลใดให้พ่อแม่ทราบ  ข้าวปลาก็ไม่แตะต้อง  จนในที่สุดก็ตรอมใจตาย  ต่อมาหย่อมบ้านที่   “เสือ”  เคยอยู่อาศัยจึงได้ชื่อว่า “บ้านเสือร้อง”  มาจนปัจจุบัน
ดังกล่าวมาแล้วว่า  ความหึงหวงของ  “เสือ”  เป็นที่ร่ำลือกันไปทั่ว คนจึงเรียกนายเสือว่า      
“เสือหึง”   ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีการตราพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่  พื้นที่ตั้งแต่บ้านพ่อตา แม่ยายของ  “เสือ” เลียบไปตามฝั่งตะวันตกของคลองหัวไทรวกกลับไปทางทิศใต้เลียบฝั่งตะวันออกของคลองบ้านกลางไปจนถึงบ้านคชธรรมราช ได้ยกฐานะเป็นตำบล และเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักและความหึงหวงของเสือที่มีต่อภรรยา  จึงให้ชื่อตำบลว่า  “ตำบลเสือหึง”  มาจนปัจจุบันนี้
๑.๒ ตราสัญลักษณ์ประจำ อบต.เสือหึง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง    ได้กำหนดตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วน
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ตำบลโดยใช้ในการสื่อความหมาย   ดังนี้  
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                                                         เสือ  หมายถึง  ความเป็นผู้นำ

[image: image49.png]


                                                        คนจับมือ  หมายถึง  ความสามัคคีของคนในพื้นที่
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                                                                 รวงข้าว  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่

๑.๓  ที่ตั้งและที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
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ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง   ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ ๓  ตำบลเสือหึง
อำเภอเชียรใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยมีช่องทางการติดต่อกับองค์การบริการส่วนตำบลเสือหึง
ได้    ๓  ช่องทาง  
๑. ทางจดหมาย / ไปรษณีย์   : 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง    หมู่ที่  ๓  ตำบลเสือหึง
                                         
อำเภอเชียรใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช    ๘๐๑๙๐
                           ๒. โทรศัพท์ / โทรสาร   :

                                  

สำนักงานปลัดฯ  อบต.   ๐๗๕-๓๘๖๒๒๑


๓. ระบบอินเตอร์เน็ต ( เว็บไซด์ )   :     

www.saerhung.go.th
๑.๔  ที่ตั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเชียรใหญ่  ระยะทาง  ๘  กิโลเมตร    และอยู่ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช    ระยะทาง  ๖๓  กิโลเมตร   โดยมีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ 
	ทิศ
	อาณาเขตติดต่อ
	ตำบล
	อำเภอ
	จังหวัด

	ทิศเหนือ
	เขตตำบลบ้านเนิน 
และแม่น้ำปากพนัง
	บ้านเนิน
	อำเภอเชียรใหญ่
	นครศรีธรรมราช

	ทิศใต้   
	เขตตำบลเขาพระบาท  
	เขาพระบาท
	อำเภอเชียรใหญ่
	นครศรีธรรมราช

	ทิศตะวันออก  
	เขตตำบลท่าซอมและ
ตำบลบางนบ
	ท่าซอมและบางนบ
	อำเภอหัวไทร
	นครศรีธรรมราช

	ทิศตะวันตก  
	เขตตำบลบ้านกลาง  ตำบลท่าขนานและตำบลบ้านเนิน  
	บ้านกลาง , 
ท่าขนาน , บ้านเนิน  
	อำเภอเชียรใหญ่
	นครศรีธรรมราช


๑.๕ พื้นที่  / เนื้อที่


องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง   มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   ๑๗.๑๓   ตารางกิโลเมตร 
 หรือ  ๑๐,๗๐๓  ( ไร่ )   แบ่งเป็น



-  พื้นที่ทำการเกษตร


จำนวน
      ๘,๕๑๐            ไร่


-  พื้นที่สาธารณประโยชน์
จำนวน
          ๘               แห่ง
๑.๖  ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  เป็นที่ตั้งชุมและเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพการเกษตร มีแม่น้ำหัวไทร – 
ปากพนัง  และคลองบ้านกลาง  เป็นแหล่งน้ำที่อำนวยประโยชน์ในการทำการเกษตรและใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภคของราษฎรในตำบลเสือหึง
๑.๗  ลักษณะภูมิอากาศ


ส่วนใหญ่พื้นที่ภาคใต้เกือบทุกจังหวัดจะมีอากาศในเขตอากาศร้อนแบบมรสุมเช่นเดียวกันกับในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง   ที่มีอากาศร้อนแบบมรสุมโดยแบ่งได้เป็น  ๒  ฤดู  คือ 



๑. ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  -  เดือนเมษายน 



๒. ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  -  เดือนมกราคมของปีถัดไป
๑.๘  อาณาเขตการปกครอง



องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง    แบ่งการปกครองตามลักษณะการปกครองท้องที่ส่วนท้องทั้งหมด  ๑๐  หมู่บ้าน   โดยจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มหมู่บ้านครบทั้ง  ๑๐  หมู่บ้าน  ดังนี้
	ลำดับที่
	ชื่อหมู่บ้าน
	หมู่ที่ 

	๑
	บ้านดอนโตนด
	๑

	๒
	บ้านบางพา
	๒

	๓
	บ้านฉาง
	๓

	๔
	บ้านสระโพธิ์
	๔

	๕
	บ้านหนองเพ็งกรอ
	๕

	๖
	บ้านคลองเถี๊ยะ
	๖

	๗
	บ้านในสวน
	๗

	๘
	บ้านหนองบัว
	๘

	๙
	บ้านบางปรง
	๙

	๑๐
	บ้านคชธรรมราช
	๑๐


	ลำดับที่
	ชื่อหมู่บ้าน
	ชื่อ  -  สกุล
	ตำแหน่ง
	หมายเหตุ

	๑
	บ้านดอนโตนด
	นายพงษ์สุวรรณ   นุ่มทอง
	ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑
	

	๒
	บ้านบางพา
	ส.อ.ถาวร  โพธิ์ถาวร
	ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๒
	

	๓
	บ้านฉาง
	นายสุภาพ   ฉุนเฉียว
	ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๓
	

	๔
	บ้านสระโพธิ์
	นางศิริพร   ศรีแก้ว
	ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๔
	

	๕
	บ้านหนองเพ็งกรอ
	นายอำพร   ชูเสือหึง
	ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๕
	

	๖
	บ้านคลองเถี๊ยะ
	นายไพโรจน์   สายพือ
	ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๖
	

	๗
	บ้านในสวน
	นายอภิชาต   กลับสติ
	ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๗
	

	๘
	บ้านหนองบัว
	นายวิรัตน์   แก้วกาญจน์
	ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๘
	

	๙
	บ้านบางปรง
	นายวีระวุฒิ   นนท์ทอง
	ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๙
	

	๑๐
	บ้านคชธรรมราช
	นายประจวบ  กลับสติ
	กำนันตำบลเสือหึง
	


๑.๙  ข้อมูลประชากร  

องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง    มีจำนวนประชากรในพื้นที่ทั้งสิ้น   ๒,๘๑๗  คน   
แยกเป็นชาย  ๑,๔๑๐  คน           หญิง  ๑,๔๐๗  คน     ครัวเรือน  ๘๔๐  ครัว   ดังนี้
	หมู่ที่
	ชื่อบ้าน
	จำนวนประชากร
	จำนวนครัวเรือน

	
	
	เพศชาย
	เพศหญิง
	รวม
	

	๑
	บ้านดอนโตนด
	๑๗๖
	๑๖๖
	๓๔๒
	๑๐๕

	๒
	บ้านบางพา
	๑๕๙
	๑๗๖
	๓๓๕
	๙๐

	๓
	บ้านฉาง
	๑๔๒
	๑๔๐
	๒๘๒
	๘๖

	๔
	บ้านสระโพธิ์
	๑๔๖
	๑๔๓
	๒๘๙
	๙๓

	๕
	บ้านหนองเพ็งกรอ
	๑๐๗
	๑๑๓
	๒๒๐
	๕๗

	๖
	บ้านคลองเถี๊ยะ
	๖๔
	๖๓
	๑๒๗
	๓๙

	๗
	บ้านในสวน
	๑๒๐
	๑๒๓
	๒๔๓
	๘๔

	๘
	บ้านหนองบัว
	๗๔
	๗๖
	๑๕๐
	๓๗

	๙
	บ้านบางปรง
	๒๘๔
	๒๕๙
	๕๔๓
	๑๕๖

	๑๐
	บ้านคชธรรมราช
	๑๓๘
	๑๔๘
	๒๘๖
	๙๓

	รวม
	๑,๔๑๐
	๑,๔๐๗
	๒,๘๑๗
	๘๔๐


ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๕  ( สำนักงานทะเบียนอำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช ) 
๒.  สภาพทางเศรษฐกิจ
๒.๑  อาชีพ



๒.๒.๑  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่     การทำนา  ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์  เป็นต้น 




๒.๒.๒  หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง




- ปั๊มน้ำมัน ( หัวจ่าย)


จำนวน
    ๓      แห่ง




- ปั๊มน้ำมันมือหมุน ( หลอดแก้ว )

จำนวน
   ๑๑     แห่ง




- โรงสี




จำนวน
    ๓      แห่ง
๓.  สภาพทางสังคม

๓.๑  การศึกษา 

๓.๑.๑.  โรงเรียน
- โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  ๑  แห่ง  คือ โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
- โรงเรียนประถมศึกษา
จำนวน
    ๓       แห่ง
	ที่
	ชื่อโรงเรียน
	ที่ตั้ง
	ผู้อำนวยการ

	๑
	โรงเรียนบ้านดอนโตนด
	หมู่ที่  ๑
	นายชัยยันต์   ยี่มี

	๒
	โรงเรียนวัดสระโพธิ์

	หมู่ที่  ๔
	นายโกมล    คงแก้ว

	๓
	โรงเรียนบ้านบางปรง

	หมู่ที่  ๙
	นางสุพาลิตร    สมเขาใหญ่

	๔
	โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
	หมู่ที่  ๗
	นายสุคนธ์    แสงประทุม


๓.๑.๒   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน
    ๒       แห่ง
	ที่
	ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ที่ตั้ง
	หัวหน้าศูนย์ฯ

	๑
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางปรง
	หมู่ที่  ๙
	น.ส.ปิยะวรรณ   ทองรักษ์จันทร์

	๒
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคชธรรมราช
	หมู่ที่  ๑๐
	นางสุภาภรณ์    ปานมี





๓.๑.๓  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน


จำนวน
    ๗      แห่ง



๓.๑.๔  ที่อ่านวารสารประจำหมู่บ้าน


จำนวน
    ๓      แห่ง



๓.๑.๕   ศูนย์ประชาสงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน

จำนวน
   ๑๐     แห่ง
๓.๑.๖  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 


จำนวน      ๑      แห่ง
๓.๑.๗  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
จำนวน      ๑      แห่ง  



๓.๑.๘  ศูนย์เรียนรู้ชุมชน




จำนวน      ๑      แห่ง
๓.๒  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนในตำบลเสือหึงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยคิดเป็นร้อยละ ๙๕  ของประชากรทั้งหมดโดยมีศาสนสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีในโอกาสต่าง  ดังนี้



๓.๒.๑  วัด 
  
จำนวน   ๑   แห่ง   
ได้แก่



     


วัดสระโพธิ์  

ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔ 
๓.๓  สาธารณสุข
๓.๓.๑   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

จำนวน
    ๒       แห่ง



           - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนโตนด
ตั้งอยู่  
    หมู่ที่  ๑



           - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคชธรรมราช
  ตั้งอยู่       หมู่ที่  ๑๐



๓.๓.๒  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน



จำนวน
    ๒       แห่ง



๓.๓.๓  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ


ร้อยละ
   ๙๙      



๓.๓.๔  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน



จำนวน
    ๕       แห่ง



          - อสม. ตำบลเสือหึง    



จำนวน      ๗๕     คน

๓.๔  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓.๔.๑  ที่พักสายตรวจประจำตำบลเสือหึง  

จำนวน      ๑      แห่ง                



๓.๔.๒   ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จำนวน      ๑      แห่ง  



        -  ตั้งอยู่   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง




        - ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   : นายดุสิต   ไทรทอง



       
ประกอบด้วยสมาชิก  
จำนวน   ๕๑      คน

๔.  การบริหารพื้นฐาน
๔.๑  การคมนาคม  

๔.๑.๑   ถนน    มีดังนี้





-  ถนนลาดยาง



จำนวน
    ๓       สาย




-  ถนนคอนกรีต



จำนวน
    ๓       สาย
-  ถนนลูกรัง



จำนวน
   34      สาย




-  ถนนอื่นๆ



จำนวน     32     สาย
๔.๑.๒ การโทรคมนาคม   
-  ไปรษณีย์ประจำตำบล


จำนวน
    ๑       แห่ง




-  โทรศัพท์สาธารณะ


จำนวน
   ๑๒       แห่ง

-   อินเตอร์เน็ตตำบล   ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
๔.๑.๓  การไฟฟ้า 

ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ครอบคลุมเกือบทุกครัวเรือนโดยใช้บริการจาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวไทร   จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยมีจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ  ๙๕  ดังนี้




-  การมีไฟฟ้าใช้ในตำบลเสือหึง

จำนวน
   ๑๐      หมู่บ้าน




-  ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า


จำนวน
  820     ครัวเรือน




-  ประชากรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้


จำนวน
   ๒๒      ครัวเรือน
๔.๑.๔  แหล่งน้ำ     
-  บ่อบาดาลสาธารณะ


จำนวน
    3       แห่ง




-  ห้วย หนอง คลอง บึง


จำนวน     15      แห่ง




-  แม่น้ำ



จำนวน
    ๑       สาย




-  ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๒    

ตั้งอยู่ที่  สระเก็บน้ำบ้ายลับ

-  ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๔   

ตั้งอยู่ที่  วัดสระโพธิ์
-  ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๙   

ตั้งอยู่ที่  ร.ร.บ้านบางปรง





-  ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑๐  

ตั้งอยู่ที่  บ้านคชธรรมราช
๕.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีแม่น้ำหัวไทร – ปากพนัง และคลองบ้านกลาง  เป็นแหล่งน้ำสำคัญอยู่ในพื้นที่และมีป่า
ชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิด
๖. ข้อมูลอื่น ๆ


๖.๑   มวลชนจัดตั้ง



-  ลูกเสือชาวบ้าน



จำนวน
    ๒       รุ่น



-  กลุ่มแม่บ้าน




จำนวน
   ๑๐      กลุ่ม



-  กลุ่มองค์กร อปพร.



จำนวน
    ๑       กลุ่ม



-  กลุ่มองค์กร สรบ.



จำนวน
    ๑       กลุ่ม



-  กลุ่ม อสม. ตำบล



จำนวน
    ๑       กลุ่ม



-  กลุ่มเยาวชนประจำหมู่บ้าน


จำนวน
    ๑       กลุ่ม



-  กลุ่มออมทรัพย์ประจำหมู่บ้าน


จำนวน
    ๔       กลุ่ม




-  กลุ่มส่งเสริมพัฒนาสตรีตำบลเสือหึง

จำนวน
    ๑       กลุ่ม



-  กลุ่ม อพม.




จำนวน      ๑
  กลุ่ม



-  กลุ่ม อคส




จำนวน
    ๑      กลุ่ม
๗. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

๗.๑  ด้านการเมืองและการบริหาร

       การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง   ประกอบด้วย

         ๑) ฝ่ายนิติบัญญัติ  ได้แก่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  
จำนวน  ๒๐  คนโดยมีประธานสภาฯ  ๑  คน , รองประธานสภาฯ  ๑  คน  ,  เลขานุการสภาฯ  ๑  คน , สมาชิกสภาฯ  ๑๗  คน


       ๒) ฝ่ายบริหาร      ได้แก่  คณะผู้บริหาร โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   ๑   คน  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ๒  คน , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน รวมทั้งสิ้น  ๓    คน


       ๓) ฝ่ายข้าราชการประจำ  ได้แก่  พนักงานส่วนตำบลโดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยทำหน้าที่ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล  รับนโยบายที่เป็นรูปธรรมจากคณะผู้บริหารนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และดำเนินการตามกิจการให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ



การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง     เป็นไปตามอำนาจหน้าที่  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคำสั่งที่กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   ( มาตรา ๖๗ ) 



องค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   ดังนี้

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก



(๒) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดินและสาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล



(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ




(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



(๕) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม



(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี   เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ



(๗) คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



(๘) บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
         การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง    เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนตำบลเสือหึง   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ( Good  Government ) และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อบังคับ  บทบัญญัติว่าด้วยการนั้น  ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
๗.๒  โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเสือหึง     ประกอบด้วย  ๓  ส่วน



( สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
( ส่วนการคลัง
( ส่วนโยธา
แผนผังโครสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง ( ปัจจุบัน )

             อำเภอเชียรใหญ่       จังหวัดนครศรีธรรมราช
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- หัวหน้าสำนักงานปลัด
- หัวหน้าส่วนการคลัง

- หัวหน้าส่วนโยธา


- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นายช่างโยธา


- นิติกร


- นักวิชาการพัสดุ

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา

- นักพัฒนาชุมชน

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

- เจ้าพนักงานธุรการ

- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

- ครูผู้ดูแลเด็ก ( พนักงานส่วนตำบล )

- หัวหน้า ศพด. ( ภารกิจ )

- ผู้ดูแลเด็ก ( ทั่วไป )

- นักการภารโรง ( ภารกิจ )

- คนงานทั่วไป ( ทั่วไป )

- ยาม ( ทั่วไป )

ตารางแสดงอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
ประจำปี    พ.ศ. ๒๕๕๕
	หน่วยงาน
	จำนวนพนักงานส่วนตำบลแยกตามระดับ (ซี)
	ลูกจ้าง
	พนักงานจ้าง
	รวม

	
	๑
	๒
	๓
	๔
	๕
	๖
	๗
	ประจำ
	ชั่วคราว
	ทั่วไป
	ตามภารกิจ
	

	สำนักงานปลัดฯ
	๑
	-
	๒
	๑
	๒
	๑
	๑
	-
	-
	๓
	๒
	๑๑

	ส่วนการคลัง
	-
	-
	-
	๑
	๑
	๑
	-
	-
	-
	-
	-
	๔

	ส่วนโยธา
	-
	-
	-
	๑
	-
	-
	๑
	-
	-
	-
	๒
	๔

	รวม
	๑
	๒
	๒
	๓
	๓
	๒
	๒
	-
	-
	๓
	๔
	๒๒


๗.๓  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

๗.๓.๑  บุคลากร
          


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  ที่ ๑๒/๒๕๕๒ , ๑๓/๒๕๕๒ , ๑๔/๒๕๕๒  เรื่อง เรื่อง  กำหนดงาน  แบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,ส่วนการคลังและส่วนโยธา  ลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒  ได้แบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  ในการบริหารออกเป็น  ๓  ส่วน ได้แก่  สำนักงานปลัดฯ  ,  ส่วนการคลัง  ,  ส่วนโยธา  โดยมีบุคลากร  ดังนี้

	ที่
	ชื่อสายงาน
	ชื่อ  -  สกุล
	ระดับตำแหน่ง
	วุฒิการศึกษา

	๑
	นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.)
	นายชินโชติ    แร่ทอง
	๗
	ปริญญาโท

	๒
	รองปลัด อบต. ( นักบริหารงาน อบต. )
	นางดวงกมล  ปาลเกลี้ยง
	๖
	ปริญญาโท

	๓
	หัวหน้าสำนักปลัดฯ (นักบริหารงานทั่วไป)
	- ว่าง -
	๖
	-

	๔
	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
	นายจรูญ  โสภาคะ
	๕
	ปริญญาตรี

	๕
	นิติกร
	นายไวพจน์  คงแก้ว
	๕
	ปริญญาโท

	๖
	นักพัฒนาชุมชน
	สิบเอกธนวิชญ์    แก่นสาร
	๓
	ปริญญาตรี

	๗
	เจ้าพนักงานธุรการ
	นางกรแก้ว   สมเดช
	๔
	ปริญญาตรี

	๘
	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
	นางสาวศรัณยา  ชูเมือง
	๑
	ปริญญาตรี

	๙
	เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี 
(หัวหน้าส่วนการคลัง)
	นายจรัส  คงเกตุ
	๖
	ปวส.

	๑๐
	นักวิชาการเงินและบัญชี
	นางรัชฎาภรณ์    จันแก้ว
	๕
	ปริญญาตรี

	๑๑
	นักวิชาการพัสดุ
	นางพรพิรม    สุขเพ็ง
	๔
	ปริญญาตรี

	๑๒
	นักวิชาการจัดเก็บรายได้
	นายสุธรรม    ทองขาว
	๔
	ปริญญาตรี

	๑๓
	นักบริหารงานช่าง      (หัวหน้าส่วนโยธา)
	นายจารุวัต   เอียดสังข์
	๗
	ปริญญาตรี

	๑๔
	นายช่างโยธา
	นายชัชชัย     ชนะกุล
	๔
	ปริญญาโท

	๑๕
	ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
	นางสุภาภรณ์    ปานมี
	๓
	ปริญญาตรี

	๑๖
	หัวหน้า ศพด.
	น.ส.ปิยะวรรณ   ทองรักจันทร์
	-
	ปริญญาตรี

	๑๗
	นักการภารโรง
	นางนงนภัทร    ประพันธ์
	-
	ปริญญาตรี

	๑๘
	ผู้ช่วยนายช่างโยธา
	นายจิรวุฒิ    พุ่มสุวรรณ
	-
	ปริญญาตรี

	๑๙
	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
	นายเกียรติพร   เกิดดอนทราย
	-
	ปวส.

	๒๐
	ผู้ดูแลเด็กเล็ก
	นางพนารัตน์    บุญจริง
	-
	ม.๖

	๒๑
	คนงานทั่วไป
	นางอุไรวรรณ    ชูไกรไทย
	-
	ปวส.

	๒๒
	ยาม
	นายสุรชัย      ชื่นกลิ่น
	-
	ม.๖




            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
           ( นักบริหารงาน อบต. ๗ )  
   นางดวงกมล  ปาลเกลี้ยง


                                              -ว่าง-

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต. ๖ )                                หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

            นายจรูญ  โสภาคะ                                       นายไวพจน์   คงแก้ว                                   นางกรแก้ว    สมเดช
    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                                      นิติกร  

               เจ้าพนักงานธุรการ  


                            สิบเอกธนวิชญ์   แก่นสาร                                นางสาวศรัณยา   ชูเมือง
                                          นักพัฒนาชุมชน                                          เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  

      นางนงนภัทร   ประพันธ์                        นางสาวปิยวรรณ์    ทองรักษ์จันทร์                        นางสุภาภรณ์    ปานมี
                นักการภารโรง                                     หัวหน้า ศพด.บ้านบางปรง                                 ครูผู้ดูแลเด็ก  

               นายสุรชัย   ชื่นกลิ่น                         นางพนารัตน์    บุญจริง                             นางอุไรวรรณ   ชูไกรไทย
                     ยาม                                                    ผู้ดูแลเด็ก                                               คนงานทั่วไป


   นายจรัส    คงเกตุ

   หัวหน้าส่วนการคลัง   
  (เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี ๖)

  นางรัชฎาภรณ์    จันแก้ว
   นักวิชาการเงินและบัญชี  

   นางพรพิรม    สุขเพ็ง
   นักวิชาการพัสดุ   

   นายสุธรรม   ทองขาว
   นักวิชาการจัดเก็บรายได้   


    นายจารุวัต   เอียดสังข์
หัวหน้าส่วนโยธา ( นักบริหารงานช่าง อบต.๗ )


  นายชัชชัย   ชนะกุล
 นายช่างโยธา  

  นายจิรวุฒิ    พุ่มสุวรรณ
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเกียรติพร  เกิดดอนทราย

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
๗.๔  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง    ประกอบด้วย
	ที่
	ชื่อตำแหน่ง
	ชื่อ  -  สกุล
	ระดับตำแหน่ง
	วุฒิการ
ศึกษา
	วาระการดำรงตำแหน่ง

	๑
	นายก อบต. เสือหึง
	นายดุสิต    ไทรทอง
	๘
	ปริญญาตรี
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๒
	รองนายก อบต. เสือหึง    
	นายสุทิน    พังยาง
	๗
	ม.๖
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๓
	รองนายก อบต. เสือหึง   
	นายนะวิชัย    จันทร์แก้ว
	๗
	ปริญญาตรี
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๔
	เลขานุการนายก อบต. เสือหึง
	นายโสภณ    รอดนวล
	๖
	ม.๖
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖



นายดุสิต    ไทรทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง

นายนะวิชัย     จันทร์แก้ว                                                                นายสุทิน    พังยาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงคนที่ ๑                            รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงคนที่ ๒

           นายโสภณ    รอดนวล
                                           เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง

๗.๕  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง     ประกอบด้วย
	ที่
	ชื่อตำแหน่ง
	ชื่อ  -  สกุล
	ระดับตำแหน่ง
	วุฒิการ
ศึกษา
	วาระการดำรงตำแหน่ง

	๑
	ประธานสภา อบต. เสือหึง 
	นายพะยง    สังข์ช่วย

	๘
	ปริญญาตรี
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๒
	รองประธานสภา อบต. เสือหึง
	นายบุญเลิศ  เหมทานนท์
	๗
	ม.๓
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๓
	เลขานุการสภา อบต. เสือหึง
	นางเกสร    เกตุแก้ว

	๖
	ปริญญาตรี
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๔
	ส.อบต.  หมู่ที่  ๑  
	นายเชาวลิตรจันทร์สมมิตร
คำสุวรรณ
	๖
	ป.๖
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๕
	ส.อบต.  หมู่ที่  ๑  
	นางกัณหา   ทองกิ่ง
คงทน

	๖
	ม.๓
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๖
	ส.อบต.  หมู่ที่  ๒
	นายศักดิ์ดา   เงินทอง

สังข์ช่วย
	๖
	ป.๖
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๗
	ส.อบต.  หมู่ที่  ๓
	น ายโสภณ   พรหมทอง
	๖
	ป.๖
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๘
	ส.อบต.  หมู่ที่  ๔
	นายวรวิทย์    ชูเสือหึง

	๖
	ม.๓
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๙
	ส.อบต.  หมู่ที่  ๔
	นายสุรชัย   อุ้มชู

	๖
	ปวช.
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๑๐
	ส.อบต.  หมู่ที่  ๕
	นายปราโมทย์   คงช่วย


	๖
	ม.๖
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๑๑
	ส.อบต.  หมู่ที่  ๕
	นายธานินท์   ยอดแก้ว
	๖
	ม.๓
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๑๒
	ส.อบต.  หมู่ที่  ๖
	นายสุริยะ   ชูไกรไทย
	๖
	ม.๓
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๑๓
	ส.อบต.  หมู่ที่  ๖
	นางนิภาภรณ์  ศรีสมโภชน์
	๖
	ปริญญาตรี
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๑๔
	ส.อบต.  หมู่ที่  ๗
	นายประเทือง   ชูไกรไทย
	๖
	ม.๖
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๑๕
	ส.อบต.  หมู่ที่  ๗
	นายเสรี   ชูไกรไทย

	๖
	ปวช.
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๑๖
	ส.อบต.  หมู่ที่  ๘
	นายบรรญัติ  หมอกแก้ว
	๖
	ปวส.
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๑๗
	ส.อบต.  หมู่ที่  ๘
	นายสุรชัย    ทองอุปการ
	๖
	ม.๖
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๑๘
	ส.อบต.  หมู่ที่  ๙
	นายวิทูลย์  พรหมรักษ์

	๖
	ป.๖
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๑๙
	ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๐
	นางเตี้ยน   อนุรักษ์

	๖
	ป.๕
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖

	๒๐
	ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๐
	นางฉลวย   เขียวสิน
	๖
	ป.๗
	๖ ก.ย. ๕๒ 
– ๕ ก.ย. ๕๖


	รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  
( ชุดปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ )
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นายพะยง สังข์ช่วย
ประธานสภา อบต.
[image: image4.jpg]



นายบุญเลิศ   เหมทานนท์ 

รองประธาน อบต. 
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นางเกษร    เกตแก้ว
เลขานุการสภา อบต.
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นายเชาวลิต จันทร์สมมิตร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
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นางกัญหา ทองกิ่ง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
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นายพะยง สังข์ช่วย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ 
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นายศักดิ์ดา เงินทอง 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ 
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นางเกษร เกตแก้ว
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๓ 
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นายโสภน พรหมทอง
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๓ 
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นายวรวิทย์ ชูเสือหึง
สมาชิก อบต. หมู่ที่๔ 
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นายสุรชัย อุ้มชู
สมาชิก อบต. หมู่ที่๔ 
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นายธานินท์ ยอดแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
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นายปราโมทย์ คงช่วย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
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นางนิภาภรณ์ ศรีสมโภชน์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
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นายสุริยะ ชูไกรไทย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
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นายเสรี ชูไกรไทย 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗
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นายประเทือง ชูไกรไทย 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗
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นายบัญญัติ หมอกแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
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นายสุรชัย ทองอุปการ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
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นายวิทูล พรหมรักษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙
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นายบุญเลิศ เหมทานนท์ 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙
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นางฉลวย เขียวสิน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐
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นางเตี้ยน อนุรักษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐




ส่วนที่  ๓
ผลการดำเนินงานและการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมา

ส่วนที่  ๓
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ แม้ว่ารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  จะมีงบประมาณ
จำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่  ตามกฎหมายก็ตาม  แต่องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงก็สามารถดำเนินการและบริหารจัดการงบประมาณไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาและนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดไว้   โดยมีรายละเอียดผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง    มีดังนี้  
	ยุทธศาสตร์ที่  ๑
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	จำนวนโครงการ

	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผน ๓ ปี ( ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ )
	

	จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ตามแผน ๓ ปี   ( ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ )  *
	


	จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ

	

	จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม

	

	จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติแต่ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
	


	ที่
	โครงการ
	งบประมาณรายจ่าย
	รายจ่ายจริง
	หมายเหตุ

	๑
	โครงการปรับปรุงถนนสายคูนาใหม่  หมู่ที่  ๑
	๑๕๒,๔๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๒
	โครงการปรับปรุงถนนสายบางพาตะวันออก  -  คลองเสือหึง  หมู่ที่  ๒
	๑๙๓,๐๖๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๓
	โครงการบุกเบิกและยกระดับถนนสายคอนกรีต  -  ถนนบางงิ้ว หมู่ที่ ๓
	๑๙๑,๔๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๔
	โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำวัดสระโพธิ์    หมู่ที่ ๔
	๓๙,๓๗๖.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๕
	โครงการบุกเบิกถนนสายคลองชลประทาน  -  นานางวัน  
หมู่ที่  ๕    
	๘๗,๘๘๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๖
	โครงการจัดจ้างปรับปรุงถนนสายเลียบคลองเสือหึง – หนองทองรักษ์  หมู่ที่ ๖
	๑๑๙,๙๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๗
	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำสี่แยกหนองไพ   หมู่ที่ ๗
	๑๒๙,๐๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๘
	โครงการขุดคูส่งน้ำใหม่สายทางหลวงชนบท  -  เขตตำบลเขาพระบาท  หมูที่ ๘
	๑๐๗,๔๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๙
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท  -  คูนากำนันลอบ หมู่ที่  ๙
	๒๐๒,๒๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๑๐
	โครงการขุดลอกคองสายหน้าสถานีอนามัยบ้านคชธรรมราช  -  เขตตำบลเขาพระบาท   หมู่ที่  ๑๐  
	๒๑๓,๐๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๑๑
	โครงการปรับปรุงถนนสายดอนโตนด  -  บ้านนายบัญชา  หมู่ที่ ๑   
	๔,๘๐๐.-
	๔,๘๐๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๑๒
	โครงการปรับปรุงถนนสายโพรงตุม  -  พรุรวบ   หมู่ที่  ๑  
	๘๘,๕๒๐.-
	๘๘,๕๒๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔


	ที่
	โครงการ
	งบประมาณรายจ่าย
	รายจ่ายจริง
	หมายเหตุ

	๑๓
	โครงการปรับปรุงถนนสายบางกด  -  บ้านนายปราบ  หมู่ที่ ๑
	๔,๔๘๐.-
	๔,๔๘๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๑๔
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบทบ้านนายวิจารณ์  - บ้านนายดับแยกบ้านนายดำ     หมู่ที่ ๑
	๖,๔๐๐.-
	๖,๔๐๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๑๕
	โครงการสายทางหลวงชนบท   –  นางจำปา  หมู่ที่ ๑  
	๓,๐๔๐.-

	๓,๐๔๐.-

	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๑๖
	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายโพรงตุม  -  พรุรวบ  หมู่ที่ ๑  
	๕๙,๔๖๐.-
	๕๙,๔๖๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๔

	๑๗
	โครงการปรับปรุงถนนสายบางพาเหนือ  หมู่ที่ ๒  
	๘๓,๗๒๐.-
	๘๓,๗๒๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๑๘
	โครงการปรับปรุงถนนสายบางพาตะวันออก  หมู่ที่ ๒
	๙๓,๓๒๐.-
	๙๓,๓๒๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๑๙
	โครงการปรับปรุงถนนสายยานแค  หมู่ที่ ๒
	๒๖,๙๕๖.-
	๒๖,๙๕๖.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๒๐
	โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าวัดชัยสุวรรณ   หมู่ที่ ๒
	๒๙,๗๐๔.-
	๒๙,๗๐๔.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๒๑
	โครงการปรับปรุงถนนสายใหม่ทางหลวงชนบท  -  ท่าน้ำ  หมู่ที่ ๒
	๖๑,๐๗๖.-
	๖๑,๐๗๖.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๒๒
	โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองเสือหึง  หมู่ที่  ๓  
	๘,๐๐๐.-
	๘,๐๐๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๒๓
	โครงการปรับปรุงถนนสายหน้า  อบต.  -  สะพานหนองเพ็งกรอ หมู่ที่  ๓  
	๘๘,๗๐๐.-
	๘๘,๗๐๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๒๔
	โครงการปรับปรุงถนนสายจันดี  -  บ้านงิ้ว  หมู่ที่ ๓  
	๑๔,๔๐๐.-
	๑๔,๔๐๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๒๕
	โครงการปรับปรุงถนนสายหน้า  อบต. – ปากคลองบ้านฉาง 
 หมู่ที่ ๓  
	๑๑๐,๔๗๖.-
	๑๑๐,๔๗๖.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๒๖
	โครงการจุดเจาะบ่อบาดาล   หมู่ที่ ๔  
	๕๙๙,๐๐๐.-
	๕๙๙,๐๐๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๒๗
	โครงการปรับปรุงถนนสายดอนโพรง – หนองบัว   หมู่ที่ ๕
	๕,๖๐๐.-
	๕,๖๐๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๒๘
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงเลียบคลองชลประทาน  
หมู่ที่ ๕
	๑๓๗,๑๒๐.-
	๑๓๗,๑๒๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๒๙
	โครงการวางท่อระบายน้ำ  
	๔๔,๖๔๐.-
	๔๔,๖๔๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๓๐
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท  -  หัวสะพาน หมู่ที่ ๖
	๓,๒๐๐.-
	๓,๒๐๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๓๑
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบทหมู่ที่  ๖   -  รอยต่อ 
หมู่ที่ ๕  
	๑๐,๘๘๐.-
	๑๐,๘๘๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๓๒
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท  -  สี่แยกบ้านกล้วย  หมู่ที่  ๗  
	๙๐,๑๒๐.-
	๙๐,๑๒๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔


	ที่
	โครงการ
	งบประมาณรายจ่าย
	รายจ่ายจริง
	หมายเหตุ

	๓๓
	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านในสวน    หมู่ที่ ๗
	๘,๐๐๐.-
	๘,๐๐๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๓๔
	โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองหนองเพ็งกรอ  -  บ้านหนองบัว   หมู่ที่ ๖,๗
	๑๔๙,๕๐๐.-
	๑๔๙,๕๐๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๓๕
	โครงการปรับปรุงถนนสายหนองไพ  -  คลองเถี๊ยะ   หมู่ที่ ๗
	๕๐,๒๖๐.-
	๕๐,๒๖๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๓๖
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท – เขตหมู่ที่  ๗ (สายหนองไพ)   หมู่ที่ ๘  
	๘๓,๗๒๐.-
	๘๓,๗๒๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๓๗
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท  (บ้านนายเจี้ยน  บัวทอง) –  เขตหมู่ที่ ๑๐  หมู่ที่  ๘  (หนองบัว  -  เขตหมู่ที่  ๑๐)


	๘๙,๔๑๖.-
	๘๙,๔๑๖.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๓๘
	โครงการปรับปรุงถนนสายเขตหมู่ที่  ๘   -   เขตอำเภอหัวไทร   
หมู่ที่ ๘ 
	๑๙๗,๔๐๐.-
	๑๙๗,๔๐๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๓๙
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท - บ้านนายไข่นุ้ย  
หมู่ที่ ๙  
	๒,๔๘๐.-
	๒,๔๘๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๔๐
	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสะอาด  หมู่ที่ ๙  
	๒,๖๔๐.-
	๒,๖๔๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๔๑
	โครงการปรับปรุงถนนสายซฮยชัยพร  หมู่ที่ ๙  
	๒,๖๔๐.-
	๒,๖๔๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๔๒
	โครงการปรับปรุงถนนสายดอนโตนด – บางโท้   หมู่ที่ ๙  
	๙๐,๑๒๐.-
	๙๐,๑๒๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๔๓
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท  -  บ้านหลุมพอ  
หมู่ที่ ๙   
	๒,๓๒๐.-
	๒,๓๒๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๔๔
	โครงการปรับปรุงถนนสายถนน  รพช.  -  บ้านนายไว  หมู่ที่ ๙
	๔,๐๘๐.-
	๔,๐๘๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๔๕
	โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าสถานีอนามัยบ้านคชธรรมราช – เขตตำบลเขาพระบาท   หมู่ที่ ๑๐
	๑๔๑,๙๐๘.-  
	๑๔๑,๙๐๘.-  
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๔๖
	โครงการบุกเบิกถนนสายทางหลวงชนบทเลียบคูส่งน้ำบ้านนายไสว  -  เขตหมู่ที่  ๗  (หมู่ที่ ๑๐)  
	๘,๐๐๐.-  
	๘,๐๐๐.-  
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๔๗
	โครงการปรับปรุงถนนสายเขตเขาพระบาทเลียบคลองเสือหึง หมู่ที่ ๑๐  
	๒,๘๘๐.-  
	๒,๘๘๐.-  
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๔๘
	โครงการปรับปรุงถนนสายเขตหมู่ที่  ๑๐  -  เขตเขาพระบาท   
	๒,๘๘๐.-  
	๒,๘๘๐.-  
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

	๔๙
	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายเขตหมู่ที่  ๑๐  -  เขตตำบลเขาพระบาท
	๑๐,๐๐๐.-
	๑๐,๐๐๐.-
	จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔


	ยุทธศาสตร์ที่  ๒
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	จำนวนโครงการ

	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผน ๓ ปี ( ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ )
	

	จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ตามแผน ๓ ปี   ( ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ )  *
	

	จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ

	

	จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม

	

	จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติแต่ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
	


	ที่
	โครงการ
	งบประมาณรายจ่าย
	รายจ่ายจริง
	หมายเหตุ

	๑
	โครงการสนับสนุนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
	-
	เงินนอกงบประมาณ



	ยุทธศาสตร์ที่  ๓
การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม
	จำนวนโครงการ

	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผน ๓ ปี ( ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ )
	

	จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ตามแผน ๓ ปี   ( ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ )  *
	

	จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ

	

	จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม

	

	จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติแต่ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
	


	ที่
	โครงการ
	งบประมาณรายจ่าย
	จ่ายจริง
	หมายเหตุ

	๑
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม  (นม) 
               -  อาหารเสริม (นม) ( โรงเรียนวัดสระโพธิ์ , 
                  โรงเรียนบ้านดอนโตนด , โรงเรียนบ้านบางปรง )
               -  อาหารเสริม (นม)  ( ศพด.บ้านคชธรรมราช , 
                   ศพด.บ้านบางปรง )
	๕๓๔,๒๔๐.-
๑๑๕,๖๔๐.-
	๕๓๔,๒๔๐.-
๑๑๕,๖๔๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๒
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
               -  อาหารกลางวัน ( โรงเรียนวัดสระโพธิ์ , โรงเรียน
                  บ้านดอนโตนด , โรงเรียนบ้านบางปรง )
               -  อาหารกลางวัน ( ศพด.บ้านคชธรรมราช , 
                   ศพด.บ้านบางปรง )
	๗๒๑,๐๐๐.-
๒๑๔,๗๖๐.-

	๗๒๑,๐๐๐.-
๒๑๔,๗๖๐.-

	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๓
	โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์อื่นๆ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก *
	๑๗,๑๐๐.-
	๑๗,๑๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๔
	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น ,
ส.อบต. , พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.
	๖๖,๐๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๕
	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข  
(อสม.)  *
	๑๐๐,๐๐๐.-
	๑๐๐,๐๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๖
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  *
	๒๕,๐๐๐.-
	๑๐,๐๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๗
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
                - เงินอุดหนุนทั่วไป
                - เงิน อบต.
	๒,๙๗๒,๐๐๐.-
๑,๔๙๔,๐๐๐.-
	๒,๙๗๒,๐๐๐.-
๑,๔๙๔,๐๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๘
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ                
                  - เงินอุดหนุนทั่วไป
                 - เงิน อบต.
	๖๒๘,๕๐๐.-
๑๗๔,๐๐๐.-
	๖๒๘,๕๐๐.-
๑๗๔,๐๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๙
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์             
                - เงิน อบต.
	๑๘,๐๐๐.-
	๑๘,๐๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔


	ที่
	โครงการ
	งบประมาณรายจ่าย
	จ่ายจริง
	หมายเหตุ

	๑๐
	โครงการสนับสนุนการบริการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์และรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
	๑๐,๐๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๑๑
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
	๒๐,๐๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๑๒
	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ
	๓๐,๐๐๐.-

	๑๖,๒๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๓

	๑๓
	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์
	
	๑๐,๐๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๓

	๑๔
	โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและพาหนะที่เกิดจากยุง
	๑๐,๐๐๐.-
	๑๐,๐๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๑๕
	โครงการจัดซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้าน
	-
	-
	-

	๑๖
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	๑๐,๐๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๑๗
	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม  มหาราช  
วันพ่อแห่งชาติ
	๗๐,๐๐๐.-
	๖๓,๗๔๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๑๘
	โครงการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
	๒๐๐,๐๐๐.-
	๑๘๔,๐๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๑๙
	โครงการจัดกิจกรรมวันฉัตรมงคล
	๗๐,๐๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๒๐
	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
	๓,๐๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๒๑
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและงานประเพณีต่าง ๆ
	๑,๘๐๐.-
	๑,๘๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๒๒
	โครงการยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-
	-


	ที่
	โครงการ
	งบประมาณรายจ่าย
	จ่ายจริง
	หมายเหตุ

	๒๓
	โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-
	-

	๒๔
	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาท้องที่  ท้องถิ่นสัมพันธ์

	- 
	-
	-

	๒๕
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเสือหึงรวมใจเทิดไท้องค์ราชันต้านภัยสิ่งเสพติด
	๖๐,๐๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๒๖
	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการแข่งขันกีฬา
	๓๐,๐๐๐.-
	๓๐,๐๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๒๗
	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำชื่อเสียง  ผู้ให้การสนับสนุนและผู้คุณทำประโยชน์ด้านการกีฬา
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-
	-

	๒๘
	โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
	๑๐,๐๐๐.-
	๑๐,๐๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๒๙
	โครงการจัดหาหนังสือให้บริการด้านความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
	๖๒,๗๒๐.-
	๖๒,๗๒๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๓๐
	โครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์และโครงสร้าง อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
	๘,๒๒๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๓๑
	โครงการจัดทำป้าย  คำขวัญ  ข้อความ   ประชาสัมพันธ์
	๒๐,๐๐๐.-
	๑๖,๖๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๓๒
	โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาชุมชนในครอบครัว
	๑๐,๐๐๐.-
	๑๐,๐๐๐.-
	เงินอุดหนุนทั่วไป

	๓๓
	โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
	๒๐,๐๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๓๔
	โครงการบ้านท้องถิ่นไทย  เทิดไท้องค์ราชันย์  ๘๐  พรรษา
	-
	-
	-


	ยุทธศาสตร์ที่  ๔
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	จำนวนโครงการ

	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผน ๓ ปี ( ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ )
	

	จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ตามแผน ๓ ปี   ( ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ )  *
	

	จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ

	

	จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม

	

	จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติแต่ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
	


	ที่
	โครงการ
	งบประมาณรายจ่าย
	จ่ายจริง
	หมายเหตุ

	๑
	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อ-วันแม่แห่งชาติ
	๑๐,๐๐๐
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔


	ยุทธศาสตร์ที่  ๕
การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี
	จำนวนโครงการ

	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผน ๓ ปี ( ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ )
	

	จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ตามแผน ๓ ปี   ( ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ )  *
	

	จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ

	

	จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม

	

	จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติแต่ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
	


	ที่
	โครงการ
	งบประมาณรายจ่าย
	จ่ายจริง
	หมายเหตุ

	๑
	โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนากระบวนทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร
	๓๐๐,๐๐๐.-
	๓๐๐,๐๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๒
	โครงการอบรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง
	๑๐,๐๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๓
	โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-
	-

	๔
	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซด์
	๑๐,๐๐๐.-
	๑๐,๐๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๕
	โครงการอินเทอร์เน็ตตำบล
	๘๑,๐๐๐.-
	๕๓,๕๒๗.๖๐
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๖
	โครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
	๖,๐๐๐.-
	๑,๐๘๐-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๗
	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
	๔๐,๐๐๐.-
	๓๒,๓๙๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๘
	โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน
	๑๔๐,๐๐๐.-
	๑๔๐,๐๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๙
	โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว
	๒๐,๐๐๐.-
	๑๒,๓๖๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๑๐
	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	๕๐,๐๐๐.-
	๕๐,๐๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๑๑
	โครงการจัดหาวัสดุการเกษตร
	๑๖,๐๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔


	ที่
	โครงการ
	งบประมาณรายจ่าย
	จ่ายจริง
	หมายเหตุ

	๑๒
	โครงการจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	๕๐,๐๐๐.-
	๑๘,๓๒๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๑๓
	โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
	๑๐,๐๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๑๔
	โครงการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	๖๑,๐๐๐.-
	๖๐,๐๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๑๕
	โครงการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	๔,๐๐๐.-
	๑,๗๕๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๑๖
	โครงการจัดหาวัสดุเคมี
	๓๐,๐๐๐.-
	๓๐,๐๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๑๗
	โครงการบำรุงรักษา  ซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์
	๗๐,๐๐๐.-
	๗๐,๐๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๑๘
	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-
	-

	๑๙
	โครงการผู้เสียภาษีดีเด่น
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-
	-

	๒๐
	โครงการเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-
	-

	๒๑
	โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. / กชช ๒ ค. และข้อมูลสถิติต่างๆ
	๑๐,๐๐๐.-
	๙,๕๒๕.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๒๒
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
	๓๐,๐๐๐.-
	๘,๖๖๑.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๒๓
	โครงการจัดทำงบประมาณประจำปี   
	
	
	

	๒๔
	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม  แผนพัฒนา    
	
	
	

	๒๕
	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.เสือหึง
	๓๐,๐๐๐.-
	๒๕,๐๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๒๖
	โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน     
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-
	-

	๒๗
	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี 

	ไม่ใช้งบประมาณ
	-
	-

	๒๘
	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
	๕,๐๐๐.-
	๓,๒๕๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔


	ที่
	โครงการ
	งบประมาณรายจ่าย
	จ่ายจริง
	หมายเหตุ

	๒๙
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพัสดุและทรัพย์สิน
	๕,๐๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๓๐
	โครงการศูนย์สารสนเทศตำบลเสือหึง
	๕๗,๖๐๐.-
	๕๗,๖๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๓๑
	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
	๕๐,๐๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๓๒
	โครงการสนับสนุนการรณรงค์การเลือกตั้ง
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-
	-

	๓๓
	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-
	-

	๓๔
	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  
	๑๐,๐๐๐.-
	๙,๑๐๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๓๕
	โครงการจัดรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เสือหึง
	ไม่ใช้งบประมาณ
	-
	-

	๓๖
	โครงการบรรเทาสาธารณภัย
           
	๒๐๐,๐๐๐.-

	๓๑,๓๖๐.-

	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔


	๓๗
	โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมทบทวนและกิจกรรม  
อปพร.อบต.เสือหึง
	๓๐,๐๐๐.-
	ไม่มีการเบิกจ่าย
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔

	๓๘
	โครงการจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	๓๙,๕๐๐.-
	๑๓,๙๘๐.-
	ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔



ส่วนที่  ๔
ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาในช่วงระยะเวลา ๓ ปี
ส่วนที่  ๔
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา  ๓  ปี
๔.๑  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง

“ การคมนาคมสะดวก   พัฒนาสาธารณูปการ   เศรษฐกิจดี
มีความรู้   สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง


ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ


แนวทางที่  ๑  การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เพื่ออำนวยความสะดวก
        ให้แก่ประชาชน 
แนวทางที่  ๒  การก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซม  บำรุงรักษาถนน  สะพาน ท่อระบายน้ำ
        ประตูระบายน้ำ   แหล่งน้ำต่างๆ


แนวทางที่  ๓  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ


แนวทางที่  ๑  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม


แนวทางที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา


แนวทางที่  ๒  พัฒนาด้านการให้บริการสาธารณสุข
แนวทางที่  ๓  การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่  ๔  การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
แนวทางที่  ๕  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่  ๑  การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
        และสิ่งแวดล้อม




แนวทางที่  ๒  การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะชุมชน


แนวทางที่  ๓  การบำบัดและกำจัดขยะ

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่  ๑  การพัฒนาบุคลากร
แนวทางที่  ๒  การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน



แนวทางที่  ๓  การพัฒนาสถานที่  อุปกรณ์  และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้
         บริการประชาชน
แนวทางที่  ๔  การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
แนวทางที่  ๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน



แนวทางที่  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๔.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

วิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราช  

“นครศรีธรรมราช    เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้    เมืองเกษตรและท่องเที่ยวน่าอยู่         
สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน”
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดทำตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด  และสอดคล้องกับแผน
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุถึงเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด  ประกอบด้วย  ๕  ประเด็นยุทธศาสตร์  ได้แก่

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการขจัดปัญหาความยากจน


เป้าประสงค์


๑.  ประชาชนที่ยากจนมีอาชีพ  มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ


๒.  ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคม และได้รับบริการทางสังคมและได้รับบริการจากภาครัฐเท่าเทียมทุกระดับ
  

กลยุทธ์หลัก


๑.  เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนของครอบครัว  ชุมชน  และสังคมในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  และเงินทุนในการประกอบอาชีพ


๒.  จัดคาราวานแก้จนที่ให้บริการและคำแนะนำเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ  และเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ รวมถึงการศึกษา  สาธารณสุขและการคุ้มครองทางสังคม


๓. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน  สินค้า  OTOP  แก้หนี้สินทุกระบบของครัวเรือน  และการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างรายได้


๔.  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการรวมกลุ่ม  การบริหารจัดการกุล่ม  เพื่อความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ในการประกอบอาชีพ
๕.  ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน  ด้วยการมีหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง  พอเพียง  เป็นธรรม  และเสมอภาค

๒.  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ


เป้าประสงค์
๑.  ประชาชนมีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งดีงามและปัญญาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน


๒.  ประชาชนมีสุขภาพดี  ทั้งร่างกาย  จิตใจ  ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข


๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด
กลยุทธ์หลัก
๑.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม  ทั้งในและนอกระบบโดยเร่งรัดพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ให้ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศรวมทั้งการส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒.  ส่งเสริมสนับสนุน  ฟื้นฟู  อนุรักษ์  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. สร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ  โดยพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  คุณภาพการบริการ  การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมโรค  การฟื้นฟูสุขภาพเสริมสร้างคนไทยแข็งแรง  พัฒนาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย  และส่งเสริมการกีฬา
๔.  เสริมสร้างความพร้อมเพื่อให้เด็ก  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
๕.  เสริมความพร้อมให้หมู่บ้านและชุมชน  ในการคุ้มครองและจัดหาหลักประกันทางสังคมให้ประชากรวัยทำงานมีงานทำ  ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม  เพื่อความมั่นคงในการดำรงชีพ
๖.  เสริมสร้างสังคมให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปลอดอบายมุขและยาเสพติด
๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือของภาครัฐและประชาชนในด้านข้อมูลการปราบปรามอาชญากรรม  เพื่อการจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษ

๓.  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์  OTOP   และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   และวัฒนธรรม


เป้าประสงค์
๑. เพิ่มผลผลิต  เพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้จากการพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์  OTOP  และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และวัฒนธรรม
๒.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมดุลและสอดคล้องกับการพัฒนาด้านอื่น
กลยุทธ์หลัก
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์  OTOP  โดยพัฒนามาตรฐานสินค้า  ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้าตามระบบความปลอดภัยอาหาร  และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
๒.  พัฒนาด้านการตลาด  ภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม  และผลิตภัณฑ์  OTOP  เพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓.  พัฒนาระบบชลประทาน  ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและสภาพดิน  เกษตรอินทรีย์และระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
๔. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว  ให้สอดคล้องกับบริการทุกประเภท  และเพื่อรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากสินค้าการเกษตร  OTOP  และการท่องเที่ยว
๕.  พัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม  โดยพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว  มาตรฐานการให้บริการ  สร้างเครือข่ายความร่วมมือการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างมูลค่าแก่สินค้าการท่องเที่ยว

๔.  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 


เป้าประสงค์
๑.  สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเหมาะสม
๒.  บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชนและชุมชนท้องถิ่น
๓.  ป้องกันและควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับมาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน


กลยุทธ์หลัก
๑.  สร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยเฉพาะพื้นที่ป่า  พื้นที่ชุ่มน้ำ  พื้นที่ลุ่มน้ำ  แหล่งน้ำ  ดิน  ทรัพยากรชายฝั่ง  ทรัพยากรประมง  ความหลากหลายทางชีวภาพ
๒.  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบด้วยการจัดทำแนวเขตพื้นที่  จัดทำผังเมือง  ระบบการบำบัดน้ำเสีย  แนว-ป้องกันตลิ่ง  และจัดการคุณภาพระบบท้องถิ่น
๓.  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้และศักยภาพการบริหารจัดการให้กับชุมชนและบุคลากรของรัฐในท้องถิ่น
๔. สนับสนุนการลดและการนำกากสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน  โรงงานอุตสาหกรรม  กลับมาใช้ใหม่ตั้งแต่แหล่งกำเนิด
 
๕.  การควบคุมมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากครัวเรือน  โรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๕.  การพัฒนาองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


เป้าประสงค์
๑.  ประชาชนมีความพอใจคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น
๒.  การดำเนินงานของภาครัฐทุกระดับ มีการปฏิบัติงานที่ทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได้
๓.  ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง


กลยุทธ์หลัก
๑.  ปรับปรุงระบบบริหารราชการ  รูปแบบการทำงาน  การอำนวยความสะดวก  การลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน  และขยายการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.  ส่งเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ
๓.  ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง  การเบิกจ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส  ตลอดจบพัฒนาระบบการตรวจสอบและการประเมินผลภาคราชการให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
๔.  เสริมสร้างสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชนการคุ้มครองสิทธิและเผยแพร่ในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ประชาชน
ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช


๑.  การแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการทั้งจังหวัด


๒.  การกัดเซาะชายฝั่งทะเล  ในพื้นที่อำเภอชายฝั่ง  ๓  อำเภอ  ได้แก่  อำเภอปากพนัง  อำเภอหัวไทร  และอำเภอท่าศาลา


๓.  ราคาไม้ผลตกต่ำ


๔.  การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งทั้งระบบ  ในเขตพื้นที่ประสบปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด


๕.  การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าไม้  และที่ดินทำกินของราษฎร


๖.  การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นการจัดระเบียบสังคมแบบบูรราการ  และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง


๗.  ปัญหาที่เกิดตามสถานการณ์ปัจจุบัน  เช่น  น้ำมันแพง  ราคาสินค้าสูง
๔.๓  ยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ
วิสัยทัศน์การพัฒนาของอำเภอเชียรใหญ่  แบ่งออกเป็น  ๘  แนวทาง  ดังนี้
๑.  พลเมืองใฝ่เรียนอยู่เป็นนิจ  อำเภอเชียรใหญ่ต้องเป็นศูนย์กลางการศึกษาศิลปวิทยาการ  โดยใช้การศึกษานำการพัฒนาสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ


๒.  ร่วมสานกิจกรรมพัฒนารักษาท้องถิ่น  พลเมืองชาวเชียรใหญ่รวมตัวเป็นกลุ่มองค์กรประชาชนเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนา


๓. ชีวิตมีคุณภาพทั้งแผ่นดิน  ชาวอำเภอเชียรใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่ดีกินดี  อยู่รอดปลอดภัย  ครอบครัวอบอุ่น  มีจิตสำนึกสาธารณะ


๔. เป็นท้องถิ่นวัฒนธรรมค้ำสังคม  อำเภอเชียรใหญ่ต้องมีองค์กรหลากระดับหลากหลายอย่างชัดเจน  ชุมชนมีความเกื้อกูลกันสร้างสัมพันธภาพที่ดีทั้งในชุมชนและระหว่างชุมชน


๕.  เศรษฐกิจยั่งยืนทุกพื้นที่  เศรษฐกิจของอำเภอเชียรใหญ่ต้องมีการเติบโตอย่างยั่งยืน  ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม


๖.  สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ดีอย่างเหมาะสม  อำเภอเชียรใหญ่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งทรัพยากรดิน  ป่าไม้  แหล่งน้ำ  และพลังงานธรรมชาติ


๗.  สู่ศูนย์กลางภูมิภาคน่านิยม  อำเภอเชียรใหญ่จะต้องเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะ  ประเพณีและวัฒนธรรม  รวมถึงด้านการท่องเที่ยว


๘.  ประชาคมรวมพลังสร้างเมืองนคร  ให้มีกลุ่มองค์กรประชาชน  ประชาคมอำเภอ  ตำบล  หมู่บ้านที่เข้มแข็ง  องค์กรสาธารณะรักชุมชนท้องถิ่น  ร่วมมือในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน

๔.๔  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น


๑.  จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค  และเพื่อการเกษตร


๒.  จัดให้มีถนนลาดยางถนน  ถนนคอนกรีต  ทุกหมู่บ้าน  


๓.  จัดให้มีทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส


๔.  จัดให้มีกองทุนเลี้ยงชีพแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ


๕.  ส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน  ( คอมพิวเตอร์ )


๖.  ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ


๗.  จัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพทุกกลุ่ม


๘.  จัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP  ประจำตำบล


๙.  จัดให้มีประปาหมู่บ้านอย่างพอเพียงทั่วถึงในเขตพื้นที่


๑๐.  จัดตั้งศูนย์กีฬาและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง

โครงการเชิงนโยบาย


๑.  โครงการสร้างศูนย์กีฬาประจำตำบล


๒.  โครงการสร้างศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบล


๓.  โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน


๔.  โครงการสร้างร้านค้าจำหน่ายสินค้า  OTOP  ประจำตำบล


๕.  โครงการสร้างถนนคอนกรีตทุกหมู่บ้าน


๖.  โครงการสร้างศูนย์  อปพร.  ประจำตำบล
นโยบายส่งเสริม


๑.  โรงเรียนสู่มาตรฐานระดับตำบล


๒.  สนามกีฬากลางทุกหมู่บ้าน


๓.  ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ทุกโรงเรียน


๔.  แหล่งน้ำสะอาดทุกหมู่บ้าน


๕.  ถนนโครงข่าย / ทั่วท้องถิ่นที่สมบูรณ์ทุกหมู่บ้าน


๖.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกกุล่ม


๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชุมชนทุกระดับ  ทุกหมู่บ้าน


๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ  อปพร.  ประจำตำบล


๙.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพในชุมชน  เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน
นโยบายทั่วไป
๑.  การบริหารจัดการ  องค์กรทันสมัย  โปร่งใส  ใส่ใจชุชน


๒.  พัฒนาเครือข่าย  ประสานงานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์กรราชการส่วนกลาง  องค์กรส่วนท้องถิ่น  และองค์กรเอกชน


๓.  พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยรวดเร็วให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  โดยใช้หลักบริหารแบบธรรมาภิบาล  (GOOD  VERNANCE )  โปร่งใสตรวจสอบได้  และประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน


๔.  พัฒนาบุคลากร  ข้าราชการ  ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์  ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  มีความรู้  พร้อมสำหรับบริการประชาชน
ด้านสาธารณสุข


๑.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนมีน้ำดื่ม – น้ำใช้อย่างเพียงพอ


๒.  สนับสนุนงบประมาณศูนย์อนามัยประจำตำบล  เพื่อให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง


๓.  สนับสนุนงบประมาณ  อสม.  เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


๔.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนมียาสามัญประจำบ้าน
ด้านการศึกษา


๑.  โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศทุกโรงเรียน


๒.  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น  ประวัติศาสตร์  ภูมิปัญญา  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา


๓.  โครงการสร้างสนามกีฬาประจำโรงเรียนทุกโรงเรียน


๔.  โครงการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้านและตำบลอย่างต่อเนื่อง


๕.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานที่ออกกำลังกาย  สนามกีฬาและอุปกรณ์ในการออกอำลังกายทุกหมู่บ้าน


๖.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงเรียน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน



๑.  จัดสร้างถนนคอนกรีตทุกหมู่บ้าน


๒.  จัดสร้างโทรศัพท์สาธารณะให้ครบทุกหมู่บ้าน


๓.  จัดสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทุกหมู่บ้าน


๔.  ปรับปรุงประปาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


๕.  จัดให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

ด้านอาชีพ  เศรษฐกิจและชุมชน
๑.  ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณกลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม


๒. โครงการสร้างสถานีวิทยุขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน


๓.  จัดตั้งกองทุนเลี้ยงชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
ด้านสิ่งแวดล้อม


๑. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะและปฏิกูลแบบครบวงจร


๒.  ปรับปรุงระบบน้ำเสียในชุมชน


๓.  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม


๑.  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขื่อนลุ่มน้ำเสือหึงและบริเวณอ่างเก็บน้ำ


๒.  จัดงานประเพณีท้องถิ่น


๓.  สนับสนุนและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน

ส่วนที่  ๕
รายละเอียดโครงการพัฒนา
( พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ )
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา  ๓  ปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ )

องค์การบริหารส่วนตำบลเมือหึง   อำเภอเชียรใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ    
แนวทางที่   ๑  การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
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	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน / ขยายเขตประปาหมู่บ้าน / ปรับปรุง ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน / ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ /  เจาะบ่อบาดาล / ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำฝน  ฝ๙๙. 
/ ขยายเขตไฟฟ้า / ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

	๑
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑
	เพื่อประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค  
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
(ผิวดินขนาดใหญ่)  
ตามแบบของการประปานครหลวง
	๓,๐๐๐,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	-
	-
	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค
	ส่วนโยธา

	๒
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๓
	เพื่อประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค  
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
(ผิวดินขนาดกลาง)  
ตามแบบของการประปานครหลวง
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	-
	-
	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค
	ส่วนโยธา

	๓
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๖
	เพื่อประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค  
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
(ผิวดินขนาดกลาง)  
ตามแบบของการประปานครหลวง
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	-
	-
	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค
	ส่วนโยธา

	๔
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๗
	เพื่อประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค  
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
(ผิวดินขนาดกลาง)  
ตามแบบของการประปานครหลวง
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	-
	-
	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๕
	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน   
	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค  อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน
	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 
๑ -๑๐   ( ตามระยะทางที่ อบต. ออกสำรวจของแต่ละหมู่บ้าน )
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค  ทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา

	๗
	โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปา
	ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปา
	ส่วนโยธา

	๘

	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบลเสือหึง
	เพื่อประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค  
	เจาะบ่อบาดาลในเขตพื้นที่ตำบลเสือหึงเพื่อในกิจการระบบประปาหมู่บ้านและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคของประชาชนในหมู่ที่  ๑ – ๑๐ 
	๕๐๐,๐๐๐.-
- งบ  อบต.
- งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๕๐๐,๐๐๐.-
- งบ  อบต.
- งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๕๐๐,๐๐๐.-
- งบ  อบต.
- งบประมาณหน่วยงานอื่น
	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค  
	ส่วนโยธา

	๙
	โครงการก่อสร้างถังกักเก็บน้ำฝน  ฝ๙๙. ภายในตำบลเสือหึง  

	เพื่อให้ประชาชนได้มีภาชนะไว้สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค
	สำรวจความต้องการภายในหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างถังกักเก็บน้ำฝน  ฝ.๙๙  
หมู่ที่ ๑ – ๑๐ 

	๕๐๐,๐๐๐.-
- งบ  อบต.
- งบประมาณหน่วยงานอื่น

	๕๐๐,๐๐๐.-
- งบ  อบต.
- งบประมาณหน่วยงานอื่น

	๕๐๐,๐๐๐.-
- งบ  อบต.
- งบประมาณหน่วยงานอื่น

	ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภคตลอดปี
	ส่วนโยธา

	๑๐
	โครงการซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ำภายในตำบลเสือหึง
	เพื่อซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ำที่ชำรุดให้สามารถใช้การได้
	สำรวจภาชนะกักเก็บน้ำที่ชำรุดทรุดโทรม   จำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน  เพื่อซ่อมแซมให้สามารถใช้การได้
	๕๐,๐๐๐.-
งบ อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ อบต.
	ประชาชนได้มีน้ำใช้ตลอดปี
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๑
	โครงการจัดซื้อภาชนะกักเก็บน้ำ

	เพื่อให้ประชาชนได้มีภาชนะไว้สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค
	จัดซื้อภาชนะกักเก็บน้ำ  จำนวน  ๓๐  ถัง
( ถังไฟล์เบอร์กลาส  ขนาด  ๕๐๐  ลิตร  )


	๑๘๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๘๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๘๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ประชาชนได้มีน้ำใช้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	๑๒
	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
	เพื่อใช้บรรทุกน้ำบริการประชาชนในช่วงภัยแล้ง
	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑๒,๐๐๐  ลิตร
	๓,๐๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนได้มีน้ำใช้ในช่วงภัยแล้ง
	ส่วนโยธา

	๑๓
	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า    
	เพื่อใช้ในการสูบน้ำช่วงน้ำท่วม / ภัยแล้ง / ภาวการณ์ฉุกเฉินที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำ
หมู่ที่ ๑ – ๑๐ 

	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า  ณ  จุดคับขันในช่วงน้ำท่วม / ภัยแล้ง / ภาวการณ์ฉุกเฉินที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำภายในตำบลเสือหึง
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
	ส่วนโยธา

	๑๔
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลเสือหึง  
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม   หมู่ที่ ๑ – ๑๐ 

	สำรวจสถานที่เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยและเป็นอันตรายต่อประชาชนเพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้แสงสว่างตามจำนวนที่ได้ทำการสำรวจ    
	๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๑๕
	โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล
เสือหึง
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม   หมู่ที่ ๑ – ๑๐ 

	สำรวจไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดภายในตำบลเสือหึงเพื่อปรับปรุง  ซ่อมแซมให้สามารถใช้การได้
	๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๖
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน
	ประสานกับการไฟฟ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนภายในตำบลเสือหึง
	๕๐,๐๐๐.-
งบ อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ อบต.
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา

	๑๗
	โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
	เพื่อใช้ในกิจการประปาและกิจการอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	มีมิเตอร์ไฟฟ้าใช้ในกิจการประปาและอื่น ๆ
	ส่วนโยธา

	๑๘
	โครงการจัดทำป้ายเตือน / ป้ายแนะนำการใช้เส้นทางถนนในตำบลเสือหึง
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	จัดทำป้ายเตือน / ป้ายแนะนำการใช้เส้นทางถนนในตำบลเสือหึง
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ    
แนวทางที่   ๒   การก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ำ  ประตูระบายน้ำ   แหล่งน้ำต่างๆ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	ก่อสร้าง  / ปรับปรุง  / ซ่อมแซม  / บำรุงรักษาถนน

	๑
	โครงการถมลูกรังพร้อมหินคลุกถนนสายคูนาโพรงตุม – คลองเสือหึง
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. 
ระยะทาง   ๒,๐๐๐ ม.  
ใช้วัสดุหินคลุก  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๗๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๒
	โครงการปรับปรุงถนนสายบางกด - บ้านนายปราบ
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. 
ระยะทาง   ๖๕๐ ม.  
ใช้วัสดุหินคลุก  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๒๕๐๐๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๓
	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวิจารณ์ – บ้านายดับ
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. 
ระยะทาง   ๘๐๐  ม.  
ใช้วัสดุหินคลุก  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๓๕๐๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๔
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าโรงเรียนดอนโตนด – หัวสะพาน
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๖  ม.  ยาว  ๑๖๐๐ ม.
ผิวจราจรแบบแคพซีล 
	๓,๒๐๐,๐๐๐.-
- งบประมาณหน่วยงานอื่น

	๓,๒๐๐,๐๐๐.-
- งบประมาณหน่วยงานอื่น

	๓,๒๐๐,๐๐๐.-
- งบประมาณหน่วยงานอื่น

	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๕
	โครงการยกระดับถนนสายโพรงตุม – พรุรวบ  หมู่ที่ ๑
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. 
ระยะทาง       ๒,๒๐๐ ม.    
ใช้วัสดุหินคลุก  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๘๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๖
	โครงการปรับปรุงถนนสายคูนาขุดใหม่  ( โพรงตุมเลียบคลองเสืองหึง -  บ้านนายสุวาริน  ) 
หมู่ที่ ๑
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๒,๐๐๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก   พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล. คุณภาพชั้น ๓ ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม. จำนวน  ๒  จุด  จุดละ ๘ ท่อนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
	๕๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๗
	โครงการบุกเบิกถนนสาย ร.พช. – บ้านนายปลื้ม   ทองคง
หมู่ที่ ๑
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม.  ระยะทาง  ๓๐๐  ม.ใช้วัสดุลูกรัง   พร้อมติตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
	๒๕๐,๐๐๐.-

งบ อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๘
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโพรงตุม – พรุรวบ
หมู่ที่ ๑
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๖  ม.  ยาว ๒,๐๐๐  ม.
ผิวจราจรแบบแคพซีล 
	๓,๒๐๐,๐๐๐.-
- งบประมาณหน่วยงานอื่น

	๓,๒๐๐,๐๐๐.-
- งบประมาณหน่วยงานอื่น

	๓,๒๐๐,๐๐๐.-
- งบประมาณหน่วยงานอื่น

	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๙
	โครงการถมหินคลุกสาย ร.พ.ช. – บ้านนายบัญชา
หมู่ที่ ๑
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. 
ระยะทาง  ๖๐๐  ม.  
ใช้วัสดุหินคลุก  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	๓๐๔,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๐
	โครงการถมหินคลุกถนนสาย  ร.พ.ช – บ้านนายสอน  หมู่ที่ ๑
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. 
ระยะทาง  ๓๖๐  ม.  
ใช้วัสดุหินคลุก  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๑๑
	โครงการบุกเบิกถนนใหม่ จากบ้านนายสุวารินทร์ –สุดเขต   หมู่ที่  ๙    หมู่ที่ ๑
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. 
ระยะทาง  ๒,๖๐๐ ม.  
ใช้วัสดุลูกรัง 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๘๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๑๒
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระอิฐ หมู่ที่  ๒
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระอิฐระยะทาง ๔๕๐ เมตร  กว้างโดยประมาณ  ๔  เมตร  หนาโดยเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  
	๙๐๐๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๑๓
	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านย่านแค  ถนน รพช. – ประปา หมู่ที่ ๒ ( ต่อจากสายย่านแคทางหลวงชนบท )  หมู่ที่  ๒
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. 
ระยะทาง  ๖๕๐ ม.  
ใช้วัสดุหินคลุก 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๒๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	 ๑๔
	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านย่านแค – ถนนทางหลวงชนบท  หมู่ที่  ๒
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม.  ระยะทาง  ๒๕๐  ม.  ใช้วัสดุลูกรัง  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม. จำนวน  ๑  จุด  จุดละ ๘ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑๙๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๕
	โครงการปรับปรุงถนนสาย
บางพาตะวันออก  
หมู่ที่ ๒
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม.  ระยะทาง  ๒,๕๐๐  ม.  ใช้วัสดุลูกรัง   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
	๘๑๗,๐๐๐.-
งบ อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๑๖
	โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองเสือหึง – เขต
บ้านฉาง ( ม.๓ )   หมู่ที่  ๒
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง   ๔  ม.  ระยะทาง ๙๐๐   ม.  ใช้วัสดุหินคลุก  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๓๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๑๗
	โครงการปรับปรุงถนนสายสระอิฐ     หมู่ที่  ๒
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๔๐๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๑๘
	ปรับปรุงถนนสายบ้านนายจิตร -  นานายพิง    หมู่ที่  ๒
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม.  ระยะทาง  ๘๐๐  ม.  ใช้วัสดุลูกรัง   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
	๓๖๐,๐๐๐.-
งบ อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๑๙
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท –  สะพานวัดชัยสุวรรณ     หมู่ที่ ๒

	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๙๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๒๐
	โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองบ้านฉาง   หมู่ที่  ๒
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม.  ระยะทาง  ๒,๒๐๐  ม.  ใช้วัสดุลูกรัง   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	๒๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๒๑
	โครงการปรับปรุงถนนสาย
สระเก็บน้ำสายบางพา    
หมู่ที่  ๒
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๑๔๐  ม.  ใช้วัสดุหินคลุก   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๒๒
	โครงการปรับปรุงคันคลองสายบางพาตะวันออก – คลองเสือหึง
หมู่ที่  ๒
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๘๗๐  ม.  ใช้วัสดุหินคลุก  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	๓๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๒๓
	โครงการบุกเบิกหมอนบ้าน
นางถวิล -  ถนนบางพาตะวันออก  หมู่ที่  ๒
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๑,๐๐๐ ม.  ใช้วัสดุลูกรัง   พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม. จำนวน   ๓  จุด  จุดละ ๘ ท่อนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
	-
	๓๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๒๔
	โครงการปรับปรุงถนนสาย
สระเก็บน้ำสายบางพา    
หมู่ที่  ๒
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๑๔๐  ม.  ใช้วัสดุหินคลุก   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-

	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๒๕
	โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองบ้านฉาง   ( จากถนน รพช. – นานายมนัส )  หมู่ที่ ๒
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๒,๒๐๐ ม. ใช้วัสดุลูกรัง  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๕๒๐๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-

	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๒๖
	โครงการปรับปรุงถนนสายบางพาตะวันออก-รอยต่อหมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๒
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๒,๕๐๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล. คุณภาพชั้น ๓ ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม. จำนวน  ๒  จุด  จุดละ ๘ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	-
	๕๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๒๗
	โครงการบุกเบิกถนนสายบางพาตะวันออก – คลองเสือหึง      หมู่ที่ ๒

	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๒,๖๐๐ ม.  ใช้วัสดุลูกรัง  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม. จำนวน  ๓ จุด  จุดละ ๘ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	-
	๕๗๒,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๒๘
	โครงการปรับปรุงถนนสายบางพาเหนือ – ถนนทางหลวงชนบท   หมู่ที่ ๒

	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๑,๔๐๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก   พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม. จำนวน   ๓  จุด  จุดละ ๘ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	๕๐๐,๐๐๐.-
อบต.
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๒๙
	โครงการปรับปรุงถนนสาย รพช. –  นานายเอกวัฒน์  จดบ้านนางอ่ำ  หมู่ที่  ๒
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ยกระดับถนน ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๘๐๐ ม.  ใช้วัสดุลูกรัง   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	๓๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๓๐
	โครงการถมหินคลุกถนนสายเลียบคลองพรุตีน  หมู่ที่  ๓
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. 
ระยะทาง ๑,๗๐๐ม.  ใช้วัสดุหินคลุก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๖๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๓๑
	โครงการบุกเบิกและยกระดับถนนสายบ้านงิ้วจันดี – ถนนเลียบคลองพรุตีน    
หมู่ที่ ๓
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. 
ระยะทาง ๑,๗๐๐ม.  ใช้วัสดุลูกรังและวัสดุหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม. จำนวน  ๓ จุด  จุดละ  ๘  ท่อนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๖๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๓๒
	โครงการบุกเบิกและยกระดับถนน  จากถนนสายคอนกรีต – ถนนบ้านงิ้ว    หมู่ที่ ๓
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๑,๐๐๐ ม.  ใช้วัสดุลูกรังและวัสดุหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม. จำนวน  ๓ จุด  จุดละ  ๘  ท่อนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	๘๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๓๓
	โครงการปรับปรุงถนนต่อจากถนนหน้า  อบต. – สะพานหนองเพ็งกรอ    หมู่ที่ ๓
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๑,๓๐๐ ม.  ใช้วัสดุลูกรัง  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม. จำนวน   ๔  จุด  จุดละ ๘  ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	๕๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๓๔
	บุกเบิกถนนเลียบคลองเสือหึงพรุมัง – สะพานถนนบ้านงิ้ว – จันดี     หมู่ที่ ๓
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๑,๓๐๐ ม.  ใช้วัสดุลูกรัง   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	๒๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๓๕
	โครงการบุกเบิกถนนจากที่ดินนายเติมและถนนคอนกรีต – 
คอแค    หมู่ที่ ๓
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๗๐๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก  ท่อนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	๔๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๓๖
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจากทางหลวงชนบท  -  สะพานบ้านนายจำแลง  หมู่ที่ ๓

	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๑,๘๐๐ ม.  โดยใช้ผิวแคพซีล  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์


	-
	๓,๕๐๐,๐๐๐.-
หน่วยงานอื่น
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๓๗
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านงิ้ว  -  จันดี     หมู่ที่ ๓

	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๑,๘๐๐ ม.  โดยใช้ผิวแคพซีล  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์


	
	-
	๓,๕๐๐,๐๐๐.-
หน่วยงานอื่น
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๓๘
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง         หมู่ที่ ๓
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง หมู่ที่ ๓ ตำบลเสือหึงระยะทาง  ๑,๒๐๐  เมตร    กว้างโดยประมาณ  ๔  เมตร  หนาโดยเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-
หน่วยงานอื่น

	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๓๙
	โครงการซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่ที่  ๓  
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ซ่อมแซม  ปรับปรุง ถนนภายในหมู่  ๓  ให้สามารถใช้การได้ทุกฤดูตามที่ได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากประชาชนในหมู่ที่ ๓ 
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๔๐
	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายวัดสระโพธิ์   
หมู่ที่  ๔
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตถนนสายบ้านสระโพธิ์   ระยะทาง  ๑,๐๐๐  ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๔๑
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดนัดวัดสระโพธิ์ – หน้าบ้านนางสมปอง – หน้าบ้านนายประทีป
หมู่ที่  ๔
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม.  ระยะทาง  ๒๙๐  ม.  โดยใช้ผิวแคพซีล   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์



	๕๐๐,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๔๒
	โครงการยกระดับถนนสายตลาดนัดวัดสระโพธิ์ – ถนนคอนกรีต   หมู่ที่  ๔
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๓๓๕  ม.  ใช้วัสดุหินคลุก  ท่อนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๓๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๔๓
	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตหลังโรงเรียนวัดสระโพธิ์
หมู่ที่  ๔
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ปากกว้าง  ๓   ม.  ระยะทาง  ๑๕๐  ม.
ท้องกว้าง  ๑  ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	๒๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๔๔
	โครงการบุกเบิกถนนจากทางหลวงชนบท – สนามกีฬาโรงเรียนวัดสระโพธิ์    
หมู่ที่ ๔
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม.  ระยะทาง  ๓๗๐  ม.  ใช้วัสดุลูกรัง  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม.  จำนวน  ๓  จุด  จุดละ  ๘  ท่อน  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	๓๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๔๕
	โครงการบุกเบิกถนนสายทางหลวงชนบทหน้าบ้านนางโสภาและทุกสายในหมู่บ้าน         หมู่ที่ ๔
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๒,๒๐๐ ม.  ใช้วัสดุลูกรัง   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๘๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๔๖
	โครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านนางผิน   ไกล้ถิ่น    
หมู่ที่  ๔
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๒๒๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๔๗
	โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าบ้านนายสมนึก   แสนเดช  -  ท่าช้างออก
หมู่ที่  ๔
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๒๒๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	๒๐๐,๐๐๐-
งบ  อบต.
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๔๘
	โครงการถมทางข้ามท่อระบายน้ำสายทางหลวงชนบท - เขตหมู่ที่ ๕       
หมู่ที่  ๔
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ใช้วัสดุลูกรังถมทางข้ามท่อระบายน้ำทางหลวงชนบทหมู่ที่ และปรับปรุงท่อระบายน้ำ   จำนวน  ๗  จุด    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	-
	๑๕๐,๐๐๐.- 
งบ  อบต.
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๔๙
	โครงการปรับปรุงถนนสายตลาดนัดสระโพธิ์ – ถนนคอนกรีตทางด้านทิศเหนือวัดสระโพธิ์     หมู่ที่ ๔

	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๓๕๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	๓๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๕๐
	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านชีหมุน    หมู่ที่ ๔

	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๒๒๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	-
	๒๐๐,๐๐๐-
งบ  อบต.
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๕๑
	โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองชลประทานหน้าบ้านนายเดโช – บ้านนายสมยา   
หมู่ที่ ๕
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๑,๔๐๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล. คุณภาพชั้น ๓ ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม.  จำนวน  ๑  จุด  จุดละ๘ ท่อน 
	๓๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๕๒
	โครงการยกระดับถนนสายทางหลวงชนบทบ้านนายอนันต์ – บ้านนางเขียว 
หมู่ที่  ๕
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๔๐๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

	๓๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๕๓
	โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองชนประทานเสือหึงจากสะพานดอนโพรง – เขตหมู่ที่ ๖
หมู่ที่  ๕
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง ๑,๕๐๐  
ม.  ใช้วัสดุลูกรัง   
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

	๖๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๕๔
	โครงการบุกเบิกถนนสายทางหลวงชนบท – บ้านนางอิ้น  หมู่ที่  ๕
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง   ๕๐๐
ม.  ใช้วัสดุลูกรัง     
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๕๕
	โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตจากบ้านขาว – สระพานเขต
หมู่ที่ ๕ 

	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๕๐๐ ม.  ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
-งบ  อบต.
-หน่วยงานอื่น
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๕๖
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวง – คลองชลประทาน – 
ไรนาสวนผสมนางชะอ้อน    
หมู่ที่ ๕
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๗๐ ม.  ใช้วัสดุลูกรัง   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

	๑๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๕๗
	โครงการปรับปรุงถนนสายคลองชนประทาน – นานางวัน 
หมู่ที่ ๕
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๓๕๐ ม.  ใช้วัสดุลูกรัง   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

	๒๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.


	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๕๘
	โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองชลประทานเสือหึง  
หมู่ที่ ๕ – เขตหมู่ที่  ๖ 
หมู่ที่  ๕
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม.  ระยะทาง  ๘๕๐  ม.  ใช้วัสดุลูกรัง  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม. จำนวน  ๓  จุด  จุดละ  ๘  ท่อนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	๓๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๕๙
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท  –  คลอง
เสือหึง     หมู่ที่  ๕
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๖๒๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	๒๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๖๐
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท – สระเก็บน้ำบ้านหนองเพ็งกรอ   หมู่ที่  ๕
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๑๐๐  ม.  ใช้วัสดุวัสดุหินคลุก 
	-
	๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๖๑
	โครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยกหนองไพ – ริมคลองชนประทานเขตหมู่ที่ ๕    หมู่ที่ ๖
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร ระยะทาง     
 ๔๐๐ ม.   ใช้วัสดุลูกรัง                                                
	๑๕๐๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๖๒
	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางคะเณ – นานายสุทัศน์
หมู่ที่ ๖
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร ระยะทาง     
๕๐๐ ม.   ใช้วัสดุลูกรัง                                                
	๑๕๐๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๖๓
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท – หัวสะพานวัดคลองขยัน  หมู่ที่ ๖
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร ระยะทาง     
๔๑๐ ม.   ใช้วัสดุหินคลุก                                               
	๓๐๐๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๖๔
	โครงการบุกเบิกถนนสาย
นานายผล – นานายนิติศักดิ์
หมู่ที่ ๖
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม.  ระยะทาง  ๖๐๐   ม.  ใช้วัสดุลูกรัง  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด  (  ๐.๖ ( ๑.๐๐  ม. จำนวน  ๓ จุด  จุดละ ๘ ท่อนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์      
	๒๕๐๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๖๕
	โครงการบุกเบิกถนนสาย
คลองเถี๊ยะ – คลองเถี๊ยะ  
หมู่ที่ ๖
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม.  ระยะทาง  ๘๐  ม.  ใช้วัสดุลูกรัง  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด  (  ๐.๖ ( ๑.๐๐  ม. จำนวน   ๒  จุด  จุดละ  ๘  ท่อนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์      
	๑๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๖๖
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางหลวงชนบท –   หัวสะพาน   หมู่ที่ ๖
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม.  ระยะทาง  ๔๐๐  ม.  โดยใช้ผิวแคพซีล    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	๖๘๙,๖๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๖๘๙,๖๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๖๘๙,๖๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๖๗
	โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองชลประทานเสือหึง  -  หนองทองรักษ์บ้านสมยา  
หมู่ที่ ๖
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร ระยะทาง  ๑,๒๐๐  ม.   ใช้วัสดุลูกรัง                                                
	๖๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๖๘
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท – หัวสะพานวัดคลองขยัน  หมู่ที่  ๖
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร ระยะทาง ๔๑๐  ม.   ใช้วัสดุหินคลุก 
	-
	-
	๑๒๐,๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๖๙
	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนถมหินคลุกถนนทางหลวงชนบท – บ้านในสวน  หมู่ที่ ๗
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๑,๐๐๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๔๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๗๐
	โครงการปรับปรุงถนนสาย      ลำภูราย  -  คูส่งน้ำหมู่ที่ ๑๐  
หมู่ที่ ๗

	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๓๘๐ ม.  ใช้วัสดุลูกรังและวัสดุหินคลุก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๓๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๗๑
	โครงการปรับปรุงถนนสายหนองไพ – คลองเถี๊ยะ หมู่ที่ ๗
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ยกระดับถนนสายบ้านไพ – คลองเถี๊ยะ
ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๓๕๐ ม.  ใช้วัสดุลูกรังพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

	-
	๑๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๗๒
	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายไสว  หมู่ที่ ๗ 
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๒,๒๐๐ ม.  ใช้วัสดุลูกรังและวัสดุหินคลุก   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	๘๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๗๓
	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายทางหลวงชนบท – ถนนหมู่บ้านในสวน    หมู่ที่ ๗
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม.  ระยะทาง  ๒๑๐  ม.  ใช้วัสดุลูกรังและวัสดุหินคลุก  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม. จำนวน  ๑ จุด  จุดละ ๘ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	๒๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๗๔
	โครงการบุกเบิกถนนสาย  รพช.หนองบัว  -  สุดเขตเขาพระบาท  
หมู่ที่  ๘

	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐  ม. ระยะทาง  ๑,๕๐๐ ม.  ใช้วัสดุลูกรัง  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

	๙๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๗๕
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท - บ้านหนองไม้ไผ่
หมู่ที่  ๘

	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๒,๑๐๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

	๕๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๗๖
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท - บ้านกล้วย
หมู่ที่  ๘

	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๑,๑๐๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

	๓๕๙,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๗๗
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท ( บ้านนายเจี้ยน  บัวทอง ) – เขตหมู่ที่  ๑๐
หมู่ที่ ๘

	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๒,๑๑๓ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

	๕๙๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๗๘
	โครงการปรับปรุงถนนสายเขตหมู่ที่  ๘  -  เขตอำเภอหัวไทร
หมู่ที่ ๘

	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๔๐๐ ม.  ใช้วัสดุลูกรัง   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

	๑๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๗๙
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท – เขตหมู่ที่ ๗ 
( สายหนองไพ )   หมู่ที่ ๘ 
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๑,๔๐๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

	๓๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๘๐
	โครงการปรับปรุงถนนสาย  ถนน  ร.พ.ช. – บ้านนายไว
หมู่ที่ ๙ 
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๕๑๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

	๒๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๘๑
	โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท – คูนากำนันลอบ  ( บางปรง ๒ )  หมู่ที่  ๙
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๒,๒๐๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๕๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๘๒
	โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองเสือหึง  -  บ้านดอนโตนด  (หมู่ที่  ๑)  หมู่ที่  ๙
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๑,๕๐๐  ม.  ใช้วัสดุลูกรัง   

	๙๘,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๘๓
	โครงการยกระดับถนนสายบ้านนายสะอาด     หมู่ที่ ๙
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๓๓๐ ม.  ใช้วัสดุลูกรังและ วัสดุหินคลุก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๒๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๘๔
	โครงยกระดับถนนสายทางหลวงชนบท  -  ตลุมพอ  หมู่ที่ ๙
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๓๓๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก  ๑๐๐  ลบ.ม.    
	๗๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๘๕
	โครงการปรับปรุงถนนจากถนนทางหลวงชนบท  -  ที่ดินนาย
คล้าม    หมู่ที่ ๙
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๒๐๐ ม.  ใช้วัสดุลูกรัง
	๔๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๘๙
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายตอนโตนด – บางโท้ 
หมู่ที่  ๙
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม.  ระยะทาง   ๒,๒๐๐  ม.  โดยใช้ผิวแคพซีล    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๙๐๐,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๙๐๐,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๙๐๐,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	๙๐
	โครงการยกระดับถนนสายทางหลวงชนบท  -  บ้านพักโรงเรียน   หมู่ที่  ๙
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๗๐ ม.  ใช้วัสดุหินคลุก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๙๑
	โครงการยกระดับถนนสายบ้านนายจ้วน  -  บ้านนายสะอาด
 หมู่ที่  ๙
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง   ๔.๐๐   เมตร ระยะทาง  ๒๕๐   เมตร  ใช้วัสดุลูกรังยกระดับถนนจำนวน  ๕๐๐  ลบ.มพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑๖๒,๐๐๐.-
งบ อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๙๒
	โครงการปรับปรุงถนนทุกสายในเขต  หมู่ที่  ๙
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง     ๔  เมตร ระยะทาง   ๒,๐๐๐  เมตร  ใช้วัสดุหินคลุก ใช้เครื่องจักรเกลี่ยเรียบ     พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๙๓
	โครงการก่อสร้างถนนเลียบคูไส้ไก่ – คูนากำนันลอบ 
( บางปรง ๑ )   หมู่ที่  ๙

	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๓  ม.  ระยะทาง  ๙๐๐  ม.  ใช้วัสดุลูกรัง  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม. จำนวน  ๑ จุด  จุดละ ๘ ท่อนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	-
	๔๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๙๔
	โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าสถานีอนามัยบ้านคชธรรมราช -  หมู่ที่ ๑  ตำบลพระบาท    
หมู่ที่ ๑๐
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๒,๘๙๐ ม. ใช้วัสดุหินคลุก   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๘๕๘,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๙๕
	โครงการปรับปรุงและบุกเบิกถนนสายคชธรรมราช - วัดพระหอม   หมู่ที่  ๑๐
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๖๕๐ ม.  ใช้วัสดุลูกรัง  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล. คุณภาพชั้น ๓ ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม.  จำนวน  ๒  จุด  จุดละ๘ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๓๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๙๖
	โครงการบุกเบิกถนนสายทางหลวงชนบทเลียบคูส่งน้ำบ้านนายไสว – เขตหมู่ที่  ๗   หมู่ที่ ๑๐
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๑,๐๐๐ ม.  ใช้วัสดุลูกรัง   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑๖๕,๕๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๙๗
	โครงการปรับปรุงถนนสายเขตเขาพระบาทเลียบคลองเสือหึง
หมู่ที่ ๑๐
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม.  ระยะทาง  ๕๐๐  ม. ใช้วัสดุหินคลุก    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑๖๘,๒๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๙๘
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน
ลำภูรา – สี่แยกบ้านคชธรรมราช  หมู่ที่ ๑๐
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๓๐๐ ม.  ใช้วัสดุลูกรัง  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล. คุณภาพชั้น ๓ ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม.  จำนวน  ๒  จุด  จุดละ
๘ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๒๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๙๙
	โครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลเสือหึง
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ซ่อมแซม  ปรับปรุง ถนนภายในตำบลเสือหึง ให้สามารถใช้การได้ทุกฤดูตามที่ได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากประชาชนในตำบลเสือหึง   หมู่ที่ ๑ – ๑๐ ตามที่ อบต.เสือหึง  ได้ออกสำรวจก่อนการดำเนินการ 
	๘๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๑๐๐
	โครงการปรับปรุงถนนสายดอนโตนด  -  บางโท้  ด้านทิศใต้  หมู่ที่  ๙
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๒,๒๐๐   ม.  ใช้วัสดุหินคลุก  
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๑๐๑
	โครงการบุกเบิกถนนทางเข้าบ้านนายเที่ยว  -  บ้านนายโชคดี  หมู่ที่  ๙
	เพื่อประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ผิวจราจรกว้าง  ๔  ม. ระยะทาง  ๑,๐๐๐   ม.  ใช้วัสดุลูกรัง  
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมสะพาน

	๑
	โครงการก่อสร้างสะพาน
ในเขต   หมู่ที่  ๒
	เพื่อประชาชนได้มีสะพานสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ก่อสร้างสะพาน คสล. รถยนต์ขนาดกว้าง  ๖  ม.  ยาว  ๑๐  ม.  ตามแบบมาตรฐาน  หมายเลข  จ.๔๙/๒๕๔๑ – ๐๐ – ๔๔๑ – ๔๔๖   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๒
	โครงการก่อสร้างสะพานถนนพรุตีน – ถนนคอนกรีต บ้านฉาง
หมู่ที่ ๓
	เพื่อประชาชนได้มีสะพานสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ก่อสร้างสะพาน คสล. รถยนต์ขนาดกว้าง  ๖  ม.  ยาว  ๑๐  ม.  ตามแบบมาตรฐาน  หมายเลข  จ.๔๙/๒๕๔๑ – ๐๐ – ๔๔๑ – ๔๔๖  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๓
	โครงการก่อสร้างสะพานถนนเลียบคลองเสือหึง – พรุมัง 
หมู่ที่  ๓
	เพื่อประชาชนได้มีสะพานสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ก่อสร้างสะพาน คสล. รถยนต์ขนาดกว้าง  ๖  ม.  ยาว  ๑๐  ม.  ตามแบบมาตรฐาน  หมายเลข  จ.๔๙/๒๕๔๑ – ๐๐ – ๔๔๑ – ๔๔๖  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๔
	โครงการก่อสร้างสะพาน จากถนนเลียบคลองเสือหึงถึงถนนโพรงตุม – พรุรวบ    หมู่ที่ ๓ 
	เพื่อประชาชนได้มีสะพานสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ก่อสร้างสะพาน คสล. รถยนต์ขนาดกว้าง  ๖  ม.  ยาว  ๑๐  ม.  ตามแบบมาตรฐาน  หมายเลข  จ.๔๙/๒๕๔๑ – ๐๐ – ๔๔๑ – ๔๔๖  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๕
	โครงการซ่อมแซมสะพานไม้บ้านนางถนอม  เกิดแก้ว
หมู่ที่  ๔
	เพื่อประชาชนได้มีสะพานสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ซ่อมแซมสะพานไม้  กว้าง  ๑  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  พร้อมเสาคอนกรีต  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๖
	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.     หมู่ที่  ๔
	เพื่อประชาชนได้มีสะพานสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ก่อสร้างสะพาน คสล. รถยนต์ขนาดกว้าง  ๖  ม.  ยาว  ๑๐  ม.  ตามแบบมาตรฐาน  หมายเลข  จ.๔๙/๒๕๔๑ – ๐๐ – ๔๔๑ – ๔๔๖  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๗
	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หน้าบ้านนายสมยา   
หมู่ที่  ๖
	เพื่อประชาชนได้มีสะพานสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ก่อสร้างสะพาน คสล. รถยนต์ขนาดกว้าง  ๖  ม.  ยาว  ๑๐  ม.  ตามแบบมาตรฐาน  หมายเลข  จ.๔๙/๒๕๔๑ – ๐๐ – ๔๔๑ – ๔๔๖  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๘
	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หน้าวัดคลองขยัน – เขตตำบลบ้านกลาง   หมู่ที่  ๖
	เพื่อประชาชนได้มีสะพานสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ก่อสร้างสะพาน คสล. รถยนต์ขนาดกว้าง  ๖  ม.  ยาว  ๑๐  ม.  ตามแบบมาตรฐาน  หมายเลข  จ.๔๙/๒๕๔๑ – ๐๐ – ๔๔๑ – ๔๔๖  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๙
	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง เชื่อต่อหมู่ที่  ๗ , ๖และ ๕    หมู่ที่  ๗
	เพื่อประชาชนได้มีสะพานสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ก่อสร้างสะพาน คสล. รถยนต์ขนาดกว้าง  ๖  ม.  ยาว  ๑๐  ม.  ตามแบบมาตรฐาน  หมายเลข  จ.๔๙/๒๕๔๑ – ๐๐ – ๔๔๑ – ๔๔๖  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๑๐
	โครงการก่อสร้างสะพานทางหลวงชนบท – หน้าบ้าน
นายไสว    หมู่ที่  ๑๐
	เพื่อประชาชนได้มีสะพานสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ก่อสร้างสะพาน คสล. รถยนต์ขนาดกว้าง  ๖  ม.  ยาว  ๑๐  ม.  ตามแบบมาตรฐาน  หมายเลข  จ.๔๙/๒๕๔๑ – ๐๐ – ๔๔๑ – ๔๔๖  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๑๑
	โครงการก่อสร้างสะพานหน้าบ้านนางทวีเขตตำบลเสือหึง – 
เขตตำบลเขาพระบาท  
หมู่ที่ ๑๐
	เพื่อประชาชนได้มีสะพานสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ก่อสร้างสะพาน คสล. รถยนต์ขนาดกว้าง  ๖  ม.  ยาว  ๑๐  ม.  ตามแบบมาตรฐาน  หมายเลข  จ.๔๙/๒๕๔๑ – ๐๐ – ๔๔๑ – ๔๔๖  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา

	๑๒
	โครงการก่อสร้างสะพาน
หน้าอนามัย  ( กม. ๕ – ๖ )  
หมู่ที่  ๑๐

	เพื่อประชาชนได้มีสะพานสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
	ก่อสร้างสะพาน คสล. รถยนต์ขนาดกว้าง  ๖  ม.  ยาว  ๑๐  ม.  ตามแบบมาตรฐาน  หมายเลข  จ.๔๙/๒๕๔๑ – ๐๐ – ๔๔๑ – ๔๔๖  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๗๖๘,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม   ทางระบายน้ำ   และวางท่อระบายน้ำ

	๑
	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ  คสล.  หลังโรงเรียนวัดสระโพธิ์  หมู่ที่  ๔
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
	ขนาดกว้าง  ๑.๕๐  ม.  ยาว  ๒๐๐  ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๕๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	
	

	๒
	โครงการสร้างท่อเหลี่ยมคลองชลประทาน  จำนวน  ๒  จุด  หมู่ที่ ๕
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
	สร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง  
๔.๐๐ ( ๖.๐๐  ลบ.ม.  จำนวน  ๒  จุด   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
- งบ  อบต. 

- งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
- งบ  อบต. 

- งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
- งบ  อบต. 

- งบประมาณหน่วยงานอื่น
	ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง
	ส่วนโยธา

	๓
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายคลองเถี๊ยะ   หมู่ที่  ๖
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
	สร้างท่อเหลี่ยม  คสล. กว้าง  ๒(๑.๘  ม.  จำนวน  ๘  ช่องทาง  พร้อมกำแพง  คสล.  ทั้งสองฝั่ง ใช้วัสดุลูกรัง   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑,๒๐๐,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๒๐๐,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๑,๒๐๐,๐๐๐.-
งบประมาณหน่วยงานอื่น
	ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง
	ส่วนโยธา

	๔
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
หมู่ที่ ๗ 
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
	สร้างท่อเหลี่ยม  คสล.  กว้าง ๑.๘๐ ( ๖  ม.  จำนวน  ๒  ช่องทางจำนวน  ๓  จุด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๖๐๐,๐๐๐.-
- งบ  อบต. 

- งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๖๐๐,๐๐๐.-
- งบ  อบต. 

- งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๖๐๐,๐๐๐.-
- งบ  อบต. 

- งบประมาณหน่วยงานอื่น
	ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง
	ส่วนโยธา

	๕
	โครงการวางท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลเสือหึง
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
	ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ – ๑๐ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๕๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง
	ส่วนโยธา

	๖
	โครงการก่อสร้างท่อบล๊อก
หมู่ที่ ๘
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
	สร้างท่อบล๊อก  กว้าง ๖.๐๐ ( ๑๐.๐๐  ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๖๐๐,๐๐๐.-
- งบ  อบต. 

- งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๖๐๐,๐๐๐.-
- งบ  อบต. 

- งบประมาณหน่วยงานอื่น
	๖๐๐,๐๐๐.-
- งบ  อบต. 

- งบประมาณหน่วยงานอื่น
	ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	ก่อสร้างประตูระบายน้ำ

	๑
	โครงการก่อสร้างประตูเปิด – 
ปิดน้ำ คลองบางพา  หมู่ที่  ๒
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
	ก่อสร้างประตูเปิด – ปิดน้ำ  ขนาด ๓ ( ๓  ม.  พร้อมโครงสร้าง  คสล. และวัสดุลูกรัง  ตามแบบแปลนของ อบต.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	๔๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๔๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๔๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ระบายน้ำได้ดีและกักเก็บน้ำเพื่อประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	๒
	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำสี่แยกหนองไพ   หมู่ที่ ๗
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
	ก่อสร้างประตูเปิด – ปิดน้ำ    ขนาด  ๑.๕ ( ๑.๕  ม.  ตามแบบแปลนของ อบต.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ระบายน้ำได้ดีและกักเก็บน้ำเพื่อประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	๓
	โครงการก่อสร้างประตูปิดกั้นน้ำเค็ม  หมู่ที่ ๙
	เพื่อป้องกันน้ำเค็มไหลเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  และเกษตรกรได้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ก่อสร้างประตูปิดกั้นน้ำเค็ม     พร้อมโครงสร้าง  คสล.  ขนาด ๑ ( ๑ ม.  จำนวน  ๘  จุด    ตามแบบแปลนของ อบต.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	๓๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ป้องกันน้ำเค็มไหลเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  และเกษตรกรได้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	๔
	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลเสือหึง
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
	สร้างประตูระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบล
เสือหึง
	๔๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๔๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๔๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ระบายน้ำได้ดีและประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	๕
	โครงการก่อสร้างประตูเปิด – 
ปิดน้ำ คลองดอนโตนด-โพรงตุม  หมู่ที่ ๑
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
	ก่อสร้างประตูเปิด – ปิดน้ำ  ขนาด ๓ ( ๓  ม.  พร้อมโครงสร้าง  คสล. และวัสดุลูกรัง  ตามแบบแปลนของ อบต.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	๔๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๔๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๔๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ระบายน้ำได้ดีและกักเก็บน้ำเพื่อประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ    
แนวทางที่   ๓   การพัฒนาด้านแหล่งน้ำการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	
	ขุดลอกคูส่งน้ำ  / บุกเบิกคูส่งน้ำใหม่ / ขุดลอกคลอง / ขุดลอกสระเก็บน้ำ / บุกเบิกสระเก็บน้ำ 

	๑
	โครงการขุดคูส่งน้ำใหม่สายบ้านนายสนั่น - บ้านหนองไทร      หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ขนาดปากกว้าง  ๔  ม.  ลึก  ๒  ม.ระยะทาง   ๑,๐๐๐  ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม.  จำนวน  ๕  จุดๆละ  ๘  ท่อน  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา

	๒
	โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านดอนโตนด – บ้านนายบัญชา  คงทน    หมู่ที่ ๑

	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ขนาดปากกว้าง  ๔  ม.  ลึก  ๒  ม.ระยะทาง   ๖๐๐  ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม.  จำนวน  ๒  จุดๆละ  ๘  ท่อน  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา

	๓
	โครงการขุดคลองส่งน้ำคูนากำนันลอบ   -  บ้านนายแดง  
หมู่ที่ ๑
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ขนาดปากกว้าง  ๔  ม.  ลึก  ๒  ม.ระยะทาง  ๒,๐๐๐  ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม.  จำนวน  ๔  จุด  จุดละ  ๘  ท่อนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	๒๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๔
	โครงการขุดลอกสระบางพา
หมู่ที่  ๒  
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและกำจัดวัชพืชต่างเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ขุดลอกสระบางพา     กว้าง    ๒๖  ม.
                          ยาว      ๓๖  ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	วัชพืชลดลงและเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ส่วนโยธา

	๕
	โครงการขุดลอกสระอิฐ

หมู่ที่  ๒  
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและกำจัดวัชพืชต่างเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ขุดลอกสระบางพา     กว้าง     ๑๒   ม.
                           ยาว       ๑๒   ม.

	-
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	วัชพืชลดลงและเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ส่วนโยธา

	๖
	โครงการขุดลอกคลองบางพา

หมู่ที่  ๒  
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและกำจัดวัชพืชต่างเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ขุดลอกสระบางพา     กว้าง   ๔     ม.
                           ยาว ๒,๖๐๐  ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	-
	๒๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	วัชพืชลดลงและเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ส่วนโยธา

	๗
	โครงการขุดลอกคลองบ้านฉาง – คลองพรุตีน  -  พรุมั่ง    
หมู่ที่ ๓
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ขนาดเดิมกว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๔,๖๐๐  เมตร   ขุดลอกใหม่กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๔,๖๐๐  เมตร    
	๔๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	วัชพืชลดลงและเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ส่วนโยธา

	๘
	โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านงิ้ว  –  จันดี     หมู่ที่ ๓
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและกำจัดวัชพืชต่างเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ขนาดเดิมกว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๒,๓๐๐  เมตร   ขุดลอกใหม่กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๒,๓๐๐  เมตร    
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	วัชพืชลดลงและเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๙
	โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายหน้าที่ทำการ อบต. –  คลองบ้านฉาง     หมู่ที่ ๓
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและกำจัดวัชพืชต่างเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ขนาดเดิมกว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑,๓๐๐  เมตร   ขุดลอกใหม่กว้าง    ๘    เมตร     ยาว    ๓,๓๐๐    เมตร    
	๑๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	วัชพืชลดลงและเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ส่วนโยธา

	๑๐
	โครงการขุดลอกคูน้ำวัดสระโพธิ์    หมู่ที่  ๔
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและกำจัดวัชพืชต่างเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ขุดลอกคูน้ำวัดสระโพธิ์       
      กว้าง  ๔ ม.
      ยาว   ๔๐๐ ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	๑๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.

	-
	-
	วัชพืชลดลงและเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ส่วนโยธา

	๑๑
	โครงการขุดคูส่งน้ำสายหน้าบ้านอาจารย์ทัศนัย  ทัศโร  
หมู่ที่  ๔
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและกำจัดวัชพืชต่างเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ขุดคูส่งน้ำสายหน้าบ้านอาจารย์ทัศนัย  ทัศโร  ไปทางทิศตะวันออก  หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๖ กว้าง  ๔ ม. ยาว  ๕๐๐ ม.

	๓๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.

	-
	-
	วัชพืชลดลงและเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ส่วนโยธา

	๑๒
	โครงการขุดคูส่งน้ำสายบ้านนางเทียบ – บ้านนางถ่อง  หมู่ที่ ๖
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและกำจัดวัชพืชต่างเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ขุดคูส่งน้ำสายบ้านนางเทียบ – บ้านนางถ่อง  หมู่ที่ ๖       
      กว้าง  ๔  ม.
       ยาว  ๒๕๐  ม.

	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	วัชพืชลดลงและเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ส่วนโยธา

	๑๓
	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายทางหลวงชนบท – เขตหมู่ที่ ๕
หมู่ที่  ๖
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและกำจัดวัชพืชต่างเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ขุดลอกคูระบายน้ำสายทางหลวงชนบท – เขตหมู่ที่ ๕
       กว้าง  ๔  ม.
       ยาว  ๑,๓๐๐  ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	๑๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	วัชพืชลดลงและเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ส่วนโยธา

	๑๔
	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายคลองชลประทาน – คลองเสือหึง     หมู่ที่  ๕
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและกำจัดวัชพืชต่างเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ขุดลอกคูระบายน้ำสายคลองชลประทาน – คลองเสือหึง
       กว้าง   ๖   ม.
       ยาว    ๒,๐๐๐ ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	-
	๑๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	วัชพืชลดลงและเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๕
	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านในสวน     
หมู่ที่  ๗
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและกำจัดวัชพืชต่างเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านในสวน     ขนาด   

        กว้าง  ๑๐ ม.
        ยาว    ๑๒ ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	๑๐๐๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	วัชพืชลดลงและเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ส่วนโยธา

	๑๖
	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านลำภูราย     
หมู่ที่  ๗
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและกำจัดวัชพืชต่างเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านลำภูราย  ขนาด   

        กว้าง   ๑๐ ม.
        ยาว     ๑๔ ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	๑๒๐๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา

	๑๗
	โครงการฝายน้ำล้นสายคลองเรือหนองไพ – ปากมาบ
หมู่ที่  ๗
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ก่อสร้างฝายน้ำล้นสายคลองเรือหนองไพ – ปากมาบ  จำนวน ๒ จุด  ตามแบบแปลนของ อบต.เสือหึง
	๖๐๐๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา

	๑๘
	โครงการฝายน้ำล้นสายถนน 
ร.พ.ช. – สี่แยกบ้านกล้วย 
หมู่ที่  ๗
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ก่อสร้างฝายน้ำล้นสายถนน ร.พ.ช. – 
สี่แยกบ้านกล้วย จำนวน ๒ จุด  ตามแบบแปลนของ อบต.เสือหึง
	๖๐๐๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา

	๑๙
	โครงการกั้นทำนบปากมาบ – คลองเรือ   หมู่ที่  ๗
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	กั้นทำนบปากมาบ – คลองเรือ เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำในฤดูแล้ง
	๓๐๐๐๐๐.-
งบ  อบต.

	-
	-
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๒๐
	โครงการขุดคูส่งน้ำจากทางหลวงชนบท  -  เขตตำบลเขาพระบาท      หมู่ที่ ๘
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ขนาดปากกว้าง  ๔  ม.  ลึก  ๒  ม.ระยะทาง  ๑,๗๐๐  ม.  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม.  จำนวน  ๔  จุด  จุดละ  ๘  ท่อน   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๔๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา

	๒๑
	โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายทางหลวงชนบท ( บ้านนายทุ่ม  
แก้วจันทร์ – บ้านนายประเทือง  
ชูไกรไทย )  หมู่ที่  ๘
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ขนาดปากกว้าง  ๔  ม.  ลึก  ๒  ม.ระยะทาง  ๑,๑๐๐ ม.  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม.  จำนวน  ๒  จุด  จุดละ  ๘  ท่อน   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๓๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา

	๒๒
	โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายเลียบถนนทางหลวงชนบท
หมู่ที่ ๘
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ขนาดปากกว้าง  ๔  ม.  ลึก  ๒  ม.  ระยะทาง  ๒,๓๐๐  ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	-
	๑๒๔,๒๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา

	๒๓
	โครงการขุดคูส่งน้ำจากถนน  รพช. –  บ้านนายประเทือง     หมู่ที่ ๘
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ขนาดปากกว้าง  ๕.๐๐  ม.  ลึก  ๒.๐๐  ม.ระยะทาง  ๒,๐๐๐  ม.  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม.  จำนวน ๒  จุด  จุดละ ๙  ท่อนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๔๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๒๔
	โครงการขุดคูส่งน้ำใหม่จากคูนากำนันลอบ – คลองเสือหึง
หมู่ที่  ๙
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ขนาดปากกว้าง  ๔  ม.  ลึก  ๒  ม.ระยะทาง  ๒,๒๐๐  ม.  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม.  จำนวน  ๕  จุด  จุดละ  ๘  ท่อน   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๖๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา

	๒๕
	โครงการขุดคูส่งน้ำจากสระถิน – คูนาชลประทาน    หมู่ที่ ๙
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ขนาดปากกว้าง  ๔  ม.  ลึก  ๒  ม.  ระยะทาง  ๘๖๐  ม.   พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม.  จำนวน  ๒  จุด  จุดละ  ๘  ท่อน   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๑๒๕,๙๐๐.-
งบ   อบต.
	-
	-
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา

	๒๖
	โครงการบุกเบิกคูระบายน้ำสายบางโท้ – ถนนทางหลวงชนบท         หมู่ที่  ๙
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ขนาดปากกว้าง  ๔  ม.  ลึก  ๒  ม.ระยะทาง  ๒๕๐  ม.   พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม.  จำนวน  ๒  จุด  จุดละ  ๘  ท่อน    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา

	๒๗
	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะในเขต     หมู่ที่  ๙
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและกำจัดวัชพืชต่างเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ขุดลอกสระน้ำในเขตพื้นที่หมู่ที่  ๙  ตามที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนตามที่  อบต.เสือหึงออกสำรวจและก่อนดำเนินการ
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	วัชพืชลดลงและเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๒๘
	โครงการขุดลอกวัชพืชในแหล่งน้ำภายในเขต
หมู่ที่  ๙

	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและกำจัดวัชพืชต่างเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ขุดลอกวัชพืชภายในแหล่งน้ำ  ในเขต หมู่ที่  ๙  ตามคำร้องขอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตหมู่ที่  ๙  ตามที่ อบต.เสือหึงออกสำรวจก่อนดำเนินการ
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	วัชพืชลดลงและเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำใสสะอาด
	ส่วนโยธา

	๒๙
	โครงการขุดคูส่งน้ำจากเขื่อนเสือหึงเลียบถนน  รพช. –  บางปรง     
หมู่ที่  ๙
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ขนาดปากกว้าง  ๔  ม.  ลึก  ๒  ม.  ระยะทาง  ๒,๐๐๐  ม.  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด  (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม.  จำนวน  ๕  จุด  จุดละ  ๘  ท่อน   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	๓๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา

	๓๐
	โครงการขุดลอกบางยายนนท์     
 หมู่ที่  ๙
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ขุดลอกบางยายนนท์  มีถนนตามแบบมาตรฐานของกรมชลประทาน    ขนาดปากกว้าง  ๓  ม. ระยะทาง  ๖๐๐  ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-
	-
	๓๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา

	๓๑
	โครงการขุดคูส่งน้ำจากคลองบ้านกลาง – ทางหลวงชนบท
หมู่ที่  ๑๐
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ขนาดปากกว้าง  ๔  ม.  ลึก  ๒  ม.ระยะทาง ๕๐๐ ม.  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  คุณภาพชั้น  ๓  ขนาด (  ๐.๘๐ ( ๑.๐๐  ม.  จำนวน  ๓  จุด  จุดละ ๘ ท่อน  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	-
	๑๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๓๒
	โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้าน
นายไสว – เขตหมู่ที่ ๗ 
หมู่ที่  ๑๐
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ขนาดปากกว้าง  ๔  ม.  ลึก  ๒  ม.ระยะทาง ๑๐๐๐ ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	๓๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา

	๓๓
	โครงการขุดคูส่งน้ำสาย  รพ.สต.  บ้านคชธรรมราช  -  เขตเขาพระบาท   และสายหลังโรงแหนม  -  สุดเขตเขาพระบาท  หมู่ที่ ๑๐
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ขนาดปากกว้าง  ๔  ม.  ลึก  ๒  ม.ระยะทาง ๓,๕๐๐ ม. พร้อมนำวัชพืชทิ้ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา

	๓๔
	โครงการขุดลอกคูคลอง สระน้ำในเขตพื้นที่ตำบลเสือหึง
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ขุดลอกคู  คลอง  สระน้ำในเขตพื้นที่ตำบลเสือหึง
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา

	๓๕
	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธารในเขตพื้นที่ตำบลเสือหึง
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
	ส่วนโยธา

	๓๖

	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำอย่างประหยัด
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัดและคุ้มค่า
	- สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับใช้น้ำของประชาชนในตำบลเสือหึงและรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

	๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนมีการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า
	ส่วนโยธา
สนง.ปลัดฯ


ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        
แนวทางที่   ๑   การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑
	โครงการอุดหนุนกลุ่มเกษตร   หมู่ที่  ๑

	เพื่อเพิ่มรายได้และส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร
	อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆของหมู่ที่ ๑ เพื่อดำเนินการกิจกรรมและเพื่อเสริมสร้างรายได้ภายในกลุ่มฯตามระเบียบฯ
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ราษฎรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สนง.ปลัดฯ

	๒
	โครงการอุดหนุนกลุ่มเกษตร   หมู่ที่  ๒

	เพื่อเพิ่มรายได้และส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร
	อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆของหมู่ที่ ๒ เพื่อดำเนินการกิจกรรมและเพื่อเสริมสร้างรายได้ภายในกลุ่มฯตามระเบียบฯ
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ราษฎรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สนง.ปลัดฯ

	๓
	โครงการอุดหนุนกลุ่มเกษตร   หมู่ที่  ๓

	เพื่อเพิ่มรายได้และส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร
	อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆของหมู่ที่ ๓ เพื่อดำเนินการกิจกรรมและเพื่อเสริมสร้างรายได้ภายในกลุ่มฯตามระเบียบฯ
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ราษฎรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สนง.ปลัดฯ

	๔
	โครงการอุดหนุนกลุ่มเกษตร   หมู่ที่  ๔

	เพื่อเพิ่มรายได้และส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร
	อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆของหมู่ที่ ๔ เพื่อดำเนินการกิจกรรมและเพื่อเสริมสร้างรายได้ภายในกลุ่มฯตามระเบียบฯ


	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ราษฎรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สนง.ปลัดฯ

	๕
	โครงการอุดหนุนกลุ่มเกษตร   หมู่ที่  ๕

	เพื่อเพิ่มรายได้และส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร
	อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆของหมู่ที่ ๕ เพื่อดำเนินการกิจกรรมและเพื่อเสริมสร้างรายได้ภายในกลุ่มฯตามระเบียบฯ


	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ราษฎรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สนง.ปลัดฯ

	๖
	โครงการอุดหนุนกลุ่มเกษตร   หมู่ที่  ๖

	เพื่อเพิ่มรายได้และส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร
	อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆของหมู่ที่ ๖ เพื่อดำเนินการกิจกรรมและเพื่อเสริมสร้างรายได้ภายในกลุ่มฯตามระเบียบฯ
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ราษฎรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๗
	โครงการอุดหนุนกลุ่มเกษตร   หมู่ที่  ๗

	เพื่อเพิ่มรายได้และส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร
	อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆของหมู่ที่ ๗ เพื่อดำเนินการกิจกรรมและเพื่อเสริมสร้างรายได้ภายในกลุ่มฯตามระเบียบฯ
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ราษฎรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สนง.ปลัดฯ

	๘
	โครงการอุดหนุนกลุ่มเกษตร   หมู่ที่  ๘

	เพื่อเพิ่มรายได้และส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร
	อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆของหมู่ที่ ๘ เพื่อดำเนินการกิจกรรมและเพื่อเสริมสร้างรายได้ภายในกลุ่มฯตามระเบียบฯ
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ราษฎรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สนง.ปลัดฯ

	๙
	โครงการอุดหนุนกลุ่มเกษตร   หมู่ที่  ๙

	เพื่อเพิ่มรายได้และส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร
	อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆของหมู่ที่ ๙ เพื่อดำเนินการกิจกรรมและเพื่อเสริมสร้างรายได้ภายในกลุ่มฯตามระเบียบฯ


	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ราษฎรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สนง.ปลัดฯ

	๑๐
	โครงการอุดหนุนกลุ่มเกษตร   หมู่ที่  ๑๐

	เพื่อเพิ่มรายได้และส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร
	อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆของหมู่ที่ ๑๐ เพื่อดำเนินการกิจกรรมและเพื่อเสริมสร้างรายได้ภายในกลุ่มฯตามระเบียบฯ


	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ราษฎรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สนง.ปลัดฯ

	๑๑
	โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพื่อการเกษตร

	เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้มีโรงเรือนเพื่อใช้ในการดำเนินการทางการเกษตรและดำเนินกิจกรรมของกลุ่มและเก็บวัสดุอุปกณ์ต่างๆและใช้ประโยชน์ส่วนรวม
	ก่อสร้างโรงเรื่อนเพื่อใช้ในการการเกษตรขนาดกว้าง  ๔  x  ๗  ม.   
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  ในเขต อบต.เสือหึง   หมู่ที่  ๑ – ๑๐ 
	๑,๕๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑,๕๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑,๕๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	กลุ่มเกษตรกรมีโรงเรือนที่คงทนถาวรและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่ม
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๒
	โครงการต่อเติม / ปรับปรุงโรงเรือนเพื่อการเกษตร
	เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้มีโรงเรือนเพื่อใช้ในการดำเนินการทางการเกษตรและดำเนินกิจกรรมของกลุ่มและเก็บวัสดุอุปกณ์ต่างๆและใช้ประโยชน์ส่วนรวม
	ต่อเติม / ปรับปรุงโรงเรื่อนเพื่อการเกษตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  ในเขต อบต.เสือหึง   หมู่ที่  ๑ – ๑๐
	๕๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	กลุ่มเกษตรกรมีโรงเรือนที่คงทนถาวรและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่ม
	ส่วนโยธา

	๑๓
	โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์ผัก     
	เพื่อให้เกษตรกรมีเมล็ด พันธ์พืช , ผักไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูก
	จัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์ผัก ตามจำนวนที่ได้สำรวจก่อนการดำเนินการจัดซื้อ   จำนวน  ๑๐  หมู่บ้านให้แก่เกษตร
	๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์ผักไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูกและลดต้นทุนการซื้อ
	สนง.ปลัดฯ

	๑๔
	โครงการสนับสนุนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
	เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่างๆกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนจาก อบต.เสือหึง  ในการดำเนินการกิจกรรมภายในกลุ่มและส่งใช้เงินกู้ยืมตามระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกข้อตกลง
	สนับสนุนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  จำนวน  ๑๐  หมู่บ้านๆละ
๑๐๐,๐๐๐  บาท
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ราษฎรมีเงินทุนในการดำเนินการภายในกลุ่มและส่งเสริมอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สนง.ปลัดฯ

	๑๕
	โครงการจัดหาอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน
	เพื่อเพิ่มรายได้และส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน
	จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนใน
หมู่ที่  ๑ – ๑๐  
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๖
	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกกลุ่มต่างๆ / ประชาชนในชุมชน
	เพื่อพัฒนาฝีมือและเรียนรู้ด้านวิชาชีพ
	ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกกลุ่มต่างๆ / ประชาชนในชุมชน  ในหมู่ที่  ๑ – ๑๐  
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
	สนง.ปลัดฯ

	๑๗
	โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเสือหึง
	เพื่อให้ราษฎรเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรและดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ


	สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเสือหึง   จำนวน  ๑  ศูนย์
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นและ
	สนง.ปลัดฯ

	๑๘
	โครงการกำจัดหอยเชอรี่
ในนาข้าว
	เพื่อลดการระบาดของหอยเชอรี่ที่เป็นศัตรูข้าวให้มีปริมาณที่ลดลงและเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรผู้ทำนา
	จัดซื้อสารเคมีกำจัดหอยเชอรี่      ให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาจำนวน  ๑๐  หมู่บ้านเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ร้อยละ  ๙๕ ของเกษตรผู้ทำนาทั้งหมด
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ผลผลิตจาการทำนามีปริมาณที่เพิ่มขึ้นและหอยเชอรี่มีปริมาณที่ลดลง
	สนง.ปลัดฯ

	๑๙
	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฏีใหม่เกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริ 
 เศรษฐกิจพอเพียง
	เพื่อปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงเศรษฐกิจแบบพอเพียง
	หมู่บ้านตัวอย่างในตำบลเสือหึง   ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    จำนวน 
๑  หมู่
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนมีอาหารที่ปลอดภัยตามฤดูกาล มีอาชีพเสริม และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ๑๒
	สนง.ปลัดฯ

	๒๐
	โครงการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร หมู่ที่ ๑ – ๑๐ 
	เพื่อจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร หมู่ที่ ๑ – ๑๐
	ประชาชนได้รับการส่งเสริมการออมและหนุนเวียนการใช้เงิน
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนมีเงินออม
	สนง.ปลัดฯ

	๒๑
	โครงการจัดอบรมกลุ่มอาชีพระยะสั้น
	เพื่อพัฒนาฝีมือและเรียนรู้ด้านวิชาชีพ
	ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกกลุ่มต่างๆ / ประชาชนในชุมชน  ในหมู่ที่  ๑ – ๑๐  
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๒๒
	โครงการสนับสนุนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
	เพื่อเป็นการระดมทุนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการออม
	จัดตั้งงกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
เสือหึง จำนวน ๑ กลุ่ม
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนในตำบลเสือหึงได้มีเงินออมและเงินทุนในการประกอบอาชีพ
	สนง.ปลัดฯ

	๒๓
	โครงการต่อเติมโรงน้ำบ้านบางปรง
	เพื่อการอุปโภคบริโภคในหมู่บ้าน
	จำนวน  ๑  แห่ง  ขนาด  ๕.๐๐  X  ๕.๐๐  ลบ.ม.
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนในหมู่บ้านได้มีน้ำบริโภค
	ส่วนโยธา

	๒๔
	โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  หมู่ที่  ๑๐
	เพื่อให้มีน้ำทำการเกษตรได้ตลอดฤดูกาล
	อาคารขนาด  ๔X๔  ลบ.ม.  พร้อมเครื่องสูบน้ำขนาด  ๑๒  แรง
	๔๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
งบหน่วยงานอื่น
	-
	-
	ประชาชนในหมู่บ้านได้มีน้ำทำการเกษตรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม    


แนวทางที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
	เพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการทางอาหารครบถ้วนและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่เด็กอย่างทั่วถึง
	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่
      ๑.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
      จำนวน  ๒  แห่ง
                 - ศพด.บ้านคชธรรมราช 
                  - ศพด.บ้านบางปรง
        สำหรับเด็ก ๒-๕  ขวบ    
        ๒. โรงเรียนในสังกัด สพฐ.   
        จำนวน  ๓  แห่ง
                   - ร.ร.วัดสระโพธิ์
                   - ร.ร.บ้านดอนโตนด
                   - ร.ร.บ้านบางปรง
          สำหรับเด็กเล็ก – ประถมปีที่  ๔    
	๘๐,๐๐๐.-
๕๐,๐๐๐.-
๑๙๐,๐๐๐.-
๕๕,๐๐๐.-
๕๕,๐๐๐.-
( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ )
	๘๐,๐๐๐.-
๕๐,๐๐๐.-
๑๙๐,๐๐๐.-
๕๕,๐๐๐.-
๕๕,๐๐๐.-
( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ )
	๘๐,๐๐๐.-
๕๐,๐๐๐.-
๑๙๐,๐๐๐.-
๕๕,๐๐๐.-
๕๕,๐๐๐.-
( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ )
	เด็กได้รับสารอาหารและโภชนาการที่มีประโยชน์เพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่ดีต่อเด็ก
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๒
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
	เพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการทางอาหารครบถ้วนและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่เด็กอย่างทั่วถึง
	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออาหารกลางวัน  ให้แก่
      ๑.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
      จำนวน  ๒  แห่ง
                 - ศพด.บ้านคชธรรมราช 
                  - ศพด.บ้านบางปรง
        สำหรับเด็ก ๒-๕  ขวบ    
       ๒. โรงเรียนในสังกัด สพฐ.   
        จำนวน  ๓  แห่ง
                   - ร.ร.วัดสระโพธิ์
                   - ร.ร.บ้านดอนโตนด
                   - ร.ร.บ้านบางปรง
          สำหรับเด็กเล็ก – ประถมปีที่  ๔    
	๑๙๐,๐๐.-
( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ )
๕๕๐,๐๐๐.-
( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ )
	๑๙๐,๐๐.-
( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ )
๕๕๐,๐๐๐.-
( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ )
	๑๙๐,๐๐.-
( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ )
๕๕๐,๐๐๐.-
( เงินทีรัฐจัดสรรและอุดหนุนให้ )
	เด็กได้รับสารอาหารและโภชนาการที่มีประโยชน์เพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่ดีต่อเด็ก
	สนง.ปลัดฯ

	๓
	โครงการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยทั้งระบบ
	เพื่อส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียนให้มีสถานที่เรียนรู้และเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
	จัดตั้งศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยทั้งระบบ  จำนวน  ๑  แห่ง
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	เด็กมีสถานที่เรียนรู้และเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๔
	โครงการสงเคราะห์ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้ยากจน  ยากไร้และ  ด้อยโอกาส ทางการศึกษา
	เพื่อให้เด็กนักเรียนผู้ยากจน  ยากไร้และ  ด้อยโอกาส ทางการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เด็กมีความรู้และเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญชาติ
	สงเคราะห์ทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนผู้ยากจน  ยากไร้และด้อยโอกาส ทางการศึกษาขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาในตำบลเสือหึง  รายละไม่เกิน ๕๐๐.- บาท  ต่อ ๑  ภาคเรียน  รวม  ๒  ภาคเรียน    
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	เด็กนักเรียนผู้ยากจน  ยากไร้และ  ด้อยโอกาส ทางการศึกษามีทุนในการศึกษาตามความจำเป็นและมีโอกาสในการศึกษามากขึ้น
และภาระการใช้จ่ายลดลงของผุ้ปกครอง
	สนง.ปลัดฯ

	๕
	โครงการการจ้างนักเรียน นักศึกษาระหว่างเรียนปิดภาคเรียน
	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน
	 นักเรียน/นักศึกษา ที่หารายได้พิเศษในช่วงปิดเทอมโดยจ้างตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบหรือกฎหมายกำหนด
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	นักเรียน/นักศึกษา ได้รับการแก้ไขปัญหา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	สนง.ปลัดฯ

	๖
	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนและเยาวชน
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๗
	โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาๆแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อให้ศูนย์ฯ ได้มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อ
	จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ , สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์อื่นๆเพื่อการศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  ๒  ศูนย์ฯ
	๔๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๔๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๔๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	มีวัสดุ  อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถใช้ในการเป็นสื่อการเรียนการสอน
	สนง.ปลัดฯ

	๘
	โครงการปรับปรุงอาคาร
อบต.เสือหึง  (หลังเก่า) ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้    หมู่ที่ ๔
	เพื่อได้มีสถานที่สำหรับรวบรวมข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ต่าง ๆ  ไว้บริการประชาชน
	ปรับปรุงอาคาร  อบต.เสือหึง  (หลังเก่า) ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้    หมู่ที่ ๔
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	มีศูนย์การเรียนรู้ไว้บริการประชาชน
	ส่วนโยธา

	๙
	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่เยาวชน
	เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
	จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายด้านภาษาต่างประเทศให้แก่เยาวชน
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	เยาวชนได้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
	สนง.ปลัดฯ

	๑๐
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาวงดุริยางค์โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
	เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเยาวชน
	อุดหนุนงบประมาณการพัฒนาวงดุริยางค์ของโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยาให้แก่โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
	๕๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	เยาวชนใช้เวลาว่างไห้เกิดประโยชน์
	สนง.ปลัดฯ

	๑๑
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ของโรงเรียนในเขตพื้นที่
	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
	สนับสนุนกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ของโรงเรียนในเขตพื้นที่
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	เด็กและเยาวชนได้มีการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๒
	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น ,ส.อบต. , พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต. 
	เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น/ 
ส.อบต. /พนักงานส่วนตำบล /ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต. ศึกษาต่อในระดับปริญญา ตรีและปริญญาโท
	 ให้ทุนการศึกษาแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น/ ส.อบต. /พนักงานส่วนตำบล /ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต. ศึกษาต่อในระดับปริญญา ตรีและปริญญาโทตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดและตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี  ๒๕๕๓
	๕๐๐,๐๐๐
งบ  อบต.
	๓๐๐,๐๐๐
งบ  อบต.
	๓๐๐,๐๐๐
งบ  อบต.
	เพื่อให้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับความรู้ความสามารถ
	สนง.ปลัดฯ

	๑๓
	โครงการสงเคราะห์ชุดพละศึกษา  ชุดแต่งกายประจำ ศพด.
	เพื่อสงเคราะห์ชุดพละศึกษาชุดแต่งกายประจำ ศพด.ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษาเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน
	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๒  แห่ง   
	๕๐,๐๐๐
งบ  อบต.
	-
	-
	เด็กเล็กได้รับการเตรียมความพร้อม อย่างสมบูรณ์ อันส่งผลมาจากการได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   สติปัญญาและจิตใจตั้งแต่วัยเด็กเล็ก
	สนง.ปลัดฯ

	๑๔
	โครงการรับขวัญวันเกิด
	เพื่อเป็นของขวัญชิ้นแรก
ให้กับสมาชิกใหม่ของครอบครัว   
	เด็กแรกเกิดตามจำนวนที่แจ้งรายชื่อที่มารดามีชื่ออยู่ในตำบลเสือหึงไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  เพื่อรับของขวัญ
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	พ่อแม่ตระหนักถึง ความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว
	สนง.ปลัดฯ

	๑๕
	โครงการบัณฑิตน้อย 


	เพื่อให้เด็กเล็กที่จบการศึกษาและจะเป็นผลให้การดำเนินชีวิตในระดับต่อไปดียิ่งขึ้น
	มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  ๒  ศูนย์


	๑๕,๐๐๐
งบ  อบต.
	๑๕,๐๐๐
งบ  อบต.
	๑๕,๐๐๐
งบ  อบต.
	เด็กเล็กได้รู้ถึงคุณค่า/มีความรักศรัทธาต่อสถาบันที่ให้การศึกษาในวัยเด็ก
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๖
	โครงการยกย่องเด็กนักเรียนตัวอย่าง
	เพื่อให้เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลเสือหึงที่เรียนดี  มีความกตัญญูและทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนได้รับการยกย่อง
	เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลเสือหึงที่เรียนดี  มีความกตัญญูและทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนตามจำนวนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อมอบประกาศนียบัตรและเผยแพร่เกียรติคุณให้ประชาชนในตำบลเสือหึงได้รับทราบ
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	นักเรียนผู้ได้รับการยกย่องเกิดความภาคภูมิใจและประชาชนในตำบลเสือหึงได้ทราบว่า มีนักเรียนผู้ที่สมควรได้รับการย่องย่องและถือเป็นแบบอย่างของนักเรียนคนอื่น
	สนง.ปลัดฯ

	๑๗
	โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี
	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กฯ ได้รับทราบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชน และ
ทิศทางการจัดการศึกษาท้องถิ่นในทศวรรษหน้า
	จัดส่งผู้บริหารท้องถิ่น   พนักงานส่วนตำบล  บุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กฯ จำนวน  ๑๐  คน เข้าร่วมงานตามกำหนดระยะเวลาของมหกรรมที่จัดขึ้นปีละ  ๑  ครั้ง   
	๓๕,๐๐๐
งบ  อบต.
	๓๕,๐๐๐
งบ  อบต.
	๓๕,๐๐๐
งบ  อบต.
	เกิดกระบวนการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สนง.ปลัดฯ

	๑๘
	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเกิดเป็นรูปธรรมในการดำเนินงานในเขตตำบลเสือหึง
	สนับสนุนงบประมาณใหแก่กลุ่มสตรี , เด็ก  เยาวชนและสถาบันครอบครัวเพื่อดำเนินงานและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
	๔๐,๐๐๐.-
งบ อบต.
	-
	-
	เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
	


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๙
	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนในตำบลเสือหึง
	เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีการเรียนรู้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
	เด็กและเยาวชนในตำบลเสือหึง
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	เด็กและเยาวชนได้เข้าใจอย่างถูกต้องในระบอบประชาธิปไตย
	สนง.ปลัดฯ


ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม    
แนวทางที่   ๒   พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  จำนวน  ๑๐ หมู่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือที่ถูกทอดทิ้ง
เดือนละ  ๕๐๐.-  บาท  และตามนโยบายของรัฐบาล                                            
	๑,๙๐๐,๐๐๐.-
- เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ 
- งบ  อบต.

	๑,๙๐๐,๐๐๐.-
- เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
-  งบ  อบต.


	๑,๙๐๐,๐๐๐.-
- เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ 
- งบ  อบต.

	ผู้สูงอายุได้รับการสวัสดิการและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสร้างขวัญกำลัง
	สนง.ปลัดฯ

	๒
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ
	เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ จำนวน  ๑๐ หมู่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพในระดับรุนแรงจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง และประกอบอาชีพการงานได้ในตำบลเสือหึง เดือนละ  ๕๐๐.-  บาท  และตามนโยบายของรัฐบาล       
	๑๙๐,๐๐๐.-
- เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ 
- งบ  อบต.

	๑๙๐,๐๐๐.-
- เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
-  งบ  อบต.


	๑๙๐,๐๐๐.-
- เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ 
- งบ  อบต.

	ผู้พิการได้รับการสวัสดิการและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสร้างขวัญกำลัง
	สนง.ปลัดฯ

	๓
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  จำนวน  ๑๐ หมู่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อ H.I.V. และผู้ป่วยเอดส์ในตำบลเสือหึง    เดือนละ ๕๐๐.-บาท   
	๑๙,๐๐๐.-
- เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ 
- งบ  อบต.

	๑๙,๐๐๐.-
- เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
-  งบ  อบต.


	๑๙,๐๐๐.-
- เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ 
- งบ  อบต.

	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสวัสดิการและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสร้างขวัญกำลัง
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๔
	โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน
	เพื่อการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมสำหรับพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของตำบลเสือหึง
	อุดหนุนงบประมาณสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้านๆละ ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
	๑๐๐,๐๐๐.-
( เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ )
	๑๐๐,๐๐๐.-
( เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ )
	๑๐๐,๐๐๐.-
( เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ )
	ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุข
มูลฐานประจำหมู่บ้านอย่างทั่วถึง
	สนง.ปลัดฯ

	๕
	โครงการสงเคราะห์จัดการศพตามประเพณี
	เพื่อช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่ไม่มีญาติ หรือมี แต่ไม่สามารถดำเนินการได้  มีสัญชาติไทย  มีฐานะยากจน และมีชื่ออยู่ในบัญชีสำรวจผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนหรือไม่มีชื่อยู่ในบัญชีสำรวจแต่ต้องให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าพนักงานปกครองรับรองว่ามีฐานะยากจน
	ช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีบริบูรณ์ขึ้นไปให้กับผู้ที่เสียชีวิตที่ไม่มีญาติ หรือมีแต่ไม่สามารถจัดการศพได้และมีฐานะยากจนที่มีสัญชาติไทย  
หมู่ที่  ๑-๑๐  


	๓๐,๐๐๐
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐
งบ  อบต.
	ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้รับความช่วยเหลือในการจัดงานศพและสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ชัดเจนขึ้น
	สนง.ปลัดฯ

	๖
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี
	จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการโดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงายุ , ผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ฯลฯ
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๗
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
	ตั้งจุดบริการและรักษาความปลอดภัยแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมในตำบลและป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อจ่ายเป็นค่าตั้งจุดบริการและรักษาความปลอดภัย ค่าเช่าเต็นท์  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน    ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมภายในตำบลให้แก่หน่วยเคลื่อนที่เร็วร่วมกับ อปพร.อบต.เสือหึงและชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ลดอันตรายและอุบัติเหตุทางถนน
	สนง.ปลัดฯ

	๘
	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย
	เพื่อให้ประชาชนตำบลไม่ป่วยเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ
	จัดซื้อวัสดุ อุปกณ์  ดังนี้
   - เคมีสารพ่นหมอกควันป้องกันยุง
   - ทรายเคลือบสารเคมี
   - น้ำมันสำหรับใส่เครื่องพ่นหมอกควัน
	๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๘๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๘๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ลดการกระจายของเชื้อไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียได้อย่างทันท่วงทีประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น  
	สนง.ปลัดฯ

	๙
	โครงการจัดซื้อยาถ่ายพยาธิสัตว์
	เพื่อแจกจ่ายให้กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และควบคุมโรคพยาธิและโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง
	จัดซื้อยาถ่ายพยาธิสัตว์ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อควบคุมโรคพยาธิและโรคอื่นๆที่ที่เกิดในสัตว์ตามจำนวนที่อบต.เสือหึงออกสำรวจ
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพยาธิในสัตว์
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๐
	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์
	เพื่อควบคุมและป้องกันเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์
	จัดซื้อฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ครอบคลุมทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน 
      - จัดซื้อวัคซีน
      - จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีน
	๖๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๖๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๖๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	สามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคพยาธิที่เกิด
ในสัตว์
	สนง.ปลัดฯ

	๑๑
	โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและพาหนะที่เกิดจากยุง
	เพื่อกำจัดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่เกิด
จากยุง 
	จ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควัน    จำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน   
	๔๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๔๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๔๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่เกิดจากยุง 

	สนง.ปลัดฯ

	๑๓
	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
	เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่ออย่างเพียงพอ
	จัดหาวัสดุสารเคมีเพื่อรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อต่างๆในตำบลเสือหึง  จำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	โรคติดต่อและไม่ติดต่อของประชาชนมีอัตราการป่วยลดลง
	สนง.ปลัดฯ

	๑๔
	โครงการจัดซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้าน 
	เพื่อประชาชนได้มีตู้ยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้และสนองการให้บริการด้านการสาธารณสุขเบื้องต้น
	จัดซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้านพร้อมยาสามัญประจำบ้านครบชุดให้ครัวเรือนในตำบลเสือหึง   จำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน 

	๒๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนได้มีตู้ยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในยามเจ็บป่วยแกเฉิน
	สนง.ปลัดฯ

	๑๕
	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล
	เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจงานด้านสาธารณสุขมากขึ้น
	จัดส่งพนักงานส่วนตำบลผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับสาธารณสุขหรือผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้เข้ารับอบรมตามหลักสูตรการอบรมจากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันต่างๆ
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	สามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับหมู่บ้านและพัฒนางานด้านสาธารณสุข
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๖
	โครงการบริการร่วมระหว่างโรงพยาบาล   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับอบต.เสือหึง
	เพื่อประสานงานให้ความช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขและเหตุฉุกเฉินด้านการสาธารณสุข
	ประสานงานให้ความช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขและเหตุฉุกเฉินด้านการสาธารณสุขในพื้นที่หมู่ที่  ๑ – ๑๐ กับโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	สามารถให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงที
	สนง.ปลัดฯ

	๑๗
	โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้บริโภค
	เพื่อสนับสนุนและจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่อง อาหาร  ยา  เครื่องสำอาง ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน อย. 
	จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่อง อาหาร  ยา  เครื่องสำอาง ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน อย.  ให้แก่ประชาชนในตำบลเสือหึง
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนมีความรู้ด้านสิทธิผู้บริโภคมากขึ้น
	สนง.ปลัดฯ

	๑๘
	โครงการส่งเสริมความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
	เพื่อสนับสนุน  เผยแพร่ความรู้ทางสื่อตางๆและจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก  เยาวชนและผู้ปกครองให้ได้รับความความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์
	เผยแพร่ความรู้ทางสื่อตางๆและจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก  เยาวชนและผู้ปกครองให้ได้รับความความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในตำบลเสือหึง
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	เด็ก  เยาวชนและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องและลดภาวการณ์ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
	สนง.ปลัดฯ

	๑๙
	โครงการส่งเสริมความรู้ให้หญิงตั้งครรภ์
	เพื่ออบรมและเผยแพร่ความรู้ทางสื่อต่างๆให้หญิงเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์และหลังตั้งครรภ์ได้รับความรู้และความเข้าใจเพื่อดูแลสุขภาพเด็ก
	อบรมและเผยแพร่ความรู้ทางสื่อต่างๆให้หญิงเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์และหลังตั้งครรภ์ได้รับความรู้และความเข้าใจเพื่อดูแลสุขภาพเด็กในครรภ์มาดา
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ได้รับความรู้ความเข้าใจและสามรถวางแผนครอบครัวได้อย่างถูกต้องเพื่อพัฒนาการที่ดีต่อเด็กในครรภ์
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๒๐
	โครงการส่งเสริมความรู้อนามัยโภชนาการและการวางแผน     ครอบครัว
	เพื่อให้ประชาชนในตำบล
มีโภชนาการที่ดีและมีการวางแผนครอบครัว
	จัดอบรมประชาชนในตำบลให้มีความรู้ความเข้าในใจการดูแลสุขภาพ 
	๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจหลักโภชนาและมีความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว
	สนง.ปลัดฯ

	๒๑
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในตำบลเสือหึง
	ให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในตำบลเสือหึง
	๙๕๐,๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในตำบลเสือหึงได้รับดูแลเป็นอย่างดี
	สนง.ปลัดฯ

	๒๒
	โครงการจัดทำบัตรประจำตัวผู้มี
สิทธิ์รับเบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์แบบบูรณาการ
	เพื่อลดระยะเวลาในการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องออกจ่ายในพื้นที่ทุกๆเดือนโดยให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์เองหรือญาตินำบัตรฯที่ได้จัดทำขึ้นมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกจ่ายเบี้ยช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการตรวจการรับเบี้ย  
	จัดทำบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์   จำนวน   ๖๕๐  ใบ
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ได้มีบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการและผู้ป่วยเอดส์  เป็นของตัวเอง

	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๒๓
	โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  (อผส.)  ในตำบลเสือหึง
	เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบล
ได้รับการดูแลที่ดี
	ผู้สูงอายุในตำบลเสือหึง 
	๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ผู้สูงอายุมีกำลังใจและสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์
	สนง.ปลัดฯ


ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม  
แนวทางที่ ๓ การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้กล้าแสดงออกเพื่อพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ
	จัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเสือหึง
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-


งบ  อบต.
	เด็กและเยาชนได้มีโอกาสแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
	สนง.ปลัดฯ

	๒
	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา๑๒ สิงหามหาราชินี
วันแม่แห่งชาติ


	เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่   และร่วมเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเผยแพร่ พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ  
	จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเทิดพระเกียรติฯและการแสดงต่างๆ  เช่น  การแสดงของเด็ก  เยาวชน  นักเรียนและยกย่องแม่ตัวอย่างในตำบลเสือหึง 
	๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๘๐,๐๐๐.-


งบ  อบต.
	เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและประชาชนและ
	สนง.ปลัดฯ

	๓
	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม  มหาราช  วันพ่อแห่งชาติ


	เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของพ่อ   และร่วมเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเผยแพร่ พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพ่อแห่งชาติ  
	จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเทิดพระเกียรติฯและการแสดงต่างๆ  เช่น  การแสดงของเด็ก  เยาวชน  นักเรียนและยกย่องพ่อตัวอย่างในตำบลเสือหึง 
	๒๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	 ๒๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและประชาชนและ
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๔
	โครงการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
	จัดประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ในตำบลเสือหึงและส่งเสริม  สนับสนุนสืบทอดการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้ยาวนาน
	ผู้สูงอายุในตำบล , เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในตำบลเสือหึงเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
	สนง.ปลัดฯ

	๕
	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่
	เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
	ผู้สูงอายุในตำบล , เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในตำบลเสือหึงเข้าร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
	สนง.ปลัดฯ

	๖
	โครงการจัดกิจกรรมวันฉัตรมงคล
	เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครบรอบปีแห่งการบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์
	- จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครบรอบปีแห่งการบรมราชาภิเษก  ณ  ที่ทำการ อบต.เสือหึง

- เข้าร่วมงานเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครบรอบปีแห่งการบรมราชาภิเษก  ตามหนังสือสั่งการ


	๖๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๖๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๖๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความสำนึกและรู้สึกหวงแหนและรักสถาบัน  ชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์และสืบทอดงานรัฐพิธีให้สืบเนื่องยาวนานต่อไป
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๗
	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
	เพื่อให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบสานประเพณี ต่อไป
	ถวายเทียนพรรษาและอื่นๆให้กับวัดในเขตพื้นที่ อบต.เสือหึง   จำนวน ๑  แห่ง
	๓,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๓,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๓,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ประชาชน มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบไป  
	สนง.ปลัดฯ

	๘
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่แบบยั่งยืน
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงในพื้นที่ อบต.เสือหึง  
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชน มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบไป  
	สนง.ปลัดฯ

	๙
	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ของที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่
	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่อำเภอเชียรใหญ่
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่อำเภอเชียรใหญ่และศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวีอำเภอเชียรใหญ่  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  จำนวน  ๕  โครงการ  ได้แก่
        ๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
        ๒.  โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
	๕,๐๐๐.-

งบ  อบต.
๕,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	-
-
	-
-
	งบประมาณที่อุดหนุนให้แก่หน่วยงานดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเขตอำเภอเชียรใหญ่  
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	
	
	
	       ๓.  โครงการจัดขบวนแห่หรับเพื่อร่วมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
       ๔.  โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไววี
       ๕. โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และงานวันสำคัญของชาติ 

	๕,๐๐๐.-

งบ  อบต.
๕,๐๐๐.-

งบ  อบต.
๕,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	-
-
-
	-
-
-
	งบประมาณที่อุดหนุนให้แก่หน่วยงานดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเขตอำเภอเชียรใหญ่
	สนง.ปลัดฯ

	๑๐
	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
	เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นที่กฎหมายกำหนด

	อุดหนุนและสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นที่กฎหมายกำหนดเพื่อใช้งบประมาณดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นและคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดฯ
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	งบประมาณที่อุดหนุนให้แก่หน่วยงานดังกล่าวเป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อสาธารณะประโยชน์
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๑
	โครงการสนับสนุนสภาวัฒนธรรมประจำตำบลเสือหึง
	เพื่อให้ประชาชนตำบล มีการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบสานประเพณีต่าง ๆ ต่อไป
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่สภาวัฒนธรรมประจำตำบลเสือหึงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง  ซ่อมแซม  เรือพระซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ประชาชน มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบไป  
	สนง.ปลัดฯ

	๑๒
	โครงการการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีประจำตำบล
	เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนในตำบลเสือหึง
	จัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี ประจำตำบล  จำนวน  ๑  แห่ง
	๕๐,๐๐๐.-

- งบประมาณหน่วยงานอื่น

- งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-

- งบประมาณหน่วยงานอื่น

- งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-

- งบประมาณหน่วยงานอื่น

- งบ  อบต.
	มีศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนะธรรมของตำบลเสือหึง
	-สนง.ปลัดฯ
-สภาวัฒนธรรมตำบลเสือหึง

	๑๓ 
	โครงการยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
	- เพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่า มีบุคคลที่มีความรู้ในด้านต่างๆ
- เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านไปยังอนุชนรุ่นหลัง
	สำรวจและจัดทำทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ปราชญ์ชาวบ้านและผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตัวอย่าง
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	- ประชาชนเห็นความสำคัญของปราชญ์ชาวบ้าน

- อนุชนรุ่นหลังได้รับการถ่ายทอดความรู้
	สนง.ปลัดฯ


	๑๔
	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านสื่อต่างๆ
	จัดกิจกรรม , อบรมให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านสื่อต่างๆให้ประชาชนในตำบลเสือหึง
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ประชาชนมีความรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	สนง.ปลัดฯ



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๕
	โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถสืบค้นและให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
	สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลเสือหึง  
จำนวน  ๑  เล่ม
	๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	สามารถสืบค้นและให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
	สนง.ปลัดฯ


	๑๖
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
เสือหึง ( เชิงนิเวศน์และเชิงการเรียนรู้ )
	เขื่อนเสือหึง
- ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
- จัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว

- รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
- ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในรูปของสื่อต่างๆ  
	๔๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๔๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๔๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	สภาพแวดล้อมในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงและส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลเสือหึง


	-สนง.ปลัดฯ
- ส่วนโยธา

	๑๗
	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาท้องที่  ท้องถิ่นสัมพันธ์
	เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน ให้ประชาชนทั่วไปรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างความสามัคคีต่อกันระหว่างชุมชน
	อุดหนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬาท้องที่  ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕  ซึ่งได้มีการจัดให้มีการแข่งขันขึ้นทุกปีเพื่อเชื่อมความสามัคคีของชาวท้องถิ่นในอำเภอเชียรใหญ่
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ประชาชนได้มีโอกาสร่วม  กิจกรรมและสร้างความสามัคคีต่อกันระหว่างชุมชน
	สนง.ปลัดฯ



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๘
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เสือหึงรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน  ต้านภัยสิ่งเสพติด
	เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
	จัดการแข่งขันและกิจกรรมต่างๆ
- แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑ – ๑๐  
- แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
	๗๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๗๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๗๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนได้มีโอกาสร่วม  กิจกรรมและสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนในหมู่บ้านกับ อบต.
	สนง.ปลัดฯ


	๑๙
	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการแข่งขันกีฬา
	เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
	- ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาต่างๆ
- ส่งสมาชิกสภาฯ   กำนัน    ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและเยาวชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับตำบล อื่นๆ ในอำเภอเชียรใหญ่  
	๔๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๔๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๔๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนได้มีโอกาสร่วม  กิจกรรมและสร้างความสามัคคีระหว่าง เสือหึงในเขตอำเภอ
	สนง.ปลัดฯ


	๒๐
	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน   จำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน
	๙๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๙๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๙๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพลา
นามัยที่ดี
	สนง.ปลัดฯ

	๒๑ 
	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำชื่อเสียง  ผู้ให้การสนับสนุนและผู้คุณทำประโยชน์ด้านการกีฬา
	เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำชื่อเสียง  ผู้ให้การสนับสนุนและผู้คุณทำประโยชน์ด้านการกีฬาในตำบลเสือหึง
	สำรวจและจัดทำทะเบียนผู้ทำชื่อเสียง  ผู้ให้การสนับสนุนและผู้คุณทำประโยชน์ด้านการกีฬาและมอบประกาศนียบัตร
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	- ประชาชนเห็นความสำคัญของปราชญ์ชาวบ้าน

- อนุชนรุ่นหลังได้รับการถ่ายทอดความรู้
	สนง.ปลัดฯ



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๒๒
	โครงการบริหารจัดการกีฬาและออกกำลังกาย
	เพื่อบริหารจัดการกีฬาของ อบต.เสือหึงให้มีประสิทธิภาพ
	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่มีความรู้ความสามารถเพื่อจัดกิจกรรมด้านการกีฬาหรือการออกกำลังกายหรือการให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์กีฬาแก่ประชาชน
- เผยแพร่ความรู้ข่าวสารด้านการกีฬาเพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
- จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายในชุมชน
- ตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพทางร่างกาย 
( ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  วัดความดันโลหิต  ฯลฯ )
	๑๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ของการเล่นกีฬาและออกกำลังกายมากขึ้นส่งผลดีต่อสุขภาพ
	สนง.ปลัดฯ

	๒๓
	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน
	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้านมีอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพ
	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน
	๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	หมู่บ้านมีอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพ
	สนง.ปลัด ฯ

	๒๔
	โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนตำบลเสือหึง
	เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับของโบราณต่างๆในอดีต
	จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนตำบลเสือหึง  จำนวน  ๑  แห่ง
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและเพื่อเผยแพร่
	สนง.ปลัดฯ

	๒๕
	โครงการลานกีฬาประจำหมู่บ้านในตำบลเสือหึง
	เพื่อใช้ในการออกกำลังกายของประชาชนในหมู่บ้าน
	จำนวน  ๑๐  แห่ง
	๒,๐๐๐,๐๐๐.-
งบหน่วยงานอื่น
	-
	-
	ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพที่แข็งแรง
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม    
แนวทางที่   ๔   การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑
	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  
	เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
	ติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านภายในตำบลเสือหึง  หมู่ที่ ๑-๑๐
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
	ส่วนโยธา

	๒
	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  
	เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
	ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านภายในตำบลเสือหึง  หมู่ที่ ๑-๑๐
	๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
	ส่วนโยธา

	๓
	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
	เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
	ติดตั้งเสียงตามสาย  ณ  ที่ทำการ  อบต.
	-
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
	ส่วนโยธา

	๕
	โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
	เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
	ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
	ส่วนโยธา

	๖
	โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ เสือหึงในเขตอ.เชียรใหญ่และที่เกี่ยวข้องทราบ
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่เทศบาลตำบลเชียรใหญ่เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานแก่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอเชียรใหญ่
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนได้รับทราบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ในเขตอ.เชียรใหญ่
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๗
	โครงการจัดหาหนังสือให้บริการด้านความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
	เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
	จัดหาหนังสือพิมพ์  วารสาร  หนังสืออื่น ๆ เพื่อให้บริการประชาชนหมู่ที่ ๑-๑๐ และที่ทำการ อบต.เสือหึง
	๘๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๘๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๘๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
	สนง.ปลัดฯ

	๘
	โครงการจัดทำวารสาร  อบต.
เสือหึงกับการพัฒนาท้องถิ่น


	เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต.ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
	จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารรายปี      
	๗๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๗๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๗๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต.ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
	สนง.ปลัดฯ

	๙
	โครงการท้องถิ่นห่วงใย  ส่งสุขจากใจด้วยมิตรไมตรีผ่านปฏิทินอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 
	เพื่อจัดทำจัดทำปฏิทินอวยพรวันขึ้นปีใหม่ เพื่ออำนวยอวยพรสุขในวาระดิถึขึ้นปีใหม่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์
	จ้างเหมาบริการจัดทำจัดปฏิทินอวยพรวันขึ้นปีใหม่  
	๖๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๖๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๖๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ผู้รับมอบปฏิทินจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงได้รับความสุขและความเป็นห่วงใย
	สนง.ปลัดฯ

	๑๐
	โครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์และโครงสร้าง อบต.
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อ ประสานงานต่าง ๆ
	จัดทำบอร์ดโครงสร้างคณะผู้บริหาร , ส.อบต. , พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  ๓  บอร์ด 
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	อำนวยความสะดวกให้รับผู้มาติดต่อราชการ

	สนง.ปลัดฯ

	๑๑
	โครงการจัดทำป้าย  คำขวัญ  ข้อความ   ประชาสัมพันธ์
	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ราษฎรในหมู่บ้านทราบ
	จัดทำป้าย  คำขวัญ ข้อความประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น  ป้ายเศรษฐกิจพอเพียง , ป้ายประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี , ป้าย คำขวัญ ข้อความต่างๆที่รัฐบาลหรือกรมส่งเสริมฯ  สั่งการให้ดำเนินการ  ฯลฯ
	๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๘๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	เพื่อราษฏรในหมู่บ้านรับทราบการประชาสัมพันธ์ของ อบต.ได้ทั่วถึง
	สนง.ปลัดฯ


ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม     
แนวทางที่   ๕  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑
	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
	เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบล
เสือหึง
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเสือหึง    จำนวน  ๑  ศูนย์
	๓๐,๐๐๐
(เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้)
	๓๐,๐๐๐
(เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้)
	๓๐,๐๐๐
(เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้)
	ครอบครัวมีความเข้มแข็ง
	สนง.ปลัดฯ

	๒
	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม. )
	เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
	การรักษาความสงบหมู่บ้านการประชุมประชาคม และจัดกิจกรรม/งานประเพณีของหมู่บ้าน 
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	คณะกรรมการหมู่บ้าน มีความสามัคคี  มีความร่วมมือ  ในการจัดทำกิจกรรมร่วมกัน  เพื่อให้กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งต่อไป
	สนง.ปลัดฯ

	๓
	โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
	เพื่อป้องกัน  ส่งเสริม  สนับสนุนและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	อุดหนุนงบประมาณการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ส่วนราชการต่างๆในเขตอำเภอเชียรใหญ่
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ชุมชนปลอดยาเสพติด
	สนง.ปลัดฯ

	๔
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมองค์กรสตรีระดับตำบล
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรสตรีให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรสตรีในระดับตำบลเสือหึงเพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรสตรี
	๓๐,๐๐๐.-

- งบ  อบต.
- เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
	๓๐,๐๐๐.-

- งบ  อบต.
- เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
	๓๐,๐๐๐.-

- งบ  อบต.
- เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
	สตรีได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันในสังคม
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๕
	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม               
	เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการเมืองและการมีส่วนร่วม
	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ที่ อบต. ดำเนินการให้กับประชาชนใน เสือหึง
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองโดยมีส่วนร่วมตรวจสอบ อบต.
	สนง.ปลัดฯ

	๖
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลเสือหึง
	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำบลเสือหึง
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์และดำเนินการกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ภายในชมรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
	สนง.ปลัดฯ

	๗
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้พิการตำบลเสือหึง
	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้พิการ
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชมรมผู้พิการตำบลเสือหึง
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ผู้พิการได้รับการสงเคราะห์และดำเนินการกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ภายในชมรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๘
	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
	รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
	- จัดทำวารสาร , จุลสาร , ป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
	๑๐,๐๐๐
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐
งบ  อบต.
	ประชาชน เยาวชน ได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาและโทษของยาเสพติด
	สนง.ปลัดฯ

	๙
	โครงการ อบต.สัญจร
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการแก่ประชาชนนอกสถานที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
	เพื่อให้บริการประชาชนในการติดต่อราชการ อบต.  และออกพบปะประชาชน  หมู่ที่ ๑ -๑๐ 
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และได้รับการบริการจาก อบต. นอกสถานที่
	สนง.ปลัดฯ

	๑๐
	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตำบล
	เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติและให้คำปรึกษา  รับเรื่องราว เบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด
	จัดทำป้าย “ ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเสือหึง  ”
	๓๐,๐๐๐
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนรับทราบข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติด
	สนง.ปลัดฯ

	๑๑
	โครงการบ้านท้องถิ่นไทย  เทิดไท้องค์ราชันย์  ๘๐  พรรษา
	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ  ๘๐  พรรษา
	สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบล เสือหึง  
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
	ส่วนโยธา

	๑๒
	โครงการจัดตั้งและสนับสนุนกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
	เพื่อจัดตั้งและสนับสนุนกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในตำบล
เสือหึง
	จัดตั้งและสนับสนุนกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  จำนวน ๑ กองทุน
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนผู้ยากไร้ได้รับการช่วยเหลือ
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๓
	โครงการจัดตั้งศูนย์มนุนไพรไทยในชุมชน
	เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ
	จัดตั้งศูนย์มนุนไพรไทยในชุมชนตำบลเสือหึง  จำนวน  ๑  ศูนย์
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนได้อนุรักษ์สนุนไพรไทยและใช้เพื่อเป็นรายได้
	สนง.ปลัดฯ

	๑๔
	โครงการเสริมสร้างสมานฉันท์
ในชุมชน
	เพื่ออบรมให้ประชาชนในตำบลเสือหึงีความรักความสามัคคีต่อกัน
	จัดอบรมประชาชนในตำบลเสือหึง  จำนวน  ๑  รุ่น
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีความรักความสามัคคีต่อกัน
	สนง.ปลัดฯ

	๑๕
	โครงการจัดตั้งสภาจิตอาสาพัฒนาชุมชน
	เพื่อรวมกลุ่มผู้มีจิตสาธารณะด้านการพัฒนาในตำบล
	รวมกลุ่มผู้มีจิตสาธารณะด้านการพัฒนาในตำบลเพื่อสร้างประโยชน์ในกับชุมชน
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
	สนง.ปลัดฯ

	๑๖
	โครงการจัดตั้งตลาดชุมชนตำบลเสือหึง
	เพื่อเป็นการสนับสนุนและจำหน่ายสินช้าชุมชนที่ผลิตเองในชุมชน
	จัดตั้งตลาดชุมชนตำบลเสือหึง  จำนวน  ๑  แห่ง  
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนมีตลาดชุมชนเพื่อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
	สนง.ปลัดฯ

	๑๗
	โครงการจัดตั้งสภากาแฟตำบลเสือหึง
	เพื่อเป็นการรวมกลุ่มพบปะสังสรรค์พูดคุยปัญหาต่างๆในชุมชน
	จัดตั้งสภากาแฟตำบลเสือหึง  จำนวน ๑ แห่ง
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนได้พบปะสังสรรค์
	สนง.ปลัดฯ

	๑๘
	โครงการประกวดภาพวาดและคำขวัญต่อต้านยาเสพติดย์
	เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
	จัดประกวดวาดภาพและคำขวัญชิงทุนรางวัล  จำนวน  ๔  รางวัล
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและรู้ถึงเท่าทันยาเสพย์ติดโดยผ่านการสร้างสรรค์ออกมาทางคำขวัญและภาพวาด
	สนง.ปลัดฯ


ยุทธศาสตร์ที่  ๔   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
แนวทางที่   ๑   การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑
	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่  ทรัพยากรดินและน้ำได้รับการอนุรักษ์และคงอยู่สืบไปและสิ่งแวดล้อม
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	สนง.ปลัด

	๒
	โครงการลอกและกำจัดวัชพืชริมถนน  แหล่งน้ำสาธารณะ
	เพื่อให้พื้นที่สาธารณะใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
	ลอกและกำจัดวัชพืชริมถนน  แหล่งน้ำสาธารณะ
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	พื้นที่สาธารณะใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
	ส่วนโยธา

	๓
	โครงการปลูกป่าชุมชน
	เพื่ออนุรักษ์ป่าชุมชนและรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่
	- พื้นที่ป่าชุมชน ใน เสือหึง 
- วางแนวเขตพื้นที่ป่าชุมชน
-ปลูกต้นไม้บริเวณป่าชุมชน
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ป่าชุมชนในพื้นที่ ตำบลเสือหึงได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกและรักษาป่าชุมชน
	สนง.ปลัด

	๔
	โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงาน
	เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
	- ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง
- ประหยัดน้ำมัน
- ปริมาณการใช้น้ำลดลง
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้พลังงานในด้านต่าง ๆ

	สนง.ปลัดฯ


ยุทธศาสตร์ที่  ๔   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
แนวทางที่   ๒    เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑
	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อ-วันแม่แห่งชาติ

	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนและลดภาวะโลกร้อน
	ปลูกพันธุ์ไม้ต้นต่างๆเขตพื้นที่ตำบล
เสือหึง  จำนวน  ๑๐  หมู่บ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	พื้นที่สีเขียวในชุมชนมีเพิ่มขึ้นและรักษาสมดุลของธรรมชาติ
	ส่วนโยธา

	๒
	โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสถานที่สาธารณะ และริมข้างถนน
	เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของตำบลเสือหึง ให้น่าอยู่
	สภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	พื้นที่สีเขียวในชุมชนมีเพิ่มขึ้นและรักษาสมดุลของธรรมชาติ
	สนง.ปลัดฯ

	๓
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐
	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

	ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสระน้ำประปาหมู่บ้าน  ให้มีความสวยงามและ       เป็นระเบียบเรียบร้อย
	๓๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	ส่วนโยธา

	๔
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ   โรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคชธรรมราช
	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

	ปรับภูมิทัศน์บริเวณบริเวณสถานีอนามัย
บ้านคชธรรมราช  ให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
	-
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	ส่วนโยธา

	๕
	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลเสือหึง
	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

	จัดให้มีสวนสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลเสือหึง
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	มีสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
	ส่วนโยธา

	๖
	โครงการปลูกป่าชายเลน
	เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน
	ปลูกป่าชายเลนตามแนวลำคลอง  บางและพื้นที่ป่าชายเลนที่ทรุดโทรม
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	มีป่าชายเลนที่สมบูรณ์
	สนง.ปลัดฯ

	๗
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการนครเมืองน่าอยู่
	เพื่อให้ดูสวยงามและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

	จำนวน  ๑  แห่ง
	๑๐๙,๗๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์ที่  ๔   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
แนวทางที่   ๓   การบำบัดและกำจัดขยะ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑
	โครงการจัดซื้อถังขยะ
	เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียในชุมชน

	จัดซื้อถังขยะเพื่อบริการประชาชนในตำบลเสือหึง  จำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ปริมาณขยะและของเสียมีปริมาณลดลง
	ส่วนโยธา

	๒
	โครงการสร้างเตาเผาขยะ

	เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียในชุมชน

	ก่อสร้างเตาเผาขยะ   จำนวน  ๑  แห่ง
	-
	-
	๒๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ปริมาณขยะและของเสียมีปริมาณลดลง
	ส่วนโยธา

	๓
	โครงการธนาคารขยะ
	เพื่อจัดระบบการคัดแยกขยะและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

	จัดตั้งธนาคารขยะเพื่อให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง
	-
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	ลดปริมาณขยะและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สนง.ปลัดฯ


ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี     
แนวทางที่    ๑   การพัฒนาบุคลากร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑

	โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนากระบวนทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร 
	เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานของบุคลากร
	จัดส่งพนักงานส่วนตำบล ,พนักงาจ้าง , คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.  เข้ารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา ตามที่หน่วยงานของรัฐและเอกชนจัดฯ ตามคำสั่งอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา    
	๒๒๐,๐๐๐
งบ  อบต.
	๒๒๐,๐๐๐
งบ  อบต.
	๒๒๐,๐๐๐
งบ  อบต.
	บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
	- สนง.ปลัดฯ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	๒

	โครงการทัศนศึกษาดูงานเชิงวิชาการ
	เพื่อจัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่และพัฒนาความรู้ ความสามารและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในการปฏิบัติงานของบุคลากร
	ผู้นำชุมชน /กลุ่มสตรี /อปพร./คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา อบต. / พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง / ประชาชน
	๔๐๐,๐๐๐
งบ  อบต.
	๔๐๐,๐๐๐
งบ  อบต.
	๔๐๐,๐๐๐
งบ  อบต.
	บุคลากรสามารถใช้ความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
	สนง.ปลัดฯ


	๓
	โครงการอบรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง
	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแรงจูงใจและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

	อบรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
	สนง.ปลัดฯ


	๔
	โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล
  
	เพื่อเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
	สำรวจและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.เสือหึงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ  จำนวน  ปีงบประมาณละ  ๒  ราย
	๒,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น
	สนง.ปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี     
แนวทางที่   ๒   การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑
	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซด์
	เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้บริการ Internet  แก่ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และรองรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีต่างๆ
	เพื่อเป็นค่าจัดทำระบบเชื่อมต่อ Internet แบบความเร็วสูงไม่น้อยกว่า  ๕๑๒ Kops เช่น การบันทึกข้อมูลพื้นฐานของ อบต. , ข้อมูลการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต. , การจัดหาพัสดุด้วยระบบ  E- ฯลฯ  เพื่อเปิดบริการให้ประชาชนมากกว่า  ๑  เครื่องตลอดจนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายภายในในกิจการอื่นๆ  เช่น  แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  การใช้อุปกรณ์อื่นๆ  เช่น Printer  ร่วมกัน
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน

	สนง.ปลัดฯ


	๒
	โครงการเช่าพื้นที่บริการเว็บไซด์ในการต่อสัญญาเช่าพื้นที่เว็บไซด์และอื่นๆ
	เพื่อให้มีระบบอินเตอร์เน็ตตำบลให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา
	เพื่อเป็นค่าบริการโทรคมนาคม  ค่าใช้สัญญาณ  Internet  ตำบล   ค่าเช่าพื้นที่บริการเว็บไซด์ในการต่อสัญญาเช่าพื้นที่เว็บไซด์และอื่นๆ ฯลฯ
	๗๓,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๗๓,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๗๓,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
	สนง.ปลัดฯ



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๓
	โครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
	เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.เสือหึงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้การปฏิบัติราชการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมและประชาชน
	- พนักงานส่วนตำบลผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
- พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	การปฏิบัติราชการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมและประชาชน
	-สนง.ปลัดฯ
-ส่วนการคลัง
-ส่วนโยธา

	๔
	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

	เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก   รวดเร็ว  
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ


	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	-สนง.ปลัดฯ
-ส่วนการคลัง


	๕
	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน
	เพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อไว้ใช้สอยภายใน  อบต.เสือหึง
	จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์และสิ่งเครื่องใช้ต่าง ๆ
	๓๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	มีวัสดุสำนักงานที่พร้อมใช้การเมื่อต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

	-สนง.ปลัดฯ
-ส่วนการคลัง
-ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๖
	โครงการจัดหาวัสดุงานบ้าน
งานครัว
	เพื่อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อไว้ใช้สอยภายใน  อบต.เสือหึง
	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ   เช่น  ถังขยะ  เข่ง   ไม้กวาด   แปรง  แก้ว  สบู่ ฯลฯ    
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	มีวัสดุสำนักงานที่พร้อมใช้การเมื่อต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

	-สนง.ปลัดฯ
-ส่วนการคลัง
-ส่วนโยธา

	๗
	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
	เพื่อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไว้ใช้สอยภายใน  อบต.เสือหึง
	จัดซื้อน้ำมันดีเซล  น้ำมันเบนซิน    น้ำมันเครื่อง  น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ    สำหรับรถจักรยานยนต์   เครื่องตัดหญ้า  เครื่องพ่นหมอกควัน ของ  อบต. เสือหึง  
	๖๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	มีวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่พร้อมใช้การเมื่อต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	-สนง.ปลัดฯ
-ส่วนโยธา

	๘
	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์การเกษตร
	เพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์การเกษตรไว้ใช้สอยภายใน  อบต.เสือหึง
	จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์การเกษตรไว้ใช้สอยภายใน  อบต.เสือหึงที่สำคัญต่างๆ
	๗๐,๐๐๐.-
	-
	-
	มีวัสดุการเกษตรที่พร้อมใช้การเมื่อต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	สนง.ปลัดฯ


	๙
	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
	เพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ไว้ใช้สอยภายใน  อบต.เสือหึง
	จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	มีโฆษณาและเผยแพร่ที่พร้อมใช้การเมื่อต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	สนง.ปลัดฯ



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๐
	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก   รวดเร็ว  
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ


	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	สนง.ปลัดฯ


	๑๑
	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
	เพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุไว้ใช้สอยภายใน  อบต.เสือหึง
	จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  อาคารอเนกประสงค์   เช่น  ค่าหลอด
ไฟฟ้า  ฟิวส์   ฯลฯ  
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	มีวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่พร้อมใช้การเมื่อต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	ส่วนโยธา



	๑๒
	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
	เพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งไว้ใช้สอยภายใน  อบต.เสือหึง
	จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับ อบต. 
	๗๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้การเมื่อต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	ส่วนโยธา



	๑๓
	โครงการจัดหาวัสดุเคมี
	เพื่อจัดหาวัสดุเคมีไว้ใช้สอยภายใน  อบต.เสือหึง
	ซื้อวัสดุเคมีที่ใช้สำหรับการทำน้ำประปา  เช่น สารส้ม  คลอรีน ปูนขาว   ฯลฯ    
	๓๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	มีวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่พร้อมใช้การเมื่อต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	ส่วนโยธา




	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๔
	โครงการบำรุงรักษา  ซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์
	เพื่อบำรุงรักษา  ซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ของ อบต.เสือหึง 
	บำรุงรักษาและซ่อมแซม
     -  เครื่องถ่ายเอกสาร
     -  เครื่องคอมพิวเตอร์
     -  เครื่องโรเนียว

     -  รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 
     -  ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน
     -  ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
     -  ระบบประปาหมู่บ้าน
     -  วัสดุ และครุภัณฑ์สำนักงาน  อื่นๆ 
	๓๒๐,๐๐๐.-
  - งบ  อบต.
- งบประมาณอุดหนุน
	-
	-
	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
	-สนง.ปลัดฯ
-ส่วนการคลัง
-ส่วนโยธา

	๑๕
	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเสียภาษี
	จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ในตำบลเสือหึง   จำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนได้รับความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
	ส่วนการคลัง

	๑๖
	โครงการผู้เสียภาษีดีเด่น
	เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับการเสียภาษีที่เป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติให้กับผู้เสียภาษี
	มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่เสียภาษีตรงตามห้วงระยะเวลาที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดย้อนหลัง  ๓  ปี    
	๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและจำนวนผู้ค้างชำระภาษีลดลงโดยกระตุ้นแรงจูงใจ
	ส่วนการคลัง


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๗
	โครงการเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการจ่ายค่าน้ำประปา
	จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกบริการจดมาตรน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปาถึงบ้านในหมู่ที่ ๑-๑๐
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนได้รับความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
	- ส่วนโยธา
- ส่วนการคลัง

	๑๘
	โครงการจัดซื้อรถยนต์  อบต.
	เพื่อให้การทำงานในการติดต่อราชการต่างๆ  รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
	รถยนต์  จำนวน  ๑  คัน
	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	สะดวกรวดเร็วในการติดต่อราชการต่างๆ
	-สนง.ปลัดฯ

	๑๙
	โครงการจัดซื้อตู้เก็บติดฝาพนัง  ,  โต๊ะทำงานระดับ  ๓-๖    ,  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค  
	เพื่อให้การทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ
	-  ตู้เก็บติดฝาพนัง  จำนวน  ๑  ตู้
-  โต๊ะเหล็ก  จำนวน  ๓  ตัว
-  คอมพิวเตอร์โน้ตบุค  จำนวน  ๑  เครื่อง
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	การทำงานมีประสิทธิภาพ
	-  ส่วนการคลัง

	๒๐
	โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร  ,  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุค  ,  จัดซื้อโต๊ะทำงาน  (เหล็ก)
	เพื่อให้การทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ
	-  เครื่องถ่ายเอกสาร  จำนวน  ๑  เครื่อง
- คอมพิวเตอร์โน๊คบุค  จำนวน  ๒  เครื่อง
-โต๊ะทำงาน (เหล็ก)ทำงานระดับ       ๓-๕/๖ว  จำนวน  ๒  ตัว
	๒๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	การทำงานมีประสิทธิภาพ
	-สนง.ปลัดฯ

	๒๑
	โครงการจัดซื้อครื่องปรับอากาศ  ,  เครื่องคอมพิวเตอร์  (โน๊ตบุ้ค)  ,สายวัดระยะยาว  ๕๐  ม.  ,  โต๊ะทำงาน  (เหล็ก)
	เพื่อให้การทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ
	-เครื่องปรับอากาศขนาด  ๒๓,๐๐๐  BTU  จำนวน  ๑  ชุด
- คอมพิวเตอร์โน๊คบุค จำนวน  ๑  เครื่อง
-สายวัดระยะ  จำนวน  ๑  ตัว
-โต๊ะเหล็ก  จำนวน  ๒  ตัว
	๗๒,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	การทำงานมีประสิทธิภาพ
	- ส่วนโยธา



ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่   ๓   การพัฒนาสถานที่   อุปกรณ์   และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑
	โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  ต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.
เสือหึงและอาคารเอนกประสงค์

	ต่อเติม  ปรับปรุง  ซ่อมแซม อาคารที่ทำการ อบต.เสือหึงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ
	ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ต่อเติมอาคาร
ที่ทำการ  อบต.เสือหึง  
	๓๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	ส่วนโยธา

	๒
	โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์ ศพด.ให้เกิดความคงทนและถาวร
	ซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ ศพด.  
จำนวน  ๒   แห่ง 
	๕๐๐,๐๐๐
- งบ  อบต.
- เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
	-
	-
	เด็กเล็กมีสถานที่เรียนที่ปลอดภัยคงทนและถาวรส่งผลต่อพัฒนาการด้านความคิด สติปัญญา อารมณ์
	ส่วนโยธา


	 ๓
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ  อบต.
	เพื่อให้บริเวณที่ทำการ  อบต. มีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมกับสถานที่ราชการ
	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวก
	ส่วนโยธา

	๔
	โครงการก่อสร้างโรงรถพร้อมห้องเก็บของ
	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในทรัพย์สิน
	ก่อสร้างโรงรถพร้อมห้องเก็บของ        ณ  ที่ทำการ อบต.เสือหึง ( ตามแบบแปลนของ  อบต. ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	-

	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-

	ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวก
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๕
	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดประชุมประชาคมตำบล  และจัดกิจกรรมต่าง ๆ
	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  ณ ที่ทำการ  อบต.เสือหึง ( ตามแบบแปลนของ  อบต. )  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๙๙๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	มีอาคารเอนกประสงค์ไว้สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ
	ส่วนโยธา

	๖
	โครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  
	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีสถานที่อ่านหนังสือและพบปะแลกเปลี่ยนความรู้
	ก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   ในเขต อบต.เสือหึง ( ตามแบบแปลนของ  อบต. ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๙๙๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	เป็นแหล่งเรียนรู้และพบปะและเปลี่ยนความรู้
	ส่วนโยธา

	๗
	โครงการสร้างศาลาที่พักริมทางประจำหมู่บ้าน
	เพื่อได้มีศาลาที่พักริมทางไว้บริการประชาชน 
	ก่อสร้างศาลาที่พักริมทางในเขต อบต.เสือหึง ( ตามแบบแปลนของ  อบต. ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
	๙๙๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-

	มีศาลาที่พักริมทางไว้บริการประชาชน
	ส่วนโยธา

	๘
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในศาลาอเนกประสงค์   
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
	ติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในศาลาเอนกประสงค์   
ประจำหมู่บ้านในเขต อบต.เสือหึง
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
	ส่วนโยธา

	๙
	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  ประจำหมู่บ้าน
	เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในการออกกำลังกาย


	ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ลานเอนกประสงค์  สนามกีฬา 
	๕๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนได้มีที่ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
	ส่วนโยธา

	๑๐
	โครงการสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์

	เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและมีกิจกรรมร่วมกัน
	สร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์  เช่น  ชิงช้า  ม้าหมุน  ไม้กระดก  ฯลฯ

	๑๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๑
	โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์เด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์เด็กเล็กที่ชำรุดให้สามารถใช้การได้
	ซ่อมแซมอุปกรณ์เด็กเล็ก  จำนวน  ๒  ศูนย์   -  ศพด.บ้านคชธรรมราช
-  ศพด.บ้านบางปรง

	๓๐,๐๐๐-.
งบ  อบต.
	-
	-
	เด็กได้มีอุปกรณ์เล่นอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อเด็ก
	ส่วนโยธา

	๑๒
	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน   
หมู่ที่  ๓
	เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดประชุมประชาคมตำบล  และจัดกิจกรรมต่าง ๆภายในหมู่บ้าน
	ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน   ด้านซ้าย ๓ ม.  ด้านขวา ๓  ม. ด้านหน้า  ๓ ม.
	๒๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	-
	-
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
	ส่วนโยธา

	๑๓
	โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ
	เพื่อให้ผู้พิการได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ
	ก่อสร้างทางลาดรถเข็นสำรหรับผู้พิการ  จำนวน ๒ ข้างทางขึ้นสำนักงาน อบต.เสือหึงตามแบบแปลนของ อบต.เสือหึง
	๕๐๐,๐๐๐.-
งบ อบต.
และงบหน่วยงานอื่น
	๕๐๐,๐๐๐.-
งบ อบต.
และงบหน่วยงานอื่น
	๕๐๐,๐๐๐.-
งบ อบต.
และงบหน่วยงานอื่น
	ผู้พิการได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ
	ส่วนโยธา

	๑๔
	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ
	เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ
	ก่อสร้างห้องน้ำสำรหรับผู้พิการ  และผู้สูงอายุ จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบแปลนของ อบต.เสือหึง
	๘๐๐,๐๐๐.-
งบ อบต.
และงบหน่วยงานอื่น
	๘๐๐,๐๐๐.-
งบ อบต.
และงบหน่วยงานอื่น
	๘๐๐,๐๐๐.-
งบ อบต.
และงบหน่วยงานอื่น
	ผู้พิการและผู้สูงอายุได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ
	ส่วนโยธา

	๑๕
	โครงการจัดหาภาชนะใส่น้ำ  (โอ่ง)  ทุกครัวเรือน
	เพื่อให้มีน้ำสะอาดใช้ในการบริโภค
	จำนวน  1,000.-ใบ
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	มีน้ำดื่มสะอาดในการบริโภค
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๖
	โครงการจัดหาแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุในตำบลเสือหึง
	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีแว่นตาในการทำงาน
	ผู้สูงอายุในตำบลเสือหึง

	๑๐๐,๐๐๐-.
งบ  อบต.
	-
	-
	ผู้สูงอายุในตำบลได้มีแว่นตาใส่เพื่อสุขภาพที่ดี
	สนง.ปลัดฯ


ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่   ๔   การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑
	โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. / กชช ๒ ค. และข้อมูลสถิติต่างๆ
	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลประชากรใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆและทราบข้อมูลพื้นฐานความต้องการ  สภาพปัญหา  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  
	- สำรวจข้อมูล จปฐ. / กชช  ๒ ค. และข้อมูลสถิติต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลเสือหึง  จำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน
- บันทึกข้อมูล จปฐ. / กชช  ๒ ค. และข้อมูลสถิติต่างๆลงโปรแกรมสำเร็จรูปของกรมพัฒนาชุมชน
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	สามารถนำข้อมูลไปวางแผนการบริหารงานให้คุณภาพชีวิตของชุมชนในเกณฑ์ที่กำหนด

	สนง.ปลัดฯ

	๒
	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี
	รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนและใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่สำคัญต่างๆและนำไปสู่การปฏิบัติ     
	เข้าเล่ม,เข้าปก,ติดสันปกแผนพัฒนา3ปี  
   - ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ  
  - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ  
  - ประชุมสภาฯ  
  - คณะผู้บริหารฯ  
  - ท้องถิ่นจังหวัด  
  - อำเภอเชียรใหญ่  
  - กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน  
  - อบต.ในเขตอ.เชียรใหญ่          
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	สามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย การวางแผนทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายและช่วยให้ การบริหารงานมีทิศทางไปยังจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๓
	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน
	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและติดตามฯ
	เข้าเล่ม,เข้าปก,ติดสันปกแผนการดำเนินงาน   
      - ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ  
  - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ  
  - ประชุมสภาฯ  
  - คณะผู้บริหารฯ  
  - ท้องถิ่นจังหวัด  
  - อำเภอเชียรใหญ่  
  - กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน  
  - อบต.ในเขตอ.เชียรใหญ่          
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงานเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
	สนง.ปลัดฯ

	๔
	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน
	รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนและใช้แผนเป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่สำคัญต่างๆ     
	สนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนจำนวน  ๓  ครั้ง
	๕,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๕,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๕,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	สามารถนำข้อมูลไปวางแผนการบริหารงานให้คุณภาพชีวิตของชุมชนในเกณฑ์ที่กำหนด
	สนง.ปลัดฯ

	๕
	โครงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
	เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯในการใช้จ่ายงบประมาณ
	จัดพิมพ์  เข้าปกข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี และข้อบัญญัติอื่น ๆ ของ อบต. 
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๖
	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
	เพื่อประเมินผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
	จัดพิมพ์  เข้าปกรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	สนง.ปลัดฯ

	๗
	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
เกิดประโยชน์สูงสุด
	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
คลอบคุลม  ๑๐  หมู่บ้าน
	๓๐๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	-
	-
	อบต.เสือหึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี
	ส่วนการคลัง

	๘
	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.เสือหึง
	เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.เสือหึงในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อทราบถึงการให้บริการของ อบต.ว่าผู้มารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับใด
	จ้างองค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.เสือหึงในรอบปีที่ผ่านมา
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	อบต.สามารถรับทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการและสามารถนำมาปรับปรุงการให้บริการ
	สนง.ปลัดฯ

	๙
	โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน     
	ให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการติดต่อราชการเพื่อปรับปรุงกระบวนการการทำงานของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ตรงตามความต้องการอย่าง แท้จริง
	- ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน
- ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ  สนง.ปลัดฯ
- ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ  ส่วนการคลัง
- ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ  ส่วนโยธา
	๑๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนใน อปท.และสามารถติดต่อราชการ ขอรับการบริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ ๘๐ 
	-สนง.ปลัดฯ
-ส่วนการคลัง
-ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑๐
	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี 

	จัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ , ๒๕๕๕ , ๒๕๕๖  โดยตั้งเป้าหมายในการจัดเก็บฯ
	สามารถจัดเก็บเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการจัดเก็บภาษีของปีที่ผ่านมา
	๒,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	สามารถรับทราบขั้นตอนและห้วงเวลาในการจัดเก็บภาษีและการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
	ส่วนการคลัง

	๑๑
	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
	เพื่อให้ประชาชนได้รู้ขั้นตอนการเสียภาษีเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเสียภาษี
	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์  เอกสาร  แผนพับต่าง ๆ
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
	ส่วนการคลัง

	๑๒
	โคงการติดตั้งป้ายบอกสถานที่, ป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายประกาศ
	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชนใน เสือหึง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ 
	- จัดทำป้ายประกาศ
- ป้ายสัญญาณจราจร
- ป้ายสัญญาลักษณ์ต่าง ๆ 
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และได้รับการบริการจาก อบต.เสือหึง 
ร้อยละ ๘๐
	ส่วนโยธา

	๑๓
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพัสดุและทรัพย์สิน
	เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นธรรมโปร่งใส  ตรวจสอบได้
	จัดทำทะเบียนด้านพัสดุและทรัพย์สินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านพัสดุและทรัพย์สินของ  อบต. ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
	ส่วนการคลัง

	๑๔
	โครงการศูนย์สารสนเทศตำบลเสือหึง
	เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับตำบลเสือหึงเก็บข้อมูลข่าวสาร   องค์ความรู้เพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์สารสนเทศตำบลเสือหึงเพื่อดำเนินการกิจกรรมภายในศูนย์ฯ
	๖๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๖๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๖๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลสารและองค์ความรู้ในระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
	สนง.ปลัดฯ


ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี
      แนวทางที่   ๕   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑
	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
	เพื่อรณรงค์ให้ราษฎรออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาและผู้บริหาร  อบต.ตามระเบียบ,กฏหมายด้วยความโปร่งใสและสุจริตและเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเลือกตั้ง
	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  ๔  ปี / ครั้ง ตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนดและกรณีมีการเลือกตั้งซ่อม 
	๖๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๖๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๖๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งท้องถิ่นและเลือกสมาชิกสภาและผู้บริหาร  อบต.ตามระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
	สนง.ปลัดฯ

	๒
	โครงการสนับสนุนการรณรงค์การเลือกตั้ง
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับทั้งส่วนกลาง , ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
	ส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับทั้งส่วนกลาง , ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  จำนวนครั้งตามหนังสือสั่งการและตามที่เห็นควร
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	อปท.มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยและสร้างแรงกระตุ้นที่ดีต่อการเลือกตั้ง
	สนง.ปลัดฯ


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๓
	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
	เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน
	รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชนในตำบลเสือหึง
	๑๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวน
การประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
	สนง.ปลัดฯ



	๔
	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน    
	เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ตรวจสอบ กำหนดแนวทางการพัฒนา อปท. อย่างมีประสิทธิภาพ 
	จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน   จำนวน ๑๐ หมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็น   ปัญหา  ความต้องการและกำหนดแนวทางในการพัฒนาตำบลเสือหึงและเสนอโครงการที่เร่งด่วนและสำคัญเพื่อเป็นข้อมูลในการบรรจุแผนพัฒนา ๓ ปี
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ตรวจสอบกำหนดแนวทางการพัฒนา อบต.เสือหึง อย่างประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
	สนง.ปลัดฯ



	๕
	โครงการจัดรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
	เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบกระบวนการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและรับทราบแนวทางการประชุมสภาฯ และการบริหารงานของ  อบต.
	จัดให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
	๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	สร้างการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยและรับทราบพิจารณางบประมาณและการบริหารงานโปร่งใสตรวจสอบ
	สนง.ปลัดฯ




ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี
                      แนวทางที่   ๖   การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๘
	
	

	๑
	โครงการบรรเทาสาธารณภัย
	เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนหลังประสบภัยน้ำท่วม   ภัยแล้ง   และวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลเสือหึง
	- จัดหา  จัดซื้อเครื่องอุปโภค  บริโภคและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น
- ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสาธารณะประโยชน์
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
	สนง.ปลัดฯ



	๒
	โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมทบทวนและกิจกรรม  อปพร.อบต.เสือหึง
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถการรักษาความสงบในเขตตำบลเสือหึง
	- อบรมให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- สนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของ  อปพร.
	๕๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๕๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	อปพร.ในเขตพื้นที่ได้รับความรู้และสามารถนำมาใช้ในการรักษาความสงบ และผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และทราบถึงบทบาทหน้าที่
	สนง.ปลัดฯ



	๓
	โครงการจัดทำแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันภัยในสภาวการณ์ต่างๆได้ทันท่วงที
	สนับสนุนการจัดทำแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและเตรียมการได้ทันท่วงที
	สนง.ปลัดฯ



	๔
	โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
	เพื่อเพิ่มความรู้และบทบาทหน้าที่ของลูกเสือชาวบ้าน

	สนับสนุนการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
	๕,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๕,๐๐๐.-

งบ  อบต.
	๕,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และทราบถึงบทบาทหน้าที่
	สนง.ปลัดฯ




	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี  ๒๕๕๖
	ปี ๒๕๕๗
	ปี ๒๕๕๗
	
	

	๕
	โครงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
	เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย  และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในตำบลเสือหึง
	สนับสนุนงบประมาณแก่  สภ.เชียรใหญ่  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยเคลื่อนที่เร็วและ  อปพร.
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๒๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	สนง.ปลัดฯ

	๖
	โครงการเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับเยาวชน
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถการรักษาความสงบในเขตตำบลเสือหึง
	อบรมให้ความรู้แก่เด็ก  เยาวชน ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลเสือหึงได้รับความรู้และสามารถนำมาใช้ในการรักษาความสงบ 
	สนง.ปลัดฯ

	๗
	โครงการจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย  และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในตำบลเสือหึง
	จัดซื้อ  จัดหา วัสดุ  อุปกรณ์ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	๑๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	๑๕๐,๐๐๐.-
งบ  อบต.
	มีวัสดุ  อุปกรณ์เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
	สนง.ปลัดฯ



ส่วนที่  ๖
การนำแผนพัฒนาสามปี

ไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

ส่วนที่   ๖
การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นขั้นตอนในการแสวงหาคำตอบว่าโครงการที่นำไปสู่การ
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่   อยู่ในระดับใด  หรือกล่าวได้ว่าเป็นการวัดความสำเร็จ / ความล้มเหลวของการนำโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำแผน และโครงการต่างๆที่ได้มาจากประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่และเพื่อบริหารงานท้องถิ่น และเป็นการบริการสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง   

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๘   องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง    อำเภอเชียรใหญ่    จังหวัดนครศรีธรรมราช    จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง    ที่  ๑๐๕/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๘  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕      ประกอบด้วย
๑.  นางกัณหา       ทองกิ่ง
ส.อบต.หมู่ที่  ๑ 


กรรมการ


๒.  นายเสรี
  ชูไกรไทย
ส.อบต.หมู่ที่  ๗ 


กรรมการ


๓.  นายบุญเลิศ
   เหมทานนท์
ส.อบต.หมู่ที่  ๙ 


กรรมการ


๔.  นายขยัน        จันทวี

ตัวแทนประชาคมท้องถิ่น

กรรมการ


๕.  นายเสถียร      เพชรแก้ว
ตัวแทนประชาคมท้องถิ่น

กรรมการ


๖.  นางฉลวย
   เขียวสิน
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ


๗.  นางเตี้ยน
   อนุรักษ์
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ


๘.  นายจรัส         คงเกตุ
หน.ส่วนการคลัง


ประธานกรรมการ


๙.  นายจารุวัต
   เอียดสังข์
หน.ส่วนโยธา


เลขานุการ


๑๐. นายพงศ์สุวรรณ์   นุ่มทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการ


๑๑. นายไพโรจน์     สายพือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการ
                   
โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับคัดเลือกได้อีก  โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง     มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
 (๑)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
                    
(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 (๓)  รายงานเสนอเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
สภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   และประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน    อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
     (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๖.๑  การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง    ใช้แบบรายงาน ๓  แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้        คือ


๑.๑ แบบประเมินผลแผนพัฒนา   
ใช้แบบรายงาน  แบบที่  ๑   การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น


๑.๒ แบบติดตามแผนพัฒนา



ใช้แบบรายงาน  แบบที่ ๒    แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


๑.๓ แบบประเมินผลแผนพัฒนา



ใช้แบบรายงาน  ๓   แบบ  คือ



๑.๓.๑   แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์



๑.๓.๒   แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร เสือหึงในภาพรวม




๑.๓.๓   แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร  เสือหึง ในแต่ละยุทธศาสตร์
๖.๒  การกำหนดห้วงเวลาในการในการติดตามและประเมิน

กำหนดให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ปีละ  ๑  ครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี โดยจะดำเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม  และเสนอรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหาร เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อประกาศให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงภายในเดือนธันวาคมโดยเน้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  มีศักยภาพที่จะสามารถดำเนินการได้  ในส่วนของโครงการที่เกินศักยภาพจะประสานงานขอทราบผลความก้าวหน้าจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเพื่อที่จะนำมาจัดทำเป็นรายงานประกาศให้ประชาชนในตำบลทราบต่อไป  

ภาคผนวก  ก.

- บันทึกข้อความ   สำนักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง     
เรื่อง  ขออนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  เรื่อง ประกาศใช้  
   แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ    สำนักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง   ( งานแผนงานและงบประมาณ )                                                                 ที่                                                         วันที่    ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔        .   
เรื่อง    ขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง ( ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล )

ตามที่สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง   ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 
( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ )  โดยได้รวมรวบ ปัญหา  ความต้องการ  และความเดือดร้อนของราษฎรในหมู่บ้าน ทั้ง ๑๐  หมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง   โดยผ่านการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน , คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  ไปแล้วนั้น 



 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๑๗  (๔)   ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้   สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป


 ในการนี้   ได้มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง   ในการประชุม สมัยวิสามัญ   สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๕๔   เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔     พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ )  แล้ว      จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้
๑.  จัดทำประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๕  –  ๒๕๕๗ )
๒. ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี    ( พ.ศ. ๒๕๕๕  –  ๒๕๕๗ ) ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบโดยจัดส่งประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๕  –  ๒๕๕๗ ) ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ประธานหอกระจายข่าว , สถานีวิทยุชุมชน ,  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ     หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้


-๒-

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

อนุมัติให้ประกาศใช้


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
เรื่อง    การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ )

-------------------------------
                    
ตามที่ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๙  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ )  และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  ในการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๓๐  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงได้อนุมัติแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) ไปแล้วนั้น


​อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ (๔)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๘   จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ )  รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้  และสามารถดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  WWW.SAERHUNG.GO.TH    


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน



ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๐  เดือนมิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๔


ที่  นศ  ๘๗๑๐๑ / ว ๓๔๐ 


                          องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่ ๓ ตำบลเสือหึง  อำเภอเชียรใหญ่       
จังหวัดนครศรีธรรมราช    ๘๐๑๙๐
                                                            ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. ๒๕๕๕  –  ๒๕๕๗ )
เรียน    กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ส.อบต. , นายอำเภอเชียรใหญ่ , ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช , สถานีวิทยุ

ชุมชนเชียรใหญ่ , สถานีวิทยุกระจายเสียงแก่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ นครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย  
๑)   สำเนาประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) 
         จำนวน   ๑  ฉบับ
๒) ​ แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา ๓ ปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ )        จำนวน  ๑  ฉบับ
                      ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ )   โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง    ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๕๔  และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) ในการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๓๐  เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง ได้อนุมัติแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๗ ) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น                   
ในการนี้   องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง   ได้ดำเนินการปิดประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) โดยเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันแล้ว   และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.saerhung.go.th  ( งานนโยบายและแผน )   รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

  จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
งานแผนงานและงบประมาณ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์  :  ๐๗๕ – ๓๘๖๒๒๑
www.saerhung.go.th  

จัดทำโดย
งานแผนงานและงบประมาณ   สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
อำเภอเชียรใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร. ๐๗๕-๓๘๖๒๒๑   โทรสาร ๐๗๕-๓๘๖๒๒๑   
เว็บไซด์  www.saerhung.go.th

ประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาสามปี
( พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ )

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
อำเภอเชียรใหญ่    จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ )

-----------------------------------------
                    
ตามที่ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๙ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๕  –  ๒๕๕๗ )    และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง   ในการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑   ครั้งที่  ๑  ประจำปี ๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๓๐  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๕  –  ๒๕๕๗ )ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึงได้อนุมัติแผนพัฒนาสามปี   ( พ.ศ. ๒๕๕๕  –  ๒๕๕๗ ) แล้วนั้น


​อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๑๗ (๔)   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๕๘   จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๕  –  ๒๕๕๗ )  รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้   และสามารถดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  WWW.SAERHUNG.GO.TH    


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน



ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐ เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ดุสิต    ไทรทอง
(  นายดุสิต      ไทรทอง  )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ )
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง   อำเภอเชียรใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช
--------------------------------------

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แนวทางที่  ๑  การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เพื่ออำนวยความ                                            สะดวกให้แก่ประชาชน

ปี  ๕๕
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  
  
บาท

ปี  ๕๖
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท

ปี  ๕๗
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
รวม  
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
แนวทางที่  ๒  การก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซม  บำรุงรักษาถนน  สะพาน                            ท่อระบายน้ำ   ประตูระบายน้ำ   แหล่งน้ำต่างๆ
ปี  ๕๕
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  
  
บาท

ปี  ๕๖
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท

ปี  ๕๗
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
รวม  
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
แนวทางที่  ๓  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ปี  ๕๕
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  
  
บาท

ปี  ๕๖
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท

ปี  ๕๗
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
รวม  
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่  ๑  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
ปี  ๕๕
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  
  
บาท

ปี  ๕๖
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท

ปี  ๕๗
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
รวม  
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม
แนวทางที่  ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา
ปี  ๕๕
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  
  
บาท

ปี  ๕๖
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท

ปี  ๕๗
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
รวม  
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
แนวทางที่  ๒  พัฒนาด้านการให้บริการสาธารณสุข
ปี  ๕๕
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  
  
บาท

ปี  ๕๖
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท

ปี  ๕๗
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
รวม  
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
แนวทางที่  ๓  การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
ปี  ๕๕
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  
  
บาท

ปี  ๕๖
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท

ปี  ๕๗
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
รวม  
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
แนวทางที่  ๔  การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
ปี  ๕๕
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  
  
บาท

ปี  ๕๖
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท

ปี  ๕๗
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
รวม  
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
แนวทางที่  ๕  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ปี  ๕๕
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  
  
บาท

ปี  ๕๖
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท

ปี  ๕๗
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
รวม  
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่  ๑  การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
ปี  ๕๕
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  
  
บาท

ปี  ๕๖
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท

ปี  ๕๗
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
รวม  
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
แนวทางที่  ๒  การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะชุมชน
ปี  ๕๕
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  
  
บาท

ปี  ๕๖
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท

ปี  ๕๗
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
รวม  
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
แนวทางที่  ๓  การบำบัดและกำจัดขยะ
ปี  ๕๕
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  
  
บาท

ปี  ๕๖
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท

ปี  ๕๗
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
รวม  
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่  ๑  การพัฒนาบุคลากร
ปี  ๕๕
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  
  
บาท

ปี  ๕๖
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท

ปี  ๕๗
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
รวม  
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
แนวทางที่  ๒  การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน
ปี  ๕๕
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  
  
บาท

ปี  ๕๖
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท

ปี  ๕๗
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
รวม  
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
แนวทางที่  ๓  การพัฒนาสถานที่  อุปกรณ์  และสิ่งอำนวยความสะดวกในการ                                         ให้บริการประชาชน
ปี  ๕๕
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  
  
บาท

ปี  ๕๖
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท

ปี  ๕๗
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
รวม  
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
แนวทางที่  ๔  การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
ปี  ๕๕
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  
  
บาท

ปี  ๕๖
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท

ปี  ๕๗
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
รวม  
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
แนวทางที่  ๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปี  ๕๕
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  
  
บาท

ปี  ๕๖
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท

ปี  ๕๗
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
รวม  
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
แนวทางที่  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ปี  ๕๕
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  
  
บาท

ปี  ๕๖
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท

ปี  ๕๗
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
รวม  
จำนวน      โครงการ
งบประมาณ  

บาท
รวมทั้งสิ้น ๓ ปี  ทุกยุทธศาสตร์    ทุกแนวทางการพัฒนา
          จำนวน       โครงการ
งบประมาณ  

บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง

อำเภอเชียรใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช
www.saerhung.go.th
โทรศัพท์ : ๐๗๕ - ๓๘๖๒๒๑
โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)








ฝ่ายนิติบัญญัติ





ฝ่ายบริหาร





- สมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หมู่บ้านละ ๒ คน เว้นแต่ มีจำนวน ๑ หมู่บ้าน มีจำนวนสมาชิก อบต. ๖ คน และหากมี ๒ หมู่บ้าน มีจำนวนสมาชิก อบต. หมู่บ้านละ ๓ คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        





๑.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จำนวน ๑ คน�๒.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งรองนายกฯ ได้ ๒คน�๓. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการแต่งตั้งของนายกฯ ๑ คน 





พนักงานส่วนตำบล





๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล�๒. ส่วนโยธา�๓. ส่วนการคลัง�๔. ส่วนราชการอื่นที่จำเป็น





ที่มา : พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ถึง  ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ.๒๕๕๒
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งบประจำ
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แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน





แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ





แผนงานพัฒนาสังคม





แผนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ�จัดการทรัพยากรธรรมชาติ





แผนงานพัฒนาการเมือง / การบริหาร





เงินเดือน / ค่าจ้าง





ค่าสาธารณูปโภค





งบกลาง





ฯลฯ





แผนพัฒนาสามปี





ข้อบัญญัติงบประมาณ





จัดทำแผนดำเนินงาน





ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น





คณะกรรมการติดตามประเมินผล�แผนพัฒนาท้องถิ่น





ฝ่ายบริหาร





สภา อบต. พิจารณา / �นายอำเภอเห็นชอบ
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ส่วนการคลัง
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สำนักงานปลัดฯ








รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล





ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล





คณะผู้บริหารท้องถิ่น








สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
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…แผนพัฒนา ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)  : องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง   งานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานปลัด อบต.เสือหึง    1

_1214175524.pdf
St G o €t s i A s a5 VAR i 4t

gty

-
w9
a4 J
r N e /
v
— ETGRTEG]
. ty
A ) Laerinua Ly
— NANUWEDS T
Gwpwrm o f OnIGNTITaY THY
wm2 7’ .
v mzm=o nugnTITee aua
YMUY i
maouu it
uppri ] N ZzumaRTN
. —
\ ty v
aatnaws tnr —— wan pang Wy
\ N

N -
\\f?O',, ;. \
v
4’07 \\ @ lratruy .
J o o
wmiadgxggmmr hus*ru{w_ 1 muq 3 Ao
4
l '-i l gluﬁ‘:nmﬁmﬁn

J
mm b

mudr hm '

A . r v,
winms l]]ﬂk:l”ml]ﬂ

—
@

e san,
VP i vecmennon, Yeaw o=

1 \
S me s / E%K] Trad
y
, S/ m\mum tiagra
"l / s = -~ 3 ‘:
3 " = fatiani
'l <
oo oM 6 v
T @ aran
» NP DS e
wwtlugm 5 Y
- “a . R . . o '
: : ] whnra v L, manarel
r.r.\'ﬁuﬂn 1‘1nﬂmuu1) e | j .
eemmebee " mAmMraInmrui s iehat o
- . L wm s i
. i f o
4 yov o " @ winawaras
: WU \nﬂ/‘
Ly )

1“’1\!’011‘1]1[}?] wat dm«N

\‘5) f'uun;,\mfmmn
WM 10 USURTBTTUIN,

AL IWIT Sy

4
w,






_1335559971.doc
[image: image1.png]






_1157523571.bin

_1153652173.doc
[image: image1.png]






